ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-Я»

# БИЗНЕС-ПЛАН

# СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ АВТОВОКЗАЛА В ПОСЕЛКЕ ХХХХХХ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

# Заказчик:		ООО «А-Я»

# Разработчик:

# Тюмень – 2006г.

# МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящий бизнес-план содержит информацию, которая необходима для оценки экономической эффективности проекта. Он не может быть использован для каких-либо других целей или передан третьим лицам и скопирован.

Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана руководителю ООО «А-Я», если данный проект ему не подходит, и он не имеет намерения осуществлять инвестирование проекта.

Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются строго конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать содержащуюся в нем информацию.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ	4

1.1. Цель проекта	4

1.2. Финансирование проекта	4

1.3. Эффективность проекта	5

2. объект инвестиций	7

3. маркетинговый анализ	12

3.1. Внешние условия реализации проекта	12

3.2. Сбыт и ценовая политика	13

4. Операционный план	16

4.1. Услуги гостиницы	16

4.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	18

4.3. Розничная продажа автомобильных запчастей и аксессуаров	20

4.4. Услуги общественного питания	21

4.5. Продажа продуктов питания	23

4.6. Организация зала ожидания рейсового пассажирского транспорта	24

4.7. План продаж	24

4.8. План операционных затрат	25

5. Инвестиционный план	30

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	35

6.1. Базовые условия расчета финансовой модели проекта	35

6.2. Налогообложение деятельности предприятия	35

6.3. Агрегированные показатели финансового плана	36

7. РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА	40

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 пРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	42

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 пРОГНОЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ	49

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 пРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО)	56

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 финансовые показатели проекта	60

# 1. РЕЗЮМЕ

# 1.1. Цель проекта

Инициатор проекта – Общество с ограниченной ответственностью «А-Я», г.Тюмень.

Целью проекта является строительство в поселке Хххххх Тюменской области и обеспечение прибыльной эксплуатации автовокзала, предоставляющего комплекс услуг по обслуживанию транзитного пассажиропотока и транзитного транспорта. Общая площадь объекта 2,2 тыс.кв.м. Проектно-сметная документация по строительству объекта находится на стадии разработки.

Проект предусматривает 2 основных этапа:

- строительство здания на основе быстровозводимых конструкций в непосредственной близости к автомагистрали Тюмень-Тобольск на территории поселка Хххххх. Период строительства: 01.02.07г. – 31.01.08г. Общий объем инвестиционных затрат капитального характера, включая затраты по благоустройству территории, – 27,3 млн.руб.

- организация на базе построенного здания следующих видов деятельности:

- гостиничный сервис;

- оказание услуг станции технического обслуживания транспортных средств;

- розничная торговля автомобильными запчастями и аксессуарами;

- оказание услуг общественного питания с различным уровнем сервиса;

- розничная торговля продуктами питания;

- передача в аренду транспортному предприятию пассажирских перевозок площадей кассы и зала ожидания.

Начало эксплуатационного этапа - 01.02.08г.

Прогнозируемый годовой товарооборот в ценах 2006 года – более 45 млн.руб.

# 1.2. Финансирование проекта

Для реализации проекта требуется привлечение долгосрочных заемных ресурсов в размере 30 млн.руб. Учитывая специфику проекта – длительный период строительных работ, в течение которого потребность в ресурсах возникает поэтапно – для его финансирования необходимо привлечение заемных денежных средств по кредитной линии. График расчетов представлен в инвестиционном плане настоящего бизнес-плана.

Ресурсы привлекаются на условиях срочности, возвратности и платности. Условия привлечения ресурсов, принятые в расчетах, имеют следующий вид:

- Размер кредитного лимита – 30 млн. руб.;

- Срок предоставления кредитной линии – 48 месяцев (4 года);

- Момент открытия кредитной линии – 01.02.2007г.;

- Стоимость привлечения – 14% годовых;

- Отсрочка первой выплаты процентов по кредиту – 12 месяцев.

# 1.3. Эффективность проекта

Расчет показателей и экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проведены с учетом рекомендаций по оценке инвестиционных проектов UNIDO и с использованием программного комплекса Project Expert (Holding).

- Дата начала проекта - 01.02.2007г.

- Периода расчета интегральных показателей и отображения результатов – 7 лет (84 месяца).

- Масштаб отображения данных – по месяцам до конца расчетного периода.

- Шаг дисконтирования – календарный месяц.

- Валюта расчетов – рубли РФ.

Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, составляет 12% годовых.

Ставка рефинансирования соответствует уровню ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на основании  телеграммы ЦБ РФ от 23.10.06г. - 11,0%. В расчете использована следующая динамика изменения ставки рефинансирования - снижение на 5% в год от базовой ставки 2006 года: Таблица 1.1.

Таблица 1.1

Прогноз изменения ставки рефинансирования

| Год проекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка, % | 11,00 | 10,45 | 9,93 | 9,43 | 8,96 | 8,51 | 8,09 |

Учтен прогноз изменения уровня инфляции. В расчетах принято снижение уровня инфляции по сбыту, прямым издержкам, общим издержкам, зарплате и недвижимости на 4% в год от базового уровня 2006 года: Таблица 1.2.

Таблица 1.2

Прогноз изменения уровня инфляции

| Год проекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка, % | 9,00 | 9,00 | 8,7 | 8,3 | 8,00 | 8,00 | 7,70 |

Доля выплат, финансируемых за счет поступлений текущего периода, в расчетах принята на уровне 75%.

Интегральные показатели экономической эффективности проекта имеют следующий вид: Таблица 1.3.

Таблица 1.3

Показатели экономической эффективности проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Период расчета | 84 | мес. |
| Ставка дисконтирования | 12,00 | % |
| Период окупаемости - PB | 50 | мес. |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB | 58 | мес. |
| Средняя норма рентабельности - ARR | 36,77 | % |
| Чистый приведенный доход - NPV | 18 761 752 | руб. |
| Индекс прибыльности - PI | 1,65 |  |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR | 28,60 | % |

В целом проект является экономически эффективным. Кроме того следует учесть следующие положительные аспекты:

- Доход банка по кредитным ресурсам составит 9,5 млн.руб.;

- Валюта баланса действующего предприятия на конец расчетного периода – 58,6 млн.руб.;

- Объем налоговых отчислений за расчетный период – 78,3 млн.руб.;

- Количество новых рабочих мест – 97;

- В рамках проекта создается социальный объект (зал ожидания автовокзала);

Таким образом, проект имеет не только экономическое, но и социальное значение.

# 2. объект инвестиций

Объектом инвестиций является проект строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения прибыльной деятельности автовокзала в поселке Хххххх Тюменского района Тюменской области.

В соответствии с проектом автовокзал будет расположен на территории, прилегающей к автомагистрали Тюмень-Тобольск на территории п.Хххххх. Земельный участок под строительные работы отведен и в настоящее время ООО «А-Я» начало разработку участка с привлечением подрядной организации ООО «Жилье- XXI век».

Проектно-сметная документация находится на стадии разработки. Эскизный проект с учетом требуемой заказчиком функциональности здания разработан ООО «Теплостройинжиниринг» (лицензия: ГС-5-72-02-26-0-7204053934-001693-1 от 06.02.2003 года). В соответствии с эскизным проектом будет построено трехэтажное быстровозводимое сборное здание на базе металлоконструкций. Общая площадь помещений здания 2,2 тыс.кв.м. В том числе, на первый этаж приходится 1,102 тыс.кв.м., на второй – 0,783 тыс.кв.м., на третий – 0,305 тыс.кв.м.

Конструктивно здание имеет следующие характеристики:

- стеновое ограждение – трехслойные панели типа «сэндвич» шириной 2 метра с установленными на заводе окнами и дверями;

- наружная и внутренняя облицовка панелей – оцинкованный окрашенный профлист;

- утеплитель – минераловатная плита (толщина утеплителя в панелях стен – 150 мм.);

- окна – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом;

- наружные двери – металлические с порошковой окраской.

О поставке и монтаже металлоконструкций проведены переговоры с ООО «Производственно-комплектовочное предприятие «Магнум», г. Екатеринбург. Срок поставки конструкций с разработкой проектной документации – 3-4 месяца после получения предоплаты.

Проект предполагает благоустройство прилегающей территории, в том числе, создание условий парковки транспортных средств на длительное время (для клиентов гостиницы, организуемой в рамках проекта).

Проект носит комплексный характер: на эксплуатационной стадии будут осуществляться следующие виды деятельности.

- Организация гостиничного сервиса. Гостиничные номера располагаются на 3-м этаже проектируемого здания. Общая площадь помещений гостиницы – 305,3 кв.м. Общий номерной фонд гостиницы – 8 номеров (193,6 кв.м.), количество койко-мест – 16 мест. Номерной фонд включает в себя:

- стандартные двухместные номера площадью 16,4 кв.м. – 6 номеров;

- двухместные номера повышенной комфортности «Люкс» площадью 47,6 кв.м. – 2 номера.

Каждый номер «Люкс» оборудован индивидуальным санузлом, включающим душевую кабину, унитаз и раковину. Душевая комната и санузел для постояльцев стандартных двухместных номеров общие и располагаются в отдельном помещении.

Планируется следующая комплектация номеров мебелью:

- стандартного двухместного номера: 2 кровати, 2 тумбы прикроватные, 1 стол с тумбой, 2 стула, шкаф для одежды;

- номера повышенной комфортности «Люкс»: 1 кровать двуспальная, 1 стол с тумбой, 1 журнальный столик, 2 стула, шкаф комбинированный, 1 диван, 2 кресла, 1 телевизор, 2 тумбы.

Постояльцы гостинцы по лестнице, не покидая здания, могут попасть в помещение ресторана, расположенного на 2-м этаже здания или в помещение кафе, расположенного на 1-м этаже.

- Оказание услуг станции технического обслуживания транспортных средств. Помещения автосервиса расположены смежно с помещениями магазина автомобильных запчастей. Это позволило объединить площади, используемые под складирование запасных частей, комплектующих, инструмента и инвентаря. Помещения автосервиса включают в себя:

- Непосредственно зал технического обслуживания общей площадью 378,4 кв.м, размещенный на 1-м этаже здания. Помещение рассчитано на одновременное размещение до 6 транспортных средств, будет укомплектовано 3 подъемниками, шиномонтажным оборудованием и оборудованием для монтажа и демонтажа агрегатов транспортных средств.

- Помещение автомобильной мойки на 2 автомобиля общей площадью 95,8 кв.м, расположенное на 1-м этаже. Мойка будет оборудована выгребной ямой и не потребует установки системы очистки и рециркуляции воды.

- Помещение рабочего персонала станции технического обслуживания площадью 29,5 кв.м., расположенное на 2-м этаже.

- Помещение административного персонала, состоящее из двух отдельных кабинетов, общей площадью 32,8 кв.м., расположенное на 2-м этаже.

- Вспомогательное помещение автосервиса и магазина автомобильных запчастей площадью 55,5 кв.м., расположенное на 2-м этаже здания.

Планируется оказывать следующие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств:

- смазочно-заправочные;

- контрольно-диагностические;

- шиномонтажные и балансировочные;

- монтажно-демонтажные;

- ремонт рулевой системы;

- ремонт тормозной системы;

- ремонт трансмиссии;

- ремонт двигателей.

Также планируется оказывать следующие услуги по мойке транспортных средств:

- мойка кузова снаружи;

- полировка кузова;

- мойка двигателя;

- сухая и влажная уборка салона;

- химчистка салона.

Выбор указанных услуг объясняется ориентацией на целевой сегмент клиентов автосервиса – водителей транзитного транспорта, у которых в пути возникла необходимость ремонта или технического обслуживания транспортного средства.

- Организация розничной торговли автомобильными запчастями и аксессуарами. Помещение магазина автомобильных запчастей и аксессуаров, в соответствии с проектной документацией, расположено на 1-м этаже здания автовокзала. Площадь торгового зала магазина составляет 72,7 кв.м. Складирование товарно-материальных ценностей, предназначенных для реализации через магазин запчастей, будет осуществляться как в специализированном торговом оборудовании (стеллажи), смонтированном в торговом зале, так и в оборудованном для этих целей вспомогательном помещении общей площадью 55,5 кв.м., расположенном на 2-м этаже здания.

- Оказание услуг общественного питания с различным уровнем сервиса. В здании автовокзала предусмотрено размещение двух точек общественного питания. Комплекс общественного питания включает в себя:

- Кафе, расположенное на 1-м этаже здания в помещении, смежном с залом ожидания. Площадь обеденного зала, в соответствии с проектной документации, составляет 87,5 кв.м. На этой же площади расположена стойка бара и помещение гардероба. Кафе рассчитано на 32 посадочных места. Для этого в зале размещено 8 обеденных зон, рассчитанных на 4 человека.

- Производственные и хозяйственные помещения, расположенные на 1-м этаже и включающие в себя:

  - цех горячей обработки, цех холодной обработки и помещения персонала – 164,6 кв.м.;

  - помещения администрации и бухгалтерии кафе и ресторана – 30,6 кв.м.

- Ресторан, расположенный на 2-м этаже здания, включающий следующие составляющие:

  - вестибюль – 15,8 кв.м.;

  - обеденный зал – 121,7 кв.м.;

  - 3 малых обеденных зала, площадью 62,6 кв.м.;

  - хозяйственные и иные помещения персонала – 76 кв.м.

Количество посадочных мест ресторана – 40. Общий обеденный зал ресторана рассчитан на 28 посадочных мест: 7 обеденных зон по 4 человека. Здесь же размещается сцена для обеспечения живой музыки и проведения корпоративных вечеров. Количество посадочных мест в малых обеденных залах – 12: два зала, рассчитанных на 4 человека и 1 зал, рассчитанный на 6 человек.

- Организация розничной торговли продуктами питания. Общая площадь магазина продуктов питания составляет 122 кв.м. В том числе, на торговый зал приходится 48,4 кв.м. и на вспомогательные районы приходится 73,6 кв.м. Магазин будет размещен на 1-м этаже здания в помещении, смежном с залом ожидания автовокзала.

- Передача в аренду транспортному предприятию пассажирских перевозок площадей кассы и зала ожидания. Общая площадь зала, расположенного на 1-м этаже здания, составляет 97,6 кв.м., площадь кассы – 7,7 кв.м.

Затраты инвестиционного этапа проекта включают в себя:

- Затраты капитального характера на строительство здания, отделку помещений, благоустройство прилагающей территории, закупку, доставку и монтаж необходимого оборудования и инвентаря;

- Затраты текущего характера на формирование необходимого оборотного капитала и покрытие текущих эксплуатационных затрат.

Потребность в инвестициях составляет 30 млн.руб. Указанна сумма покрывается за счет привлечения кредита коммерческого банка в форме кредитной линии с установленным лимитом кредитования. График привлечения и гашения кредитных средств представлен в разделе «Инвестиционный план». Обеспечением по кредиту служит поручительство третей стороны – коммерческой организации. Соответствующие документы предоставляются в банк в пакете с настоящим бизнес-планом.

# 3. маркетинговый анализ

# 3.1. Внешние условия реализации проекта

Уникальность данного проекта автовокзала для выбранного района размещения заключается в комплексном характере обслуживании клиентов. В такой ситуации спрос на одни виды услуг и товаров порождает или усиливает спрос на другие виды. Например, при размещении транспортного средства на станции технического обслуживания, клиент может воспользоваться услугами кафе или ресторана. При необходимости длительного ремонта он также может остановиться в гостинице.

Планируется три основные группы целевых клиентов автовокзала:

- Коммерческий и частный транзитный транспорт и транзитные пассажиры в части спроса на услуги СТО, автомобильной мойки, магазинов запчастей и продуктов питания, гостинцы и центра общественного питания (кафе и ресторан);

- Коммерческий и частный транспорт и жители поселка Хххххх в части спроса на услуги центра общественного питания, СТО, магазина запчастей, магазина продуктов питания и автомобильной мойки;

- Жители и организации близлежащих населенных пунктов и г.Тюмени в части спроса на услуги гостиницы, центра общественного питания и СТО.

Трасса Тюмень-Тобольск является участком автомагистрали федерального значения. Среднегодовой поток автомобилей трассы Тюмень-Тобольск на участке поселка Хххххх составляет 2750 единиц в сутки суммарно в обоих направлениях. В том числе на этом направлении развито движение общественного транспорта (не менее 1 автобуса в одном направлении каждые 0,5 часа в промежуток с 7.00 до 22.00 ежедневно). Учитывая перспективы развития экономики юга области и, в частности, северных районов, эксперты ожидают, что грузопоток возрастет в период 2007-2010 гг. на 47%, пассажиропоток возрастет на 31%.

При этом в настоящее время в поселке Хххххх нет современного и комфортабельного многофункционального вокзала. Уровень услуг общественного питания, технического обслуживания и гостиничного сервиса, предоставляемых организациями в радиусе 30км. является неудовлетворительным. Точнее – для получения адекватного обслуживания по направлению севернее Ххххххы необходимо доехать до села Ярково Ярковского района (расстояние более 70 км.); южнее Ххххххы – въехать в административную границу г.Тюмени (соответственно, будут более высокие цены).

При планировании объемов реализации услуг и товаров прогноз увеличения объемов спроса за счет увеличения потока транспорта в расчет не взят, что создает существенный резерв устойчивости проекта и снижает экспертный риск проекта (ошибки из-за неправильного учета динамики факторов).

Важным фактором является наличие платежеспособного спроса. Следует учесть, что уровень цен, принимаемый в данном проекте существенно ниже уровня цен, сложившегося на предприятиях сервиса аналогичного уровня в городах Тюмени и Тобольске. Это обеспечивает психологическую готовность транзитных клиентов делать покупки.

Кроме того, необходимо учесть положительную экономическую динамику региона. Так, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития области до 2008 года, в этот период сохраниться тенденция к укрупнению предприятий розничной торговли, товарооборот розничной торговли за период 2006-2008 гг. вырастет на 22-27% в сопоставимых ценах. В этот же период ожидается ежегодный рост реальных (очищенных от действия фактора инфляции) денежных доходов населения который составит 7%.

Следует также учесть, что постепенно вводятся более жесткие условия обслуживания населения предприятиями общественного питания и гостиничного сервиса. В частности, это связано с ростом уровня жизни населения и реализацией различных социально-направленных программ, как на уровне страны, так и на уровне области. В течение ближайших 2-3 лет (в рамках срока окупаемости проекта) это приведет к закрытию ряда сервисов, не соответствующих новым условиям, а также к повышению уровня цен на предприятиях транзитного сервиса.

Все это создает благоприятные условия для реализации проекта.

# 3.2. Сбыт и ценовая политика

Планируемый уровень загрузки гостиницы по койко-местам – 75% (9 из 12 койко-мест стандартных номеров и 3 из 4 мест в номерах «Люкс»). Данный показатель взят на уровне ниже средней загрузки номерного фонда г.Тюмень (85-87%) в соответствующем ценовом диапазоне. В тоже время, необходимо учесть факторы (указанные в п.3.1), действие которых на практике должно обеспечить более полную загрузку гостиницы.

Учитывая сложившийся в регионе уровень цен на услуги гостиниц и реальный уровень затрат, представленный в разделах Операционный план и Финансовый план, будут установлены следующие расценки:

- на стандартные номера 500 рублей в сутки за койко-место;

- на места в номере повышенной комфортности – 900 рублей за сутки.

Объем выручки станции технического обслуживания и автомобильной мойки рассчитан исходя из прогнозируемой загрузки на уровне 50% от мощности. При этом учтено, что спрос на услуги шиномонтажа и автомобильной мойки имеет выраженный сезонный характер.

Для оценки объемов реализации услуг автосервиса были собраны данные о расценках на выполнение различных работ и трудоемкости этих работ в человеко-часах. Определено, что при аналогичном планируемому уровне сервиса на СТО транзитного характера (по направлениям Тюмень-Тобольск, Тюмень-Ишим, Тюмень-Екатеринбург) 1 час обслуживания обходится клиенту в 580-690 рублей. Сервисы более низкого уровня предлагают аналогичные виды услуг в диапазоне 450-580 рублей за час. Однако качество сервиса на таких СТО является неудовлетворительным. В расчетах по данному проекту принят уровень расценки за час обслуживания транспортного средства – 600 рублей. Конкретный перечень видов услуг и расценки будут сформированы заведующим автосервисом исходя из конъюнктуры рынка на момент открытия предприятия.

Деятельность автомобильного сервиса будет положительно сказываться на оборотах магазина запчастей и аксессуаров.

Учитывая, что ассортимент магазина автомобильных запчастей обширен, для целей экономического обоснования эффективности проекта в данном случае учтено, что средняя надбавка (разница между ценой приобретения товарно-материальных ценностей для продажи через магазин и ценой конечной реализации) составляет 20%. Данный уровень надбавки существенно ниже соответствующей надбавки, устанавливаемой на предприятиях аналогичного профиля в г.Тюмени и соответствует уровню, используемому в работе магазинов автомобильных запчастей, расположенных в радиусе 50 километров от Тюмени по направлениям Тюмень-Ишим, Тюмень-Екатеринбург, Тюмень-Тобольск.

При расчете объемов реализации услуг общественного питания были учтены следующие результаты проведенного исследования:

- Размер «среднего чека» в придорожном кафе аналогичного уровня составляет 97 рублей. В финансовой модели данного проекта принят уровень 100 рублей;

- Размер «среднего чека» для ресторана в проекте определен на основе экспертных оценок (установлен на уровне 180 рублей), т.к. предприятий аналогичного уровня сервиса на данном участке автомагистрали отсутствуют. Следует отметить, что данная оценка является пессимистической;

- Средний поток клиентов кафе будет на уровне 20 человек в час. Расчет произведен по фактическому наблюдению потока клиентов придорожных кафе и бистро со схожим количеством посадочных мест

- Средний поток клиентов ресторана будет на уровне 15 человек в час.

Следует учесть, что клиенты гостиницы будут также пользоваться услугами кафе и ресторана, что обеспечит дополнительный поток клиентов.

Цена на сдачу в аренду площадей зала ожидания установлена на уровне 250 рублей за кв.м. в соответствии с предварительной договоренностью с руководством автотранспортного предприятия. При этом учтено, что затраты на связь и электроэнергию арендатор будет возмещать одновременно с оплатой арендных платежей.

Цена на сдачу в аренду площадей магазина продуктов питания рассчитана исходя из расценок на помещения аналогичного уровня и назначения, расположенных в непосредственной близости к автомагистрали в поселках Хххххх, Борки, Созоново. Цена установлена на уровне 650 рублей за кв.м.

На протяжении эксплуатационного этапа проекта заложен бюджет расходов на маркетинг. С учетом инфляции он составляет:

- В 2008 году – 248,6 тыс.руб.;

- В 2009 году – 294,3 тыс.руб.;

- В 2010 году – 319,4 тыс.руб.;

- В 2011 году – 345,6 тыс.руб.;

- В 2012 году – 373,2 тыс.руб.;

- В 2013 году – 402,7 тыс.руб.

Указанные суммы будут направлены на световое оформление автовокзала, наружную рекламу, изготовление визитных карточек, включение автовокзала в дорожные карты и путеводители, а также на организацию дисконтных программ для постоянных клиентов гостиницы и ресторана.

# 4. Операционный план

С учетом комплексного характера проекта операционный план деятельности предприятия на эксплуатационном этапе проекта представлен в разрезе по направлениям деятельности и включает в себя:

- Определение режима обслуживания клиентов автовокзала;

- Определение потребности в персонале и затрат на оплату труда;

- Формирование текущих затрат.

# 4.1. Услуги гостиницы

Режим работы гостиницы – круглосуточный. Учитывая специфику размещения предприятия – в непосредственной близости к транспортной магистрали – ограничения по времени заселения в гостиницу вводиться не будут.

Потребность в сотрудниках гостиницы рассчитана исходя из необходимости обеспечения надлежащего сервисного обслуживания клиентов гостиницы, режима работы предприятия и требований КЗоТа РФ. Потребность в персонале и режим работы сотрудников гостиницы приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Режим работы персонала гостиницы

| Штатная единица | Кол-во | Рабочая неделя | Режим работы | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующая гостиницей | 1 | 40 часов | 9.00 – 18.00. Выходные – суббота, воскресение | Ненормированный рабочий день |
| Горничная | 4 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте |
| Уборщица | 2 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Уборка помещений гостиницы - утреннее и дневное время; Уборка помещений кафе – утреннее и вечернее время |
| ИТОГО | 7 |  |  |  |

Заведующая гостиницей осуществляет следующие основные виды деятельности:

- организация и контроль работы горничных и уборщиц;

- организация документооборота гостиницы и ведения первичной учетной документации;

- обеспечение сохранности материально-технической базы и инвентаря гостиницы;

- организация материально-технического снабжения гостиницы, в т.ч. формирование и передача в аппарат управления предприятия заявок на закупку инвентаря, расходных материалов, проведение ремонтных и иных работ;

- взаимодействие с бухгалтерией в части предоставления учетной информации и выполнения инструкций в рамках учетной политики предприятия.

Основные виды деятельности, осуществляемые горничными:

- контроль и обеспечение санитарного и технического состояния номерного фонда в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм, отраслевых инструкций и внутренних нормативных документов предприятия;

- организация заселения клиентов и приемка номеров, в т.ч. оформление соответствующей первичной документации;

- организация сервиса для клиентов: предоставление посуды, нагревательных приборов, услуг побудки и иных предусмотренных дополнительных услуг;

- контроль соблюдения общественного порядка и правил поведения постояльцев в гостинице.

Основные виды деятельности, осуществляемые уборщицами:

- уборка служебных и общих помещений гостиницы;

- периодическая санитарная обработка служебных, общих и жилых помещений гостиницы.

Указанные основные виды деятельности сотрудников подлежат конкретизации при разработке соответствующих должностных инструкций.

Годовая смета текущих затрат гостиницы без учета затрат на текущий ремонт помещений мебели и предметов интерьера приведена в таблице 4.2.

При формировании затрат в финансовой модели проекта учтено, что позиции, приобретение которых предусматривается 1 раз в год или реже, приобретаются в месяц, предшествующий началу предоставления услуг гостиницы.

Для комплектования номерного фонда гостиницы, административных и подсобных помещений закупаются комплекты мебели. Комплекты мебели в данном случае являются амортизируемым имуществом. Комплектность и затраты на приобретение данного имущества представлены в разделе Инвестиционный план.

Таблица 4.2

Текущие затраты гостиницы, руб.

| Позиция | Кол-во | Цена | Кол-во закупок в 1-й год | Итого | Частота закупок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект белья | 48 | 450 | 1 | 21 600 | раз в 2 года | По три комплекта на койко-место |
| Комплект: подушка, одеяло, покрывало | 16 | 600 | 1 | 9 600 | раз в 3 года | 1 комплект на 1 койко-место |
| Комплект полотенец | 48 | 350 | 1 | 16 800 | раз в год | Включает 2 малых и 1 банное полотенце |
| Услуги прачечной | 48 | 100 | 52 | 249 600 | еженедельно | На основе договора с прачечной |
| Комплект посуды | 8 | 650 | 1 | 5 200 | раз в год | Комплектация номера: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки |
| Телевизор | 2 | 2 500 | 1 | 5 000 | раз в 5 лет | Для номеров "Люкс" |
| Чайник | 8 | 900 | 1 | 7 200 | раз в 2 года | Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию |
| Утюг | 2 | 1 000 | 1 | 2 000 | раз в 2 года | Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию |
| Телефонный аппарат | 3 | 450 | 1 | 1 350 | раз в 5 лет | В помещение горничной и в номерах "Люкс" |
| Комплект хозяйственного инвентаря | 2 | 400 | 2 | 1 600 | 2 раза в год | Для уборки помещений |
| Комплект средств для очистки и дезинфекции помещений | 1 | 350 | 12 | 4 200 | ежемесячно | Для уборки помещений |
| Униформа | 6 | 400 | 1 | 2 400 | раз в год | Форма горничных и уборщиц |
| Комплект средств личной гигиены | 1080 | 8 | 4 | 34 560 | ежеквартально | Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага |
| Электроэнергия | 540 | 2,2 | 12 | 14 256 | ежемесячно | Потребляемая непосредственно гостиницей |
| Коммунальные платежи | 1 | 2 000 | 12 | 24 000 | ежемесячно | Отопление, водоснабжение, канализация |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 4 000 | ежемесячно |  |
| Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |  |  |  | 403 366 |  |  |

# 4.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Режим работы автосервиса: ежедневно с 8.00 до 22.00, без выходных. Работа персонала организуется в 2 смены по скользящему графику. Потребность в сотрудниках рассчитана исходя из необходимости обеспечения надлежащего сервисного обслуживания клиентов автосервиса, режима работы предприятия и требований КЗоТа РФ.

Персонал автосервиса включает следующие штатные единицы: таблица 4.3.

Таблица 4.3

Режим работы персонала станции технического обслуживания

| Штатная единица | Кол-во | Рабочая неделя | Режим работы | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий СТО | 1 | 40 часов | 9.00 – 18.00. Выходные – суббота, воскресение | Ненормированный рабочий день |
| Начальник смены - диспетчер | 2 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте |
| Слесарь-моторист | 2 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте |
| Слесарь | 12 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 6 единиц на рабочем месте |
| Мойщик | 8 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 4 единиц на рабочем месте |
| ИТОГО | 25 |  |  |  |

Ткущую работу автосервиса организует начальник смены – диспетчер, который выполняет следующие основные функции:

- организацию труда персонала смены;

- контроль обеспечения техники безопасности труда;

- контроль сохранности, технического состояния и исполнения правил эксплуатации материально-технической базы автосервиса;

- оформление первичной документации по приемке на обслуживание автотранспортных средств и передаче заказчикам выполненных работ;

- организацию оперативного материально-технического снабжения СТО.

К персоналу автосервиса предъявляются особые квалификационные требования, т.к. качество его работы напрямую связано с обеспечением безопасности движения на автомагистрали, а скорость обслуживания с пропускной способностью автосервиса. С целью снижения текущих затрат персонал автосервиса планируется набрать из местных жителей. Набор будет проводиться на конкурсной основе.

Текущие расходы автосервиса представлены в таблице 4.4. Общая сумма текущих затрат первого года эксплуатационного этапа проекта без учета инфляции составляет 337 700 руб. Затраты на приобретение оборудования автосервиса представлены в разделе Инвестиционный план.

Таблица 4.4

Текущие расходы автосервиса

| Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в период | Итого в год | Частота закупок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект спецодежды | 22 | 450 | 1 | 9 900 | раз в год | По 2 комплекта на штатную единицу |
| Средства для мойки автотранспорта | 30 | 100 | 12 | 36 000 | ежемесячно | Мойка и внутренние нужды сервиса |
| Смазочные средства | 30 | 30 | 12 | 10 800 | ежемесячно | Содержание оборудования, услуги |
| Комплект инструментов | 14 | 2 500 | 1 | 35 000 | раз в 2 года | Слесарный инструмент |
| Расходные материалы шиномонтажа | 1 440 | 6,5 | 12 | 112 320 | ежемесячно | Условный ремонтный комплект |
| Вода | 9 000 | 0,35 | 12 | 37 800 | ежемесячно | На нужды СТО и автомобильной мойки |
| Электроэнергия | 1 920 | 2 | 12 | 46 080 | ежемесячно | Потребляемая непосредственно |
| Средства санитарной обработки помещений | 4 | 100 | 12 | 4 800 | ежемесячно | Бытовая химия и расходные материалы |
| Очистка выгребной ямы | 1 | 3 500 | 12 | 42 000 | ежемесячно | Затраты автомобильной мойки |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 3 000 | ежемесячно |  |
| Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |  |  |  | 337 700 |  |  |

# 4.3. Розничная продажа автомобильных запчастей и аксессуаров

Режим работы магазина: с 8.00 до 22.00 ежедневно без выходных. Время работы магазина совпадает с режимом работы автосервиса.

Ответственным за материально-техническое обеспечение магазина, организацию качественного обслуживания клиентов и ведение первичной учетной документации магазина является Заведующий автосервисом.

В соответствии с действующим законодательством для обеспечения качественного обслуживания клиентов необходимо нанять 2 штатные единицы Продавца-кассира, которые будут работать по скользящему графику. Таким образом, будет обеспечено постоянное присутствие одного продавца-кассира на рабочем месте.

Текущие эксплуатационные расходы магазина представлены в таблице 4.5. Общая сумма расходов в течение первого года эксплуатации здания автовокзала составит 14 108 рублей.

Затраты капитального характера на оборудование помещений торгового зала магазина и вспомогательных помещений приведены в разделе Инвестиционный пла.

Таблица 4.5

Текущие расходы магазина автомобильных запчастей

| Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в период | Итого в год | Частота закупок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канцтовары | 1 | 1 000 | 4 | 4 000 | ежеквартально | Бумага, бланки, расходные материалы для кассового аппарата, канцелярские принадлежности |
| Электроэнергия | 192 | 2 | 12 | 4 608 | ежемесячно | Относимые на магазин |
| Коммунальные платежи | 1 | 400 | 12 | 4 800 | ежемесячно | Относимые на магазин |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 700 | ежемесячно |  |
| Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |  |  |  | 14 108 |  |  |

# 4.4. Услуги общественного питания

Режим работы кафе: с 9.00 до 22.00 ежедневно без выходных дней. В соответствии с выбранным режимом работы, требованиями трудового законодательства, санитарными нормами и средней нагрузкой – 20 клиентов в час для организации обслуживания в кафе требуется следующее количество персонала:

  - менеджер зала – 6 человек;

  - бармен – 3 человека.

Одновременно в зале для обслуживания клиентов будет присутствовать 3 человека (2 менеджера зала и 1 бармен).

Режим работы ресторана: с 12.00 до 03.00 ежедневно без выходных дней. Для сотрудников устанавливается скользящий график работы. Качественное обслуживание клиентов ресторана в обеденном зале и малых обеденных зонах при условии соблюдения санитарных норм и требований трудового законодательства предполагает найм следующего количества обслуживающего персонала:

  - бармен – 3 человека;

  - официант – 9 человек

Одновременно клиентов ресторана будут обслуживать 4 человека: 3 официанта и 1 бармен.

Потребность в персонале производственного цеха рассчитана исходя из требований к организации производственного процесса на предприятиях общественного питания и прогнозируемой нагрузки кафе и ресторана:

  - для кафе средняя нагрузка - 20 чел в час, пиковая нагрузка – 45 человек в час.

  - для ресторана средняя нагрузка – 15 человек в час, пиковая нагрузка – 45 человек.

Режим работы персонала общественного питания представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Режим работы персонала центра общественного питания

| Штатная единица | Кол-во человек | Рабочая неделя | Режим работы | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий | 1 | 40 часов | 9.00 – 18.00. Выходные – суббота, воскресение | Ненормированный рабочий день |
| Товаровед | 1 | 40 часов | 9.00 – 18.00. Выходные – суббота, воскресение | Ненормированный рабочий день |
| Санитарный работник | 2 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие |  |
| Начальник смены | 3 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте |
| Старший повар | 6 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте |
| Повар | 6 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте |
| Мойщик посуды | 3 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте |
| Официант | 9 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 3 штатных единиц на рабочем месте |
| Менеджер зала (кафе) | 6 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте |
| Бармен | 6 | 40 часов | Скользящий график, выходные - скользящие | Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте |
| ИТОГО | 43 |  |  |  |

Найм обслуживающего и производственного персонала будет организован на конкурсной основе. Это связано с высокими санитарными требованиями, необходимостью обеспечить высокий уровень качества продукции и обслуживания. Персонал будет набран из местных жителей, что позволит снизить затраты на заработную плату и обеспечит близость места работы и места проживания сотрудников.

Затраты на приобретение мебели и оборудования для центра общественного питания (кафе и ресторана) приведены в соответствующем разделе – Инвестиционный план.

Расчет текущих затрат по деятельности кафе и ресторана приведен в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Текущие затраты на функционирование кафе и ресторана

| Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в период | Итого в год | Частота закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посуда обеденная ресторана | 40 | 780 | 1 | 31 200 | раз в год |
| Посуда обеденная кафе | 32 | 350 | 1 | 11 200 | раз в год |
| Столовые приборы ресторан | 40 | 270 | 1 | 10 800 | раз в 2 года |
| Столовые приборы кафе | 32 | 80 | 1 | 2 560 | раз в 2 года |
| Посуда кухонная | 1 | 25 000 | 1 | 25 000 | раз в 2 года |
| Электроэнергия | 1 800 | 2,2 | 12 | 47 520 | ежемесячно |
| Вода | 1 | 2 000 | 12 | 24 000 | ежемесячно |
| Спецодежда | 42 | 350,00 | 1 | 14 700 | ежегодно |
| Столовое белье | 36 | 850,00 | 1 | 30 600 | ежегодно |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 8 000 | ежемесячно |
| Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |  |  |  | 205 580 |  |

# 4.5. Продажа продуктов питания

Для организации деятельности магазина продуктов питания будет привлечен арендатор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. При этом договором аренды будут оговорены условия аренды, напрямую связанные с созданием и поддержанием необходимого имиджа автовокзала как единого комплекса по обслуживанию клиентов:

  - Поддержание заданной ширины ассортимента по определенным группам продукции;

  - Обязательное использование спецодежды продавцами и иными сотрудниками магазина;

  - Обеспечение бесперебойного и качественного обслуживания клиентов;

  - Прием на реализацию отдельных видов избыточной продукции центра общественного питания.

Таким образом, затраты на оборудование торговой точки относятся на арендатора и не включены в финансовую модель данного проекта. Текущие накладные расходы в части расходов на связь и электроэнергию будут оплачиваться арендатором дополнительно к величине арендных платежей.

Режим работы магазина будет устанавливаться арендатором по согласованию с руководством автовокзала. При этом обслуживание клиентов магазина должно быть организовано в течение всего времени работы станции технического обслуживания, магазина автомобильных запчастей и кафе, т.е. с 8.00 до 22.00 ежедневно без выходных дне и перерыва на обед. По усмотрению арендатора может быть организована круглосуточная работа магазина.

# 4.6. Организация зала ожидания рейсового пассажирского транспорта

В соответствии с предварительной договоренностью, помещение зала ожидания будет передано в аренду предприятию автомобильных пассажирских перевозок. Режим работы зала будет установлен в соответствии с расписанием движения маршрутного транспорта. Затраты по оборудованию зала, размещению там дополнительного инвентаря, а также текущие затраты, связанные с эксплуатацией зала осуществляются арендатором самостоятельно. Затраты на связь и электроэнергию возмещаются одновременно с уплатой арендных платежей.

# 4.7. План продаж

Эксплуатационный этап проекта начинается с февраля 2008 года.

В соответствии с проведенным маркетинговым анализом и планом организации операционной деятельности по направлениям, запланированы следующие объемы реализации продукции и услуг: Таблица 4.8.

Таблица 4.8

Объемы реализации продукции и услуг предприятия

| Направления деятельности | фев.08 | мар.08 | апрель-декабрь 2008г. | 2009 - 2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аренда помещения магазина продуктов питания, кв.м. | 122 | 122 | 122 | 1 464 |
| Аренда помещения зала ожидания, кв.м. | 105 | 105 | 105 | 1 264 |
| Услуги ресторана, условных комплексов | 2 925 | 5 850 | 5 850 | 70 200 |
| Услуги кафе, условных комплексов | 3 900 | 7 800 | 7 800 | 93 600 |
| Продажа автомобильных запчастей, тыс.руб. | 270 | 540 | 540 | 6 480 |
| Услуги автомобильной мойки, условных клиентов | 210 | 600 | 600 | 6 786 |
| Шиномонтаж, условных клиентов | 576 | 1 152 | 1 440 | 15 840 |
| Техническое обслуживание, часов | 540 | 1 080 | 1 080 | 12 960 |
| Гостиничный номер "Люкс", койко-мест | 45 | 90 | 90 | 1 080 |
| Гостиничный номер стандартный, койко-мест | 90 | 180 | 270 | 3 240 |

В финансовой модели проекта приняты следующие сроки выхода на максимальные объемы реализации:

  - По услугам гостиницы (стандартные номера) – 3 месяца;

  - По услугам гостиницы (номера «Люкс»), техническому обслуживанию, услугам шиномонтажа и услугам автомобильной мойки, продаже автомобильных запчастей, услугам кафе и ресторана – 2 месяца;

  - Аренда помещений магазина  и зала ожидания – 1 месяц.

По всем направлениям кроме услуг шиномонтажа и автомобильной мойки объем реализации равномерно распределен в течение года. По услугам шиномонтажа и мойки учтен фактор сезонности – падение продаж в зимние месяцы и увеличение продаж осенью и весной.

# 4.8. План операционных затрат

Существенным элементом текущих затрат предприятия являются расходы на оплату труда сотрудников. Кроме указанных в п.п.4.1–4.6 штатных единиц, будут наняты сотрудники аппарата управления и общехозяйственный персонал. Штатное расписание предприятия с указанием затрат на заработную плату и сроком введения штатной единицы представлено в таблице 4.9.

Штатные единицы генерального директора и коммерческого директора действуют в течение всего срока реализации проекта. Главный бухгалтер, делопроизводитель, заведующий автосервисом, заведующий и товаровед центра общественного питания, заведующий гостиничного сервиса и специалисты службы безопасности принимаются на работу на завершающей стадии инвестиционного этапа проекта – декабрь 2007 года. Это необходимо для обеспечения подготовки помещений, оборудования и инвентаря к эксплуатации, обеспечения безопасности и сохранности товарно-материальных ценностей и найма рабочего персонала. Остальные сотрудники нанимаются с февраля 2008 года.

Общая численность сотрудников предприятия составит 97 человек. В том числе управленческого персонала 6 человек, общехозяйственного обслуживающего персонала – 18 человек. Остальные сотрудники – производственный и обслуживающий персонал – 73 человека.

Ежемесячный фонд оплаты труда без учета налоговых отчислений и инфляции составляет 598 тыс.руб. Расчет соответствующих отчислений по социальному страхованию и подоходному налогу приведен в разделе Финансовый план.

Таблица 4.9

Штатное расписание предприятия

| Должность | Штатных единиц | Дата введения | Зарплата | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат управления |
| Генеральный директор | 1 | 01.02.2007 | 20 000 | 20 000 |
| Коммерческий директор - управляющий | 1 | 01.02.2007 | 15 000 | 15 000 |
| Делопроизводитель | 1 | 01.12.2007 | 6 000 | 6 000 |
| Главный бухгалтер | 1 | 01.12.2007 | 12 000 | 12 000 |
| Персонал автосервиса |
| Заведующий | 1 | 01.12.2007 | 10 000 | 10 000 |
| Начальник смены - диспетчер | 2 | 01.02.2008 | 9 000 | 18 000 |
| Слесарь-моторист | 2 | 01.02.2008 | 7 000 | 14 000 |
| Слесарь | 12 | 01.02.2008 | 7 000 | 84 000 |
| Мойщик | 8 | 01.02.2008 | 5 000 | 40 000 |
| Продавец-кассир (магазин запчастей) | 2 | 01.02.2008 | 7 000 | 14 000 |
| Персонал центра общественного питания |
| Заведующий | 1 | 01.12.2007 | 10 000 | 10 000 |
| Товаровед | 1 | 01.12.2007 | 9 000 | 9 000 |
| Санитарный работник | 2 | 01.02.2008 | 3 000 | 6 000 |
| Начальник смены | 3 | 01.02.2008 | 9 000 | 27 000 |
| Старший повар | 6 | 01.02.2008 | 7 000 | 42 000 |
| Повар | 6 | 01.02.2008 | 5 000 | 30 000 |
| Мойщик посуды | 3 | 01.02.2008 | 3 000 | 9 000 |
| Официант | 9 | 01.02.2008 | 5 000 | 45 000 |
| Менеджер зала (кафе) | 6 | 01.02.2008 | 6 000 | 36 000 |
| Бармен | 6 | 01.02.2008 | 6 000 | 36 000 |
| Персонал гостиничного сервиса |
| Заведующая | 1 | 01.12.2007 | 9 000 | 9 000 |
| Горничная | 4 | 01.02.2008 | 5 000 | 20 000 |
| Уборщица | 2 | 01.02.2008 | 4 000 | 8 000 |
| Общехозяйственный персонал |
| Уборщица | 5 | 01.02.2008 | 3 000 | 15 000 |
| Технический специалист | 1 | 01.02.2008 | 4 000 | 4 000 |
| Дворник | 1 | 01.02.2008 | 5 000 | 5 000 |
| Специалист службы безопасности | 9 | 01.12.2007 | 6 000 | 54 000 |
| ИТОГО | 97 |  |  | 598 000 |

Динамика выплат по заработной плате представлена в таблице 4.10.

Операционные затраты, эксплуатационного и производственного характера (условно-постоянные затраты) сформированы исходя из данных, представленных в таблицах 4.2, 4.4, 4.5, 4.7. Условно переменные затраты, связанные с объемами производства и оказания услуг сформированы с учетом объемов реализации (таблица 4.8) и следующих условий:

  - Средняя себестоимость закупки и доставки до предприятия товарно-материальных ценностей, предназначенных для реализации через магазин автомобильных запчастей, составляет 80% от цены реализации. Следует отметить, что это пессимистический вариант, т.к. торговые точки аналогичного профиля, размещенные по автомагистрали Тюмень-Тобольск, используют уровень торговой надбавки 30-45%;

  - Средняя себестоимость (с учетом транспортной составляющей) сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в производстве блюд, реализуемых через кафе, составляет 60% от цены реализации. Уровень надбавки, также является минимальным;

  - Средняя себестоимость (с учетом транспортной составляющей) сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в производстве блюд, реализуемых через ресторан, составляет 47,2% от цены реализации блюд;

  - На предприятии обеспечивается средняя величина запаса товаров, сырья и материалов на уровне месячной потребности (по скоропортящимся продуктам питания – с учетом сроков хранения).

Таблица 4.10

Динамика затрат на заработную плату

| Должность | 02-12 07г. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор | 228 102 | 270 275 | 294 284 | 319 435 | 345 585 | 373 238 | 402 663 |
| Коммерческий директор - управляющий | 171 076 | 202 706 | 220 713 | 239 577 | 259 189 | 279 929 | 301 997 |
| Делопроизводитель | 6 447 | 81 083 | 88 285 | 95 831 | 103 675 | 111 972 | 120 799 |
| Главный бухгалтер | 12 893 | 162 165 | 176 571 | 191 661 | 207 351 | 223 943 | 241 598 |
| Заведующий автосервиса | 10 745 | 135 138 | 147 142 | 159 718 | 172 792 | 186 619 | 201 331 |
| Начальник смены - диспетчер |  | 223 768 | 264 856 | 287 492 | 311 026 | 335 915 | 362 396 |
| Слесарь-моторист |  | 174 042 | 205 999 | 223 605 | 241 909 | 261 267 | 281 864 |
| Слесарь |  | 1 044 251 | 1 235 995 | 1 341 628 | 1 451 456 | 1 567 601 | 1 691 183 |
| Мойщик |  | 497 262 | 588 569 | 638 871 | 691 169 | 746 477 | 805 325 |
| Продавец-кассир (автомагазин) |  | 174 042 | 205 999 | 223 605 | 241 909 | 261 267 | 281 864 |
| Заведующий комплексом общественного питания | 10 745 | 135 138 | 147 142 | 159 718 | 172 792 | 186 619 | 201 331 |
| Товаровед | 9 670 | 121 624 | 132 428 | 143 746 | 155 513 | 167 957 | 181 198 |
| Санитарный работник (кафе) |  | 74 589 | 88 285 | 95 831 | 103 675 | 111 972 | 120 799 |
| Начальник смены (цех общественного питания) |  | 335 652 | 397 284 | 431 238 | 466 539 | 503 872 | 543 595 |
| Старший повар |  | 522 125 | 617 997 | 670 814 | 725 728 | 783 801 | 845 592 |
| Повар |  | 372 947 | 441 427 | 479 153 | 518 377 | 559 858 | 603 994 |
| Мойщик посуды |  | 111 884 | 132 428 | 143 746 | 155 513 | 167 957 | 181 198 |
| Официант |  | 559 420 | 662 140 | 718 730 | 777 566 | 839 786 | 905 991 |
| Менеджер зала (кафе) |  | 447 536 | 529 712 | 574 984 | 622 052 | 671 829 | 724 793 |
| Бармен |  | 447 536 | 529 712 | 574 984 | 622 052 | 671 829 | 724 793 |
| Заведующая гостиницей | 9 670 | 121 624 | 132 428 | 143 746 | 155 513 | 167 957 | 181 198 |
| Горничная |  | 248 631 | 294 284 | 319 435 | 345 585 | 373 238 | 402 663 |
| Уборщица |  | 99 452 | 117 714 | 127 774 | 138 234 | 149 295 | 161 065 |
| Уборщица |  | 186 473 | 220 713 | 239 577 | 259 189 | 279 929 | 301 997 |
| Технический специалист |  | 49 726 | 58 857 | 63 887 | 69 117 | 74 648 | 80 533 |
| Дворник |  | 62 158 | 73 571 | 79 859 | 86 396 | 93 310 | 100 666 |
| Специалист службы охраны |  | 671 304 | 794 568 | 862 475 | 933 079 | 1 007 744 | 1 087 189 |
| ИТОГО | 459 348 | 7 532 552 | 8 799 106 | 9 551 117 | 10 332 982 | 11 159 829 | 12 039 615 |

Текущие затраты на содержание аппарата управления включают в себя коммунальные расходы, расходы на электроэнергию и связь, приходящиеся непосредственно на помещения аппарат управления.

Учитывая удаленность предприятия от города, где расположены контролирующие и разрешительные органы, регулирующие деятельность подобных предприятий, сметой расходов предусмотрена компенсация использования личного транспорта в служебных целях для Генерального директора и Коммерческого директора. Общехозяйственные затраты управленческого характера представлены в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Управленческие затраты (без учета затрат на заработную плату)

| Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в период | Итого в год | Периодичность закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канцелярские товары | 1 | 1 200 | 4 | 4 800 | ежеквартально |
| Электроэнергия | 330 | 2 | 12 | 7 920 | ежемесячно |
| Коммунальные платежи | 1 | 500 | 12 | 6 000 | ежемесячно |
| Представительские расходы | 1 | 3 000 | 12 | 36 000 | ежемесячно |
| Нотариальные расходы | 1 | 1 500 | 12 | 18 000 | ежемесячно |
| Расходы на связь | 1 | 2 000 | 12 | 24 000 | ежемесячно |
| Компенсация за использование личного транспорта | 2 | 2 000 | 12 | 48 000 | ежемесячно |
| Телефон | 1 | 1 850 | 1 | 1 850 | 1 раз в 5 лет |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 7 300 |  |
| ИТОГО в первый год эксплуатации |  |  |  | 153 870 |  |

Условно переменные затраты предприятия представлены в Таблице 4.12. Текущие условно постоянные затраты предприятия, включая затраты на содержание аппарата управления в течение эксплуатационного этапа проекта представлены в таблице 4.13.

Таблица 4.12

Расходы на ТМЦ для перепродажи, сырье и материалы (с учетом затрат на доставку)

| ТМЦ | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запчасти для перепродажи |  | 5 607 570 | 6 356 545 | 6 899 804 | 7 464 629 | 8 061 950 | 8 697 514 | 754 351 |
| Сырье и материалы для кафе |  | 6 074 867 | 6 886 257 | 7 474 787 | 8 086 682 | 8 733 779 | 9 422 307 | 817 213 |
| Сырье и материалы для ресторана |  | 6 454 546 | 7 316 648 | 7 941 961 | 8 592 100 | 9 279 640 | 10 011 202 | 868 289 |
| Материалы для шиномонтажа |  | 111 898 | 126 189 | 136 977 | 148 192 | 160 050 | 172 671 | 13 075 |
| ИТОГО |  | 18 248 882 | 20 685 639 | 22 453 529 | 24 291 603 | 26 235 418 | 28 303 694 | 2 452 929 |

Таблица 4.13

Текущие затраты предприятия на эксплуатационном этапе проекта

| Расходы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМЦ для гостиницы | 376 974 | 384 513 | 448 223 | 461 229 | 518 567 | 532 615 |
| Электроэнергия для гостиницы | 14 769 | 17 480 | 18 974 | 20 528 | 22 170 | 23 918 |
| Коммунальные расходы гостиницы | 24 863 | 29 428 | 31 944 | 34 558 | 37 324 | 40 266 |
| Непредвиденные расходы гостиницы | 49 726 | 58 857 | 63 887 | 69 117 | 74 648 | 80 533 |
| ТМЦ для СТО | 99 247 | 75 034 | 116 465 | 88 148 | 130 201 | 102 723 |
| Вода (СТО) | 39 159 | 46 350 | 50 311 | 54 430 | 58 785 | 63 419 |
| Электроэнергия (СТО) | 47 737 | 56 503 | 61 332 | 66 352 | 71 662 | 77 311 |
| Очистка выгребной ямы | 43 510 | 51 500 | 55 901 | 60 477 | 65 317 | 70 466 |
| Непредвиденные расходы (СТО) | 37 295 | 44 143 | 47 915 | 51 838 | 55 986 | 60 399 |
| Канцелярские товары (автомагазин) | 4 505 | 4 905 | 5 324 | 5 760 | 6 221 | 6 711 |
| Электроэнергия (автомагазин) | 4 774 | 5 650 | 6 133 | 6 635 | 7 166 | 7 731 |
| Коммунальные расходы (автомагазин) | 4 973 | 5 886 | 6 389 | 6 912 | 7 465 | 8 053 |
| Непредвиденные расходы (автомагазин) | 8 702 | 10 300 | 11 180 | 12 095 | 13 063 | 14 093 |
| ТМЦ для центра общественного питания | 133 953 | 104 196 | 151 622 | 122 662 | 170 835 | 143 073 |
| Электроэнергия (комплекс общественного питания) | 49 229 | 58 268 | 63 248 | 68 426 | 73 901 | 79 727 |
| Коммунальные платежи (комплекс общественного пит | 24 863 | 29 428 | 31 944 | 34 558 | 37 324 | 40 266 |
| Непредвиденные расходы (комплекс общественного п | 99 452 | 117 714 | 127 774 | 138 234 | 149 295 | 161 065 |
| Канцелярские расходы (управление) | 5 405 | 5 886 | 6 389 | 6 912 | 7 465 | 8 053 |
| Электроэнергия (общехозяйственная) | 8 205 | 9 711 | 10 541 | 11 404 | 12 317 | 13 288 |
| Коммунальные расходы | 6 216 | 7 357 | 7 986 | 8 640 | 9 331 | 10 067 |
| Представительские расходы | 37 295 | 44 143 | 47 915 | 51 838 | 55 986 | 60 399 |
| Нотариальные расходы | 18 647 | 22 071 | 23 958 | 25 919 | 27 993 | 30 200 |
| Расходы на связь | 26 879 | 29 428 | 31 944 | 34 558 | 37 324 | 40 266 |
| Компенсация за использование личного транспорта | 49 726 | 58 857 | 63 887 | 69 117 | 74 648 | 80 533 |
| Непредвиденные расходы | 90 750 | 107 414 | 116 594 | 126 138 | 136 232 | 146 972 |
| Рекламный бюджет | 248 631 | 294 284 | 319 435 | 345 585 | 373 238 | 402 663 |
| ИТОГО | 1 555 487 | 1 679 308 | 1 927 213 | 1 982 070 | 2 234 462 | 2 304 812 |

# 5. Инвестиционный план

Общая сумма затрат инвестиционного этапа проекта составляет 29,142 млн.руб. и включает в себя:

  - Затраты на строительство автовокзала – 25,910 млн.руб.;

  - Затраты на приобретение оборудования, мебели и иных товарно-материальных ценностей – 1,422 млн.руб.;

  - Затраты на формирование оборотного капитала для обеспечения запуска эксплуатационного этапа проекта – 1,810 млн.руб..

График затрат капитального характера, осуществляемых на инвестиционном этапе проекта, представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

График затрат капитального характера (с учетом фактора инфляции)

| Этап | Затраты | 2007 год | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | янв. |
| Разработка проектно-сметной документации | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закладка фундамента и подвод коммуникаций | 5 320 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата аванса за поставку и монтаж конструкций | 7 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство каркаса здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство крыши здания | 5 163 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж инженерных сетей и коммуникаций в здании | 1 787 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка помещений | 2 338 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство прилегающей территории | 3 199 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оборудование автосервиса | 492 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель и оборудование магазина запчастей | 111 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель и оборудование центра общественного питания | 521 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель и оборудование для аппарата управления | 138 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель и оборудование гостиницы | 158 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 27 331 343 | 10 706 557 | 2 625 344 | 88 142 | 1 287 607 | 1 296 887 | 1 306 234 | 1 871 256 | 1 829 376 | 1 822 990 | 1 685 522 | 1 794 608 | 1 016 820 |

В соответствии с расчетам, сумма капитальных затрат составит 27,3 млн.руб. При этом основная нагрузка приходится на февраль и март 2007 года, когда необходимо внести авансовый платеж за изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций, являющихся каркасом здания, а так же произвести финансирование работ по закладке фундамента и подведению коммуникаций.

На разработку проектно-сметной документации отведен минимальный период и указана лишь часть суммы, т.к. в настоящее время документация уже находится в разработке и 60% ее стоимости оплачена за счет собственных средств.

Представленный график затрат, связанных со строительством здания согласован с подрядными организациями, в частности:

  - ООО «Жилье – XXI век» - в части затрат на фундамент, коммуникации, монтаж оборудования и отделку помещений;

  - ООО «Производственно-комплектовочное предприятие «Магнум» - в части изготовления, поставки и монтажа металлоконструкций.

Сметы затрат на приобретение имущества по направлениям деятельности предприятия представлены в таблицах 5.2 – 5.5.

Таблица 5.2

Смета на приобретение имущества для гостиницы (в ценах декабря 2006г.)

| Позиция | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Пылесос | 1 | 6 500 | 6 500 |
| Комплект мебели стандартного номера: шкаф трехстворчатый, тумба прикроватная (2), кровать односпальная (2), стул (2), стол с тумбой (1) | 6 | 12 550 | 75 300 |
| Комплект мебели номера повышенной комфортности: шкаф комбинированный (1), стол с тумбой (1), стол журнальный (1), тумба прикроватная (2), кровать двуспальная, стул (2), комплект мягкой мебели (1) | 2 | 26 660 | 53 320 |
| Комплект мебели кабинета горничной: стол, стул, тумба, стеллажи | 1 | 11 500 | 11 500 |
| ИТОГО |  |  | 146 620 |

Таблица 5.3

Смета затрат на приобретение оборудования автосервиса (в ценах декабря 2006г.)

| Оборудование | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъемник электромеханический двухстоечный двухмоторный с напольной рамой, грузоподъемностью 3,3 тонн | 3 | 68 700 | 206 100 |
| Стенд для балансировки колес с электрическим приводом | 1 | 55 800 | 55 800 |
| Стенд шиномонтажный для легковых автомобилей, 10-21 дюймов | 1 | 43 000 | 43 000 |
| Электрический вулканизатор для ремонта камер | 1 | 11 300 | 11 300 |
| Ванна для проверки камер | 1 | 5 100 | 5 100 |
| Компрессор поршневой | 1 | 20 200 | 20 200 |
| Установка для мойки автомобилей без подогрева | 2 | 20 900 | 41 800 |
| Пылеводосос | 1 | 14 000 | 14 000 |
| Гидравлический гаражный кран | 1 | 11 500 | 11 500 |
| Верстак слесарный | 4 | 6 300 | 25 200 |
| Шкаф металлический инструментальный | 4 | 3 500 | 14 000 |
| Шкаф металлический для одежды | 4 | 1 500 | 6 000 |
| Стулья | 10 | 450 | 4 500 |
| ИТОГО |  |  | 458 500 |

Таблица 5.4

Смета затрат оборудование магазина (в ценах декабря 2006г.)

| Оборудование | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект мебели торгового зала | 1 | 35 000 | 35 000 |
| Комплект стеллажей складского помещения | 1 | 54 000 | 54 000 |
| Кассовый аппарат | 1 | 14 600 | 14 600 |
| ИТОГО |  |  | 103 600 |

Таблица 5.5

Смета затрат на оборудование центра общественного питания (в ценах декабря 2006г.)

| Оборудование | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванна моечная | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Холодильная установка | 4 | 20 000 | 80 000 |
| Плита | 2 | 35 000 | 70 000 |
| Обеденные зоны для кафе | 8 | 3 000 | 24 000 |
| Обеденные зоны для ресторана | 10 | 6 000 | 60 000 |
| Барная стойка ресторана | 1 | 52 000 | 52 000 |
| Барная стойка кафе | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Шкафы | 6 | 3 500 | 21 000 |
| Кофе-машина | 3 | 17 000 | 51 000 |
| Стеллажи | 2 | 12 000 | 24 000 |
| Микроволновая печь | 3 | 2 500 | 7 500 |
| Титан | 2 | 14 000 | 28 000 |
| Кассовый аппарат | 2 | 14 600 | 29 200 |
| ИТОГО |  |  | 485 700 |

Суммы, указанные в сметах (таблицы 5.2-5.5), и суммы, указанные в графике (таблица 5.1) различаются на сумму прогнозируемой инфляции. Таким образом, в расчетах учтен рост цен на оборудование и мебель, и инфляционный риск проекта в этой части можно считать учетным.

Кроме указанных затрат, предприятие также закупит мебель и офисную технику для кабинетов коммерческого директора, бухгалтерии и приемной. Соответствующие затраты приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6

Затраты на мебель и технику для аппарата управления (в ценах декабря 2006г.)

| Оборудование | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 2 | 35 000 | 70 000 |
| Офисный аппарат МФУ: факс-принтер-копир | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Комплект офисной мебели | 3 | 14 720 | 44 160 |
| ИТОГО |  |  | 129 160 |

Финансирование инвестиционного проекта будет произведено за счет привлеченных ресурсов со следующими параметрами:

  - Вид привлеченных ресурсов – кредит коммерческого банка;

  - Тип – кредитная линия с установленным лимитом кредитования;

  - Размер лимита – 30 млн.руб.;

  - Срок предоставления кредитной линии – 48 месяцев (4 года);

  - Момент открытия кредитной линии – 01.02.2007г.;

  - Стоимость привлечения – 14% годовых;

  - Отсрочка первой выплаты процентов по кредиту – 12 месяцев.

В соответствии с указанными параметрами, график привлечения ресурсов, возврата основного долга и начисленных процентов (доход банка) имеет следующий вид: таблица 5.7.

Таблица 5.7

Расчеты по привлеченным кредитным ресурсам

| Период | Поступления кредитных ресурсов | Возврат основного долга | Сумма основного долга на балансе | Оплата процентов по кредиту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Февраль 2007 | 10 955 207 |  | 10 955 207 |  |
| Март 2007 | 2 674 344 |  | 13 629 551 |  |
| Апрель 2007 | 164 383 |  | 13 793 934 |  |
| Май 2007 | 1 337 316 |  | 15 131 250 |  |
| Июнь 2007 | 1 346 955 |  | 16 478 205 |  |
| Июль 2007 | 1 422 529 |  | 17 900 734 |  |
| Август 2007 | 1 922 048 |  | 19 822 782 |  |
| Сентябрь 2007 | 1 880 534 |  | 21 703 316 |  |
| Октябрь 2007 | 1 955 846 |  | 23 659 162 |  |
| Ноябрь 2007 | 1 737 421 |  | 25 396 583 |  |
| Декабрь 2007 | 1 930 516 |  | 27 327 099 |  |
| Январь 2008 | 1 374 494 |  | 28 701 593 |  |
| Февраль 2008 | 1 063 872 |  | 29 765 465 | 423 259 |
| Март 2008 |  | 256 014 | 29 509 451 | 420 272 |
| Апрель 2008 |  | 830 729 | 28 678 722 | 410 580 |
| Май 2008 |  | 832 276 | 27 846 446 | 400 870 |
| Июнь 2008 |  | 865 259 | 26 981 187 | 390 776 |
| Июль 2008 |  | 749 835 | 26 231 352 | 382 028 |
| Август 2008 |  | 887 416 | 25 343 936 | 371 674 |
| Сентябрь 2008 |  | 926 060 | 24 417 876 | 360 870 |
| Октябрь 2008 |  | 653 446 | 23 764 430 | 353 247 |
| Ноябрь 2008 |  | 674 116 | 23 090 314 | 345 382 |
| Декабрь 2008 |  | 697 090 | 22 393 224 | 337 249 |
| Январь 2009 |  | 595 134 | 21 798 090 | 330 306 |
| Февраль 2009 |  | 573 011 | 21 225 079 | 323 621 |
| Март 2009 |  | 843 380 | 20 381 699 | 313 782 |
| Апрель 2009 |  | 751 224 | 19 630 475 | 305 017 |
| Май 2009 |  | 844 052 | 18 786 423 | 295 170 |
| Июнь 2009 |  | 877 693 | 17 908 730 | 284 930 |

Таблица 5.7 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль 2009 |  | 769 885 | 17 138 845 | 275 948 |
| Август 2009 |  | 889 317 | 16 249 528 | 265 573 |
| Сентябрь 2009 |  | 941 949 | 15 307 579 | 254 584 |
| Октябрь 2009 |  | 830 590 | 14 476 989 | 244 893 |
| Ноябрь 2009 |  | 841 130 | 13 635 859 | 235 080 |
| Декабрь 2009 |  | 867 001 | 12 768 858 | 224 965 |
| Январь 2010 |  | 676 495 | 12 092 363 | 217 073 |
| Февраль 2010 |  | 770 622 | 11 321 741 | 208 082 |
| Март 2010 |  | 1 029 419 | 10 292 322 | 196 072 |
| Апрель 2010 |  | 954 567 | 9 337 755 | 184 963 |
| Май 2010 |  | 1 032 049 | 8 305 706 | 172 895 |
| Июнь 2010 |  | 1 069 432 | 7 236 274 | 160 418 |
| Июль 2010 |  | 977 289 | 6 258 985 | 149 017 |
| Август 2010 |  | 1 084 013 | 5 174 972 | 136 370 |
| Сентябрь 2010 |  | 1 141 995 | 4 032 977 | 123 047 |
| Октябрь 2010 |  | 1 045 719 | 2 987 258 | 110 847 |
| Ноябрь 2010 |  | 1 034 728 | 1 952 530 | 98 775 |
| Декабрь 2010 |  | 1 063 726 | 888 804 | 86 365 |
| Январь 2011 |  | 888 804 | 0 | 75 995 |

Представленный в таблице 5.7 график расчетов основан на следующих предпосылках:

  - Финансовые ресурсы привлекаются в пределах установленного лимита в соответствии с возникающими потребностями. Это призвано с одной стороны минимизировать расходы на оплату процентов и, с другой стороны, минимизировать риски банка;

  - Основной долг по кредиту погашается по мере возникновения соответствующих возможностей (положительная разница между свободными денежными средствами на конец периода и расчетной потребностью следующего периода);

  - Предприятие поддерживает постоянно остаток свободных денежных средств примерно в сумме 200 тыс.руб. для финансирования крупных непредвиденных расходов.

Суммарные затраты на обслуживание привлеченных кредитных ресурсов составят 9,5 млн.руб.

# 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

# 6.1. Базовые условия расчета финансовой модели проекта

При расчете финансовых потоков приняты следующие базовые условия:

  - Расчетный период – 84 месяца (01.02.2007 – 01.02.2014);

  - Система учета – FIFO;

  - Валюта расчета – рубли РФ;

  - Ставка рефинансирования ЦБ РФ на 2007 год – 11%, тенденция снижения ставки – 5% от значения ставки 2007 г. в год;

  - Инфляция на 2007 год – 9%, тенденция снижения инфляции – 4% от значения ставки 2007 г. в год;

  - Оплата текущих расходов – по факту;

  - Поступление средств за оказание услуг, продажу товаров, передачу площадей в аренду – в момент реализации;

  - Доля выплат, финансируемых за счет поступлений текущего месяца – 75%;

  - Страховой запас по товарам, сырью и материалам – 100% от потребности следующего периода.

# 6.2. Налогообложение деятельности предприятия

ООО «А-Я» находится на общей системе налогообложения и на момент начала реализации проекта налоговых льгот не имеет.

В расчетах не учтена возможность снижения налоговой нагрузки на предприятие в соответствии с прогнозами изменения налогового законодательства РФ, а также возможность получения налоговых льгот.

Предприятие является плательщиком следующих видов налогов и обязательных платежей:

  - Налог на прибыль предприятий и организаций – 24% от прибыли;

  - НДС – 18% от величины добавленной стоимости;

  - Налог на имущество предприятий – 2% от остаточной стоимости имущества;

  - Единый социальный налог – 26% от начисленной заработной платы.

Также в расчетах учтено, что предприятие является налоговым агентом по перечислению в бюджет платежей по налогу на доходы физических лиц – 13% от дохода сотрудников предприятия.

План платежей по налогам и обязательным сборам приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Налоговые платежи предприятия

| Налог | 02-12 2007г | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль |  | 537 043 | 2 400 822 | 2 988 503 | 3 655 860 | 4 032 434 | 4 495 313 | 373 575 |
| НДС |  | 3 432 878 | 5 010 908 | 5 424 774 | 5 885 922 | 6 342 834 | 6 860 288 | 580 028 |
| Налог на имущество | 174 083 | 491 682 | 477 669 | 422 951 | 368 330 | 313 839 | 260 833 | 57 474 |
| НДФЛ | 59 715 | 979 232 | 1 143 884 | 1 241 645 | 1 343 288 | 1 450 778 | 1 565 150 | 135 748 |
| ЕСН | 119 430 | 1 958 463 | 2 287 768 | 2 483 290 | 2 686 575 | 2 901 555 | 3 130 300 | 271 496 |
| ИТОГО | 353 229 | 7 399 298 | 11 321 049 | 12 561 164 | 13 939 974 | 15 041 440 | 16 311 884 | 1 418 321 |

# 6.3. Агрегированные показатели финансового плана

Оценка экономической эффективности проекта проведена на основе сформированного финансового плана деятельности предприятия на период 01.02.2007г. – 01.02.2014г., который включает в себя.

- Прогноз отчета о прибылях и убытках предприятия. В Приложении 1 прогноз представлен в разрезе по месяцам в течение всего срока реализации проекта. В укрупненном варианте он имеет следующий вид: Таблица 6.2.

- Прогноз показателей баланса предприятия. В Приложении 2 прогноз представлен в развернутом виде. В укрупненном варианте он имеет следующий вид: Таблица 6.3.

- Прогноз показателей денежного потока (КЭШ-ФЛО). В Приложении 3 прогноз представлен в разрезе по месяцам в течение всего срока реализации проекта. В укрупненном варианте он имеет следующий вид: Таблица 6.4.

При формировании прогноза финансового плана проекта было учтено, что предприятие на конец каждого периода должно иметь остаток свободных денежных средств в кассе и на счетах в банке в размере не менее 0,2 млн.руб. для финансирования непредвиденных расходов либо закупки дополнительных ТМЦ.

Таблица 6.2

Прогноз отчета о прибылях и убытках

| Показатели | 02-12 2007г | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж |  | 38 029 546 | 46 981 999 | 50 997 140 | 55 171 691 | 59 586 513 | 64 283 896 | 5 469 879 |
| Чистый объем продаж |  | 38 029 546 | 46 981 999 | 50 997 140 | 55 171 691 | 59 586 513 | 64 283 896 | 5 469 879 |
| Материалы и комплектующие |  | 14 070 943 | 17 408 210 | 18 901 560 | 20 453 839 | 22 091 380 | 23 837 588 | 2 065 943 |
| Суммарные прямые издержки |  | 14 070 943 | 17 408 210 | 18 901 560 | 20 453 839 | 22 091 380 | 23 837 588 | 2 065 943 |
| Валовая прибыль |  | 23 958 603 | 29 573 790 | 32 095 580 | 34 717 852 | 37 495 133 | 40 446 308 | 3 403 936 |
| Налог на имущество | 274 759 | 515 557 | 463 979 | 409 286 | 354 692 | 300 247 | 248 341 | 18 475 |
| Административные издержки |  | 206 037 | 241 413 | 262 045 | 283 497 | 306 182 | 330 320 | 28 057 |
| Производственные издержки |  | 901 468 | 932 335 | 1 100 478 | 1 103 355 | 1 271 126 | 1 281 671 | 187 522 |
| Маркетинговые издержки |  | 210 704 | 249 394 | 270 708 | 292 868 | 316 304 | 341 240 | 29 596 |
| Зарплата адм. персонала | 625 052 | 1 540 298 | 1 677 127 | 1 820 462 | 1 969 487 | 2 127 086 | 2 294 775 | 199 030 |
| Зарплата пр-ого персонала | 13 441 | 8 929 949 | 10 553 630 | 11 455 591 | 12 393 358 | 13 385 076 | 14 440 290 | 1 252 432 |
| Суммарные постоянные издержки | 638 494 | 11 788 456 | 13 653 900 | 14 909 284 | 16 042 566 | 17 405 774 | 18 688 295 | 1 696 637 |
| Амортизация | 1 231 593 | 2 812 767 | 2 859 508 | 2 859 508 | 2 859 508 | 2 859 508 | 2 625 518 | 217 230 |
| Проценты по кредитам |  | 4 196 209 | 3 353 871 | 1 843 895 | 75 995 |  |  |  |
| Суммарные непроизводственные издержки | 1 231 593 | 7 008 976 | 6 213 379 | 4 703 403 | 2 935 503 | 2 859 508 | 2 625 518 | 217 230 |
| Убытки предыдущих периодов |  | 2 144 846 |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | -2 144 846 | 2 500 768 | 9 242 532 | 12 073 607 | 15 385 091 | 16 929 604 | 18 884 153 | 1 471 594 |
| Суммарные издержки на прибыль |  | 1 064 039 | 963 290 | 594 056 | 24 801 |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль | -2 144 846 | 3 564 807 | 10 205 822 | 12 667 663 | 15 409 892 | 16 929 604 | 18 884 153 | 1 471 594 |
| Налог на прибыль |  | 700 237 | 2 449 397 | 3 040 239 | 3 698 374 | 4 063 105 | 4 532 197 | 353 183 |
| Чистая прибыль | -2 144 846 | 1 800 531 | 6 793 135 | 9 033 368 | 11 686 717 | 12 866 499 | 14 351 957 | 1 118 412 |

Динамика прибыли предприятия представлена на рисунке 6.1. В начале эксплуатационной стадии проекта в феврале 2008 года отрицательный финансовый результат достигает суммы 3,4 млн.руб. В течение 7 месяцев предприятие выходит на прибыльную работу. Колебания графика в период 09.08 – 01.14гг. отражают сезонность.

Рис.6.1. Динамика чистой прибыли предприятия.

Таблица 6.3

Прогноз отчета о прибылях и убытках

|  | 02-12 2007г | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 200 000 | 191 744 | 167 162 | 126 816 | 13 717 982 | 29 358 918 | 46 253 910 | 47 503 593 |
| Сырье, материалы и комплектующие |  | 1 394 211 | 1 516 204 | 1 643 058 | 1 775 323 | 1 917 349 | 2 065 943 | 2 078 753 |
| Суммарные текущие активы | 200 000 | 1 585 955 | 1 683 365 | 1 769 874 | 15 493 306 | 31 276 267 | 48 319 853 | 49 582 346 |
| Основные средства | 22 847 924 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 193 070 | 26 067 603 | 26 067 603 |
| Накопленная амортизация | 1 231 593 | 4 044 360 | 6 903 869 | 9 763 377 | 12 622 885 | 15 344 121 | 16 844 172 | 17 061 402 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 21 616 331 | 23 286 982 | 20 427 474 | 17 567 966 | 14 708 457 | 11 848 949 | 9 223 431 | 9 006 201 |
| Здания и сооружения | 21 203 059 | 21 868 638 | 19 307 687 | 16 746 735 | 14 185 783 | 11 624 831 | 9 063 880 | 8 850 467 |
| Оборудование |  | 402 297 | 303 775 | 205 253 | 106 732 | 8 210 |  |  |
| Другие активы | 413 272 | 1 016 047 | 816 012 | 615 977 | 415 943 | 215 908 | 159 552 | 155 734 |
| Инвестиции в основные фонды | 3 466 598 |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 25 282 929 | 24 872 937 | 22 110 839 | 19 337 840 | 30 201 763 | 43 125 217 | 57 543 284 | 58 588 547 |
| Отсроченные налоговые платежи | 100 676 | 679 179 | 748 315 | 822 001 | 888 012 | 944 966 | 1 011 076 | 937 929 |
| Краткосрочные займы | 6 675 148 | 8 757 368 | 10 816 328 | 888 804 |  |  |  |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 6 775 824 | 9 436 547 | 11 564 643 | 1 710 805 | 888 012 | 944 966 | 1 011 076 | 937 929 |
| Долгосрочные займы | 20 651 951 | 13 635 859 | 1 952 530 |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль | -2 144 846 | 1 800 531 | 8 593 666 | 17 627 034 | 29 313 751 | 42 180 251 | 56 532 207 | 57 650 619 |
| Суммарный собственный капитал | -2 144 846 | 1 800 531 | 8 593 666 | 17 627 034 | 29 313 751 | 42 180 251 | 56 532 207 | 57 650 619 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 25 282 929 | 24 872 937 | 22 110 839 | 19 337 840 | 30 201 763 | 43 125 217 | 57 543 284 | 58 588 547 |

Динамика валюты баланса предприятия представлена на рисунке 6.2. Первоначальное формирование внеоборотного и оборотного капитала происходит за счет привлечения кредитных ресурсов. В дальнейшем происходит снижение валюты баланса при гашении кредитных обязательств. С 02.2011 года – рост за счет собственных средств.

Рис.6.2. Динамика валюты баланса предприятия.

Таблица 6.4

Прогноз отчета о прибылях и убытках

|  | 02-12 2007г | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж |  | 44 874 864 | 55 438 759 | 60 176 625 | 65 102 595 | 70 312 085 | 75 854 997 | 6 454 457 |
| Затраты на материалы и комплектующие |  | 18 248 882 | 20 685 639 | 22 453 529 | 24 291 603 | 26 235 418 | 28 303 694 | 2 452 929 |
| Суммарные прямые издержки |  | 18 248 882 | 20 685 639 | 22 453 529 | 24 291 603 | 26 235 418 | 28 303 694 | 2 452 929 |
| Общие издержки |  | 1 555 487 | 1 679 308 | 1 927 213 | 1 982 070 | 2 234 462 | 2 304 812 | 289 307 |
| Затраты на персонал | 459 348 | 7 532 552 | 8 799 106 | 9 551 117 | 10 332 982 | 11 159 829 | 12 039 615 | 1 044 217 |
| Суммарные пост. издержки | 459 348 | 9 088 039 | 10 478 414 | 11 478 330 | 12 315 052 | 13 394 291 | 14 344 427 | 1 333 524 |
| Налоги | 353 229 | 7 399 298 | 11 321 049 | 12 561 164 | 13 939 974 | 15 041 440 | 16 311 884 | 1 418 321 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -812 577 | 10 138 646 | 12 953 657 | 13 683 603 | 14 555 966 | 15 640 936 | 16 894 992 | 1 249 683 |
| Затраты на приобретение активов | 26 314 522 | 1 016 820 |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -26 314 522 | -1 016 820 |  |  |  |  |  |  |
| Займы | 27 327 099 | 2 438 365 |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов |  | 7 372 238 | 9 624 369 | 11 880 054 | 888 804 |  |  |  |
| Выплаты процентов по займам |  | 4 196 209 | 3 353 871 | 1 843 895 | 75 995 |  |  |  |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 27 327 099 | -9 130 081 | -12 978 239 | -13 723 949 | -964 799 |  |  |  |
| Баланс наличности на начало периода |  | 200 000 | 191 744 | 167 162 | 126 816 | 13 717 982 | 29 358 918 | 46 253 910 |
| Баланс наличности на конец периода | 200 000 | 191 744 | 167 162 | 126 816 | 13 717 982 | 29 358 918 | 46 253 910 | 47 503 593 |

Одним из основных показателей эффективности инвестиционного проекта является чистый приведенный доход (NPV), который характеризует величину приведенного денежного потока, генерируемого проектом с учетом действия фактора инфляции: Рис.6.3.

Рис.6.3. Динамика показателя NPV проекта.

# 7. РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА

Интегрированные показатели экономической эффективности проекта приведены в соответствующем разделе Резюме.

В рамках принятой методики расчета проведен анализ чувствительности проекта по следующим показателям:

  - Уровень инфляции;

  - Объем сбыта;

  - Общие издержки;

  - Зарплата персонала;

  - Ставка по кредиту.

При анализе чувствительности по критерию чистого приведенного дохода с изменением указанных параметров от -15% до +15% (Рис.7.1.), чистый приведенный доход сохранил положительное значение во всех случаях кроме параметра «цена сбыта». Положительное значение NPV приближается к нулю при снижении цен на 12%. Учитывая принцип ценообразования, принятый в данном расчете (минимальный уровень цен, сложившийся на рынке), это характеризует запас конкурентоспособности по цене как высокий. В целом можно говорить о высоком запасе устойчивости проекта при изменении рыночной ситуации по указанным параметрам.

Рис.7.1. Анализ чувствительности проекта по NPV.

При разработке финансовой модели проекта было допущено, что основными рисками реализации проекта являются:

- Невыход на плановые объемы реализации услуг и продукции;

- Снижение уровня торговой надбавки вследствие изменения конъюнктуры рынка;

- Строительство в непосредственной близости аналогичного комплекса;

- Увеличение инвестиционных затрат;

- Несоблюдение сроков введения в эксплуатацию торгового комплекса;

Для того чтобы данные риски учесть и оценить реальный уровень устойчивости и эффективности инвестиционного проекта, в модель расчета были включены следующие условия:

  - Плановый объем розничного товарооборота принят на пессимистическом уровне, т.е. без учета прогноза увеличения транспортного потока по магистрали Тюмень-Тобольск на участке пос. Хххххх. По экспертным оценкам, в связи увеличением деловой активности предприятий северных районов Юга Тюменской области, грузопоток возрастет в период 2007-2010 гг. на 47%, пассажиропоток возрастет на 31%. Соответственно, можно рассчитывать на реальный рост спроса на услуги автовокзала.

  - В плановых объемах выручки по услугам СТО и магазина автомобильных запчастей не учтен сезонный рост спроса в период май-сентябрь в связи с увеличением транзитного потока в сезон отпусков.

  - Торговая наценка по услугам центра общественного питания взята на минимальном уровне в сравнении с предприятиями общественного питания, расположенными в пределах 30-и километровой зоны от поселка Хххххх. Учитывая более высокий уровень обслуживания, можно рассчитывать на более высокий уровень цен, который будет установлен на практике.

  - На стимулирование сбыта заложен существенный бюджет.

  - Кроме того, как было указано выше, 1-й этап реализации проекта уже начат в ноябре 2006 года (закладка фундамента и разработка проектно-сметной документации), что существенно сокращает реальные сроки введения объекта в эксплуатацию по сравнению с расчетными, т.е., создает запас устойчивости проекта по временному фактору.

Учитывая перечисленные особенности модели расчета проекта, можно заключить, что в данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, не учитывающий благоприятную экономическую конъюнктуру для осуществления подобных проектов. Кроме того, расчет экономической эффективности проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы, что указано в сметах текущих затрат.

Таким образом, проект имеет как высокие показатели экономической эффективности, так и высокий уровень устойчивости по отношению к изменениям факторов внешней среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 пРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| Показатели | фев.07 | мар.07 | апр.07 | май.07 | июн.07 | июл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | дек.07 | янв.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый объем продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные прямые издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество | 13 500 | 13 388 | 22 142 | 21 955 | 21 769 | 21 583 | 30 003 | 29 745 | 32 466 | 32 183 | 36 027 | 43 180 |
| Административные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 788 |
| Маркетинговые издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата административного персонала | 48 650 | 49 001 | 49 354 | 49 710 | 50 068 | 50 429 | 50 792 | 51 158 | 51 527 | 51 898 | 122 467 | 123 349 |
| Зарплата производственного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 441 | 13 538 |
| Суммарные постоянные издержки | 48 650 | 49 001 | 49 354 | 49 710 | 50 068 | 50 429 | 50 792 | 51 158 | 51 527 | 51 898 | 135 908 | 238 676 |
| Амортизация |  | 67 500 | 67 500 | 111 834 | 111 834 | 111 834 | 111 834 | 154 866 | 154 866 | 169 763 | 169 763 | 191 552 |
| Проценты по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные непроизводственные издержки |  | 67 500 | 67 500 | 111 834 | 111 834 | 111 834 | 111 834 | 154 866 | 154 866 | 169 763 | 169 763 | 191 552 |
| Убытки предыдущих периодов |  | 62 150 | 192 038 | 331 034 | 514 532 | 698 203 | 882 048 | 1 074 676 | 1 310 445 | 1 549 304 | 1 803 148 | 2 144 846 |
| Прибыль до выплаты налога | -62 150 | -192 038 | -331 034 | -514 532 | -698 203 | -882 048 | -1 074 676 | -1 310 445 | -1 549 304 | -1 803 148 | -2 144 846 | -2 618 254 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль | -62 150 | -192 038 | -331 034 | -514 532 | -698 203 | -882 048 | -1 074 676 | -1 310 445 | -1 549 304 | -1 803 148 | -2 144 846 | -2 618 254 |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль | -62 150 | -192 038 | -331 034 | -514 532 | -698 203 | -882 048 | -1 074 676 | -1 310 445 | -1 549 304 | -1 803 148 | -2 144 846 | -2 618 254 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

| Показатели | фев.08 | мар.08 | апр.08 | май.08 | июн.08 | июл.08 | авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 1 726 749 | 3 430 637 | 3 565 003 | 3 590 697 | 3 616 576 | 3 642 642 | 3 668 896 | 3 708 160 | 3 733 712 | 3 677 848 | 3 668 626 | 3 695 067 |
| Чистый объем продаж | 1 726 749 | 3 430 637 | 3 565 003 | 3 590 697 | 3 616 576 | 3 642 642 | 3 668 896 | 3 708 160 | 3 733 712 | 3 677 848 | 3 668 626 | 3 695 067 |
| Материалы и комплектующие | 648 798 | 1 302 273 | 1 308 703 | 1 318 123 | 1 327 623 | 1 337 192 | 1 346 829 | 1 356 536 | 1 366 313 | 1 374 329 | 1 384 221 | 1 394 211 |
| Суммарные прямые издержки | 648 798 | 1 302 273 | 1 308 703 | 1 318 123 | 1 327 623 | 1 337 192 | 1 346 829 | 1 356 536 | 1 366 313 | 1 374 329 | 1 384 221 | 1 394 211 |
| Валовая прибыль | 1 077 951 | 2 128 364 | 2 256 299 | 2 272 574 | 2 288 953 | 2 305 450 | 2 322 066 | 2 351 624 | 2 367 399 | 2 303 519 | 2 284 404 | 2 300 855 |
| Налог на имущество | 43 865 | 44 564 | 44 186 | 43 804 | 43 423 | 43 042 | 42 661 | 42 280 | 41 900 | 41 516 | 41 135 | 40 755 |
| Административные издержки | 20 331 | 17 640 | 17 767 | 19 028 | 18 024 | 18 154 | 19 442 | 18 417 | 18 550 | 19 866 | 18 818 | 18 954 |
| Производственные издержки | 179 214 | 57 286 | 57 699 | 67 213 | 58 533 | 58 955 | 69 448 | 59 808 | 60 239 | 70 173 | 61 111 | 61 551 |
| Маркетинговые издержки | 18 475 | 18 608 | 18 742 | 18 877 | 19 013 | 19 150 | 19 288 | 19 427 | 19 567 | 19 708 | 19 850 | 19 993 |
| Зарплата административного персонала | 124 238 | 125 134 | 126 036 | 126 944 | 127 859 | 128 780 | 129 708 | 130 643 | 131 585 | 132 533 | 133 489 | 134 451 |
| Зарплата производственного персонала | 781 792 | 787 426 | 793 101 | 798 818 | 804 575 | 810 374 | 816 214 | 822 097 | 828 022 | 833 990 | 840 001 | 846 055 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 124 050 | 1 006 093 | 1 013 345 | 1 030 879 | 1 028 004 | 1 035 414 | 1 054 102 | 1 050 392 | 1 057 963 | 1 076 270 | 1 073 268 | 1 081 003 |
| Амортизация | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 |
| Проценты по кредитам | 423 259 | 420 272 | 410 580 | 400 870 | 390 776 | 382 028 | 371 674 | 360 870 | 353 247 | 345 382 | 337 249 | 330 306 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 661 551 | 658 564 | 648 873 | 639 163 | 629 068 | 620 320 | 609 967 | 599 163 | 591 539 | 583 675 | 575 542 | 568 599 |
| Убытки предыдущих периодов | 2 618 254 | 3 369 769 | 2 950 627 | 2 400 731 | 1 842 004 | 1 253 546 | 646 872 | 31 535 |  |  |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | -3 369 769 | -2 950 627 | -2 400 731 | -1 842 004 | -1 253 546 | -646 872 | -31 535 | 628 253 | 675 997 | 602 059 | 594 459 | 610 498 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 107 326 | 106 569 | 104 111 | 101 649 | 99 090 | 96 871 | 94 246 | 91 506 | 89 573 | 87 579 | 85 517 | 83 756 |
| Налогооблагаемая прибыль | -3 262 442 | -2 844 058 | -2 296 619 | -1 740 354 | -1 154 457 | -550 001 | 62 711 | 719 760 | 765 570 | 689 638 | 679 976 | 694 255 |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  | 15 051 | 172 742 | 183 737 | 165 513 | 163 194 | 166 621 |
| Чистая прибыль | -3 369 769 | -2 950 627 | -2 400 731 | -1 842 004 | -1 253 546 | -646 872 | -46 586 | 455 511 | 492 260 | 436 546 | 431 265 | 443 877 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

| Показатели | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 3 721 698 | 3 784 161 | 3 884 068 | 3 911 164 | 3 938 448 | 3 965 923 | 3 993 589 | 4 035 402 | 4 062 275 | 4 000 577 | 3 989 628 | 4 017 460 |
| Чистый объем продаж | 3 721 698 | 3 784 161 | 3 884 068 | 3 911 164 | 3 938 448 | 3 965 923 | 3 993 589 | 4 035 402 | 4 062 275 | 4 000 577 | 3 989 628 | 4 017 460 |
| Материалы и комплектующие | 1 404 260 | 1 414 381 | 1 426 159 | 1 436 094 | 1 446 112 | 1 456 201 | 1 466 359 | 1 476 588 | 1 486 889 | 1 495 269 | 1 505 686 | 1 516 204 |
| Суммарные прямые издержки | 1 404 260 | 1 414 381 | 1 426 159 | 1 436 094 | 1 446 112 | 1 456 201 | 1 466 359 | 1 476 588 | 1 486 889 | 1 495 269 | 1 505 686 | 1 516 204 |
| Валовая прибыль | 2 317 438 | 2 369 780 | 2 457 910 | 2 475 069 | 2 492 336 | 2 509 722 | 2 527 230 | 2 558 813 | 2 575 386 | 2 505 308 | 2 483 942 | 2 501 256 |
| Налог на имущество | 40 375 | 39 994 | 39 617 | 39 236 | 38 856 | 38 475 | 38 095 | 37 715 | 37 336 | 36 952 | 36 573 | 36 193 |
| Административные издержки | 20 298 | 19 223 | 19 357 | 20 726 | 19 628 | 19 765 | 21 163 | 20 042 | 20 182 | 21 609 | 20 464 | 20 607 |
| Производственные издержки | 195 344 | 62 427 | 62 863 | 73 212 | 63 743 | 64 187 | 75 595 | 65 086 | 65 540 | 76 330 | 66 458 | 155 193 |
| Маркетинговые издержки | 20 137 | 20 278 | 20 419 | 20 562 | 20 705 | 20 850 | 20 995 | 21 141 | 21 289 | 21 437 | 21 587 | 21 738 |
| Зарплата административного персонала | 135 420 | 136 364 | 137 316 | 138 274 | 139 238 | 140 209 | 141 188 | 142 172 | 143 164 | 144 163 | 145 169 | 146 181 |
| Зарплата производственного персонала | 852 153 | 858 097 | 864 084 | 870 111 | 876 181 | 882 294 | 888 449 | 894 646 | 900 887 | 907 172 | 913 500 | 919 873 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 223 352 | 1 096 390 | 1 104 038 | 1 122 885 | 1 119 496 | 1 127 305 | 1 147 389 | 1 143 088 | 1 151 063 | 1 170 712 | 1 167 178 | 1 263 592 |
| Амортизация | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 |
| Проценты по кредитам | 323 621 | 313 782 | 305 017 | 295 170 | 284 930 | 275 948 | 265 573 | 254 584 | 244 893 | 235 080 | 224 965 | 217 073 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 561 913 | 552 074 | 543 310 | 533 462 | 523 223 | 514 241 | 503 865 | 492 876 | 483 186 | 473 373 | 463 258 | 455 365 |
| Убытки предыдущих периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | 491 798 | 681 322 | 770 945 | 779 486 | 810 761 | 829 700 | 837 881 | 885 133 | 903 802 | 824 271 | 816 933 | 746 106 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 94 139 | 91 277 | 88 727 | 85 863 | 82 884 | 80 271 | 77 253 | 74 057 | 71 238 | 68 383 | 65 441 | 63 145 |
| Налогооблагаемая прибыль | 585 937 | 772 599 | 859 672 | 865 349 | 893 645 | 909 972 | 915 134 | 959 190 | 975 040 | 892 654 | 882 374 | 809 251 |
| Налог на прибыль | 140 625 | 185 424 | 206 321 | 207 684 | 214 475 | 218 393 | 219 632 | 230 206 | 234 010 | 214 237 | 211 770 | 194 220 |
| Чистая прибыль | 351 173 | 495 898 | 564 624 | 571 802 | 596 286 | 611 307 | 618 248 | 654 928 | 669 793 | 610 034 | 605 164 | 551 886 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

| Показатели | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 4 045 486 | 4 112 119 | 4 219 389 | 4 247 518 | 4 275 835 | 4 304 341 | 4 333 037 | 4 377 059 | 4 404 854 | 4 336 620 | 4 323 423 | 4 352 246 |
| Чистый объем продаж | 4 045 486 | 4 112 119 | 4 219 389 | 4 247 518 | 4 275 835 | 4 304 341 | 4 333 037 | 4 377 059 | 4 404 854 | 4 336 620 | 4 323 423 | 4 352 246 |
| Материалы и комплектующие | 1 526 781 | 1 537 432 | 1 549 758 | 1 560 076 | 1 570 476 | 1 580 946 | 1 591 486 | 1 602 096 | 1 612 776 | 1 621 368 | 1 632 162 | 1 643 058 |
| Суммарные прямые издержки | 1 526 781 | 1 537 432 | 1 549 758 | 1 560 076 | 1 570 476 | 1 580 946 | 1 591 486 | 1 602 096 | 1 612 776 | 1 621 368 | 1 632 162 | 1 643 058 |
| Валовая прибыль | 2 518 705 | 2 574 687 | 2 669 631 | 2 687 443 | 2 705 359 | 2 723 395 | 2 741 551 | 2 774 963 | 2 792 078 | 2 715 252 | 2 691 261 | 2 709 188 |
| Налог на имущество | 35 814 | 35 434 | 35 057 | 34 677 | 34 298 | 33 918 | 33 539 | 33 159 | 32 780 | 32 397 | 32 018 | 31 639 |
| Административные издержки | 22 064 | 20 889 | 21 029 | 22 509 | 21 310 | 21 452 | 22 962 | 21 739 | 21 884 | 23 424 | 22 177 | 22 324 |
| Производственные издержки | 212 339 | 67 837 | 68 290 | 79 508 | 69 203 | 69 665 | 82 020 | 70 597 | 71 067 | 82 742 | 72 018 | 80 634 |
| Маркетинговые издержки | 21 889 | 22 035 | 22 182 | 22 330 | 22 479 | 22 629 | 22 780 | 22 931 | 23 084 | 23 238 | 23 393 | 23 549 |
| Зарплата административного персонала | 147 201 | 148 182 | 149 170 | 150 165 | 151 166 | 152 174 | 153 188 | 154 209 | 155 238 | 156 272 | 157 314 | 158 363 |
| Зарплата производственного персонала | 926 290 | 932 465 | 938 682 | 944 940 | 951 239 | 957 581 | 963 965 | 970 391 | 976 861 | 983 373 | 989 929 | 996 529 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 329 784 | 1 191 410 | 1 199 353 | 1 219 451 | 1 215 397 | 1 223 500 | 1 244 915 | 1 239 868 | 1 248 134 | 1 269 050 | 1 264 831 | 1 281 399 |
| Амортизация | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 |
| Проценты по кредитам | 208 082 | 196 072 | 184 936 | 172 895 | 160 418 | 149 017 | 136 370 | 123 047 | 110 847 | 98 775 | 86 365 | 75 995 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 446 375 | 434 365 | 423 228 | 411 187 | 398 711 | 387 309 | 374 662 | 361 339 | 349 139 | 337 067 | 324 657 | 314 288 |
| Убытки предыдущих периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | 706 733 | 913 479 | 1 011 993 | 1 022 127 | 1 056 953 | 1 078 668 | 1 088 436 | 1 140 597 | 1 162 025 | 1 076 738 | 1 069 754 | 1 081 862 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 67 907 | 63 988 | 60 353 | 56 424 | 52 352 | 48 631 | 44 504 | 40 156 | 36 175 | 32 235 | 28 185 | 24 801 |
| Налогооблагаемая прибыль | 774 640 | 977 467 | 1 072 347 | 1 078 551 | 1 109 305 | 1 127 299 | 1 132 940 | 1 180 753 | 1 198 199 | 1 108 973 | 1 097 939 | 1 106 663 |
| Налог на прибыль | 185 914 | 234 592 | 257 363 | 258 852 | 266 233 | 270 552 | 271 906 | 283 381 | 287 568 | 266 153 | 263 505 | 265 599 |
| Чистая прибыль | 520 819 | 678 887 | 754 630 | 763 274 | 790 720 | 808 116 | 816 530 | 857 216 | 874 457 | 810 584 | 806 249 | 816 263 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

| Показатели | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 4 381 261 | 4 452 396 | 4 567 486 | 4 596 873 | 4 626 450 | 4 656 216 | 4 686 175 | 4 732 690 | 4 761 643 | 4 686 798 | 4 671 456 | 4 701 512 |
| Чистый объем продаж | 4 381 261 | 4 452 396 | 4 567 486 | 4 596 873 | 4 626 450 | 4 656 216 | 4 686 175 | 4 732 690 | 4 761 643 | 4 686 798 | 4 671 456 | 4 701 512 |
| Материалы и комплектующие | 1 654 012 | 1 665 039 | 1 677 999 | 1 688 781 | 1 699 647 | 1 710 582 | 1 721 588 | 1 732 665 | 1 743 813 | 1 752 697 | 1 763 959 | 1 775 323 |
| Суммарные прямые издержки | 1 654 012 | 1 665 039 | 1 677 999 | 1 688 781 | 1 699 647 | 1 710 582 | 1 721 588 | 1 732 665 | 1 743 813 | 1 752 697 | 1 763 959 | 1 775 323 |
| Валовая прибыль | 2 727 249 | 2 787 357 | 2 889 487 | 2 908 092 | 2 926 803 | 2 945 634 | 2 964 587 | 3 000 025 | 3 017 830 | 2 934 101 | 2 907 497 | 2 926 189 |
| Налог на имущество | 31 261 | 30 881 | 30 506 | 30 127 | 29 748 | 29 369 | 28 990 | 28 612 | 28 233 | 27 851 | 27 473 | 27 095 |
| Административные издержки | 23 896 | 22 618 | 22 763 | 24 360 | 23 057 | 23 206 | 24 833 | 23 505 | 23 656 | 25 316 | 23 962 | 24 116 |
| Производственные издержки | 229 963 | 73 451 | 73 924 | 86 047 | 74 878 | 75 360 | 88 705 | 76 332 | 76 824 | 89 423 | 77 815 | 166 587 |
| Маркетинговые издержки | 23 706 | 23 859 | 24 012 | 24 167 | 24 322 | 24 479 | 24 636 | 24 795 | 24 954 | 25 115 | 25 276 | 25 439 |
| Зарплата административного персонала | 159 419 | 160 445 | 161 477 | 162 516 | 163 561 | 164 614 | 165 673 | 166 739 | 167 812 | 168 891 | 169 978 | 171 072 |
| Зарплата производственного персонала | 1 003 172 | 1 009 627 | 1 016 123 | 1 022 660 | 1 029 240 | 1 035 862 | 1 042 527 | 1 049 235 | 1 055 986 | 1 062 780 | 1 069 618 | 1 076 500 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 440 156 | 1 289 999 | 1 298 299 | 1 319 750 | 1 315 059 | 1 323 520 | 1 346 374 | 1 340 606 | 1 349 231 | 1 371 525 | 1 366 649 | 1 463 714 |
| Амортизация | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 |
| Проценты по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные непроизводственные издержки | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 |
| Убытки предыдущих периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | 1 017 541 | 1 228 185 | 1 322 390 | 1 319 923 | 1 343 704 | 1 354 453 | 1 350 930 | 1 392 515 | 1 402 073 | 1 296 433 | 1 275 083 | 1 197 088 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль | 1 017 541 | 1 228 185 | 1 322 390 | 1 319 923 | 1 343 704 | 1 354 453 | 1 350 930 | 1 392 515 | 1 402 073 | 1 296 433 | 1 275 083 | 1 197 088 |
| Налог на прибыль | 244 210 | 294 764 | 317 374 | 316 782 | 322 489 | 325 069 | 324 223 | 334 204 | 336 498 | 311 144 | 306 020 | 287 301 |
| Чистая прибыль | 773 331 | 933 420 | 1 005 016 | 1 003 142 | 1 021 215 | 1 029 384 | 1 026 707 | 1 058 311 | 1 065 576 | 985 289 | 969 063 | 909 787 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

| Показатели | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 4 731 762 | 4 808 587 | 4 932 885 | 4 964 623 | 4 996 566 | 5 028 714 | 5 061 069 | 5 111 305 | 5 142 575 | 5 061 742 | 5 045 173 | 5 077 633 |
| Чистый объем продаж | 4 731 762 | 4 808 587 | 4 932 885 | 4 964 623 | 4 996 566 | 5 028 714 | 5 061 069 | 5 111 305 | 5 142 575 | 5 061 742 | 5 045 173 | 5 077 633 |
| Материалы и комплектующие | 1 786 746 | 1 798 242 | 1 812 239 | 1 823 883 | 1 835 618 | 1 847 429 | 1 859 315 | 1 871 278 | 1 883 318 | 1 892 913 | 1 905 076 | 1 917 349 |
| Суммарные прямые издержки | 1 786 746 | 1 798 242 | 1 812 239 | 1 823 883 | 1 835 618 | 1 847 429 | 1 859 315 | 1 871 278 | 1 883 318 | 1 892 913 | 1 905 076 | 1 917 349 |
| Валовая прибыль | 2 945 016 | 3 010 346 | 3 120 646 | 3 140 740 | 3 160 947 | 3 181 285 | 3 201 754 | 3 240 027 | 3 259 257 | 3 168 829 | 3 140 097 | 3 160 284 |
| Налог на имущество | 26 717 | 26 339 | 25 965 | 25 588 | 25 210 | 24 833 | 24 456 | 24 079 | 23 702 | 23 321 | 22 944 | 22 571 |
| Административные издержки | 25 807 | 24 427 | 24 585 | 26 309 | 24 902 | 25 062 | 26 820 | 25 386 | 25 549 | 27 341 | 25 879 | 26 045 |
| Производственные издержки | 248 360 | 79 327 | 79 837 | 92 931 | 80 868 | 81 388 | 95 801 | 82 439 | 82 970 | 96 577 | 84 041 | 89 963 |
| Маркетинговые издержки | 25 603 | 25 767 | 25 933 | 26 100 | 26 268 | 26 437 | 26 607 | 26 778 | 26 950 | 27 124 | 27 298 | 27 474 |
| Зарплата административного персонала | 172 172 | 173 280 | 174 395 | 175 517 | 176 646 | 177 783 | 178 927 | 180 078 | 181 237 | 182 403 | 183 576 | 184 757 |
| Зарплата производственного персонала | 1 083 426 | 1 090 397 | 1 097 412 | 1 104 473 | 1 111 579 | 1 118 731 | 1 125 929 | 1 133 174 | 1 140 464 | 1 147 802 | 1 155 187 | 1 162 620 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 555 368 | 1 393 199 | 1 402 162 | 1 425 330 | 1 420 264 | 1 429 402 | 1 454 084 | 1 447 854 | 1 457 170 | 1 481 247 | 1 475 981 | 1 490 859 |
| Амортизация | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 235 988 |
| Проценты по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные непроизводственные издержки | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 238 292 | 235 988 |
| Убытки предыдущих периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | 1 124 639 | 1 352 516 | 1 454 226 | 1 451 530 | 1 477 181 | 1 488 758 | 1 484 922 | 1 529 802 | 1 540 093 | 1 425 970 | 1 402 880 | 1 410 866 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль | 1 124 639 | 1 352 516 | 1 454 226 | 1 451 530 | 1 477 181 | 1 488 758 | 1 484 922 | 1 529 802 | 1 540 093 | 1 425 970 | 1 402 880 | 1 410 866 |
| Налог на прибыль | 269 913 | 324 604 | 349 014 | 348 367 | 354 524 | 357 302 | 356 381 | 367 152 | 369 622 | 342 233 | 336 691 | 338 608 |
| Чистая прибыль | 854 726 | 1 027 912 | 1 105 212 | 1 103 163 | 1 122 658 | 1 131 456 | 1 128 541 | 1 162 649 | 1 170 471 | 1 083 737 | 1 066 189 | 1 072 258 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

| Показатели | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 5 110 303 | 5 192 071 | 5 325 046 | 5 358 066 | 5 391 290 | 5 424 720 | 5 458 357 | 5 511 260 | 5 543 691 | 5 455 289 | 5 436 170 | 5 469 879 |
| Чистый объем продаж | 5 110 303 | 5 192 071 | 5 325 046 | 5 358 066 | 5 391 290 | 5 424 720 | 5 458 357 | 5 511 260 | 5 543 691 | 5 455 289 | 5 436 170 | 5 469 879 |
| Материалы и комплектующие | 1 929 685 | 1 942 101 | 1 956 764 | 1 968 881 | 1 981 090 | 1 993 374 | 2 005 734 | 2 018 171 | 2 030 686 | 2 040 558 | 2 053 194 | 2 065 943 |
| Суммарные прямые издержки | 1 929 685 | 1 942 101 | 1 956 764 | 1 968 881 | 1 981 090 | 1 993 374 | 2 005 734 | 2 018 171 | 2 030 686 | 2 040 558 | 2 053 194 | 2 065 943 |
| Валовая прибыль | 3 180 618 | 3 249 970 | 3 368 282 | 3 389 185 | 3 410 200 | 3 431 346 | 3 452 623 | 3 493 088 | 3 513 005 | 3 414 730 | 3 382 976 | 3 403 936 |
| Налог на имущество | 22 230 | 21 888 | 21 550 | 21 209 | 20 867 | 20 526 | 20 184 | 19 843 | 19 502 | 19 156 | 18 816 | 18 475 |
| Административные издержки | 27 872 | 26 375 | 26 539 | 28 394 | 26 869 | 27 036 | 28 925 | 27 372 | 27 542 | 29 467 | 27 884 | 28 057 |
| Производственные издержки | 268 229 | 85 653 | 86 184 | 100 296 | 87 257 | 87 798 | 103 321 | 88 890 | 89 441 | 104 086 | 90 554 | 187 522 |
| Маркетинговые издержки | 27 651 | 27 822 | 27 995 | 28 168 | 28 343 | 28 519 | 28 696 | 28 873 | 29 053 | 29 233 | 29 414 | 29 596 |
| Зарплата административного персонала | 185 946 | 187 099 | 188 259 | 189 427 | 190 601 | 191 783 | 192 972 | 194 169 | 195 373 | 196 584 | 197 803 | 199 030 |
| Зарплата производственного персонала | 1 170 100 | 1 177 356 | 1 184 656 | 1 192 002 | 1 199 393 | 1 206 830 | 1 214 314 | 1 221 843 | 1 229 420 | 1 237 043 | 1 244 714 | 1 252 432 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 679 797 | 1 504 306 | 1 513 634 | 1 538 286 | 1 532 463 | 1 541 966 | 1 568 228 | 1 561 148 | 1 570 828 | 1 596 412 | 1 590 369 | 1 696 637 |
| Амортизация | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 |
| Проценты по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные непроизводственные издержки | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 | 217 230 |
| Убытки предыдущих периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до выплаты налога | 1 261 360 | 1 506 546 | 1 615 869 | 1 612 460 | 1 639 640 | 1 651 625 | 1 646 981 | 1 694 868 | 1 705 445 | 1 581 932 | 1 556 562 | 1 471 594 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль | 1 261 360 | 1 506 546 | 1 615 869 | 1 612 460 | 1 639 640 | 1 651 625 | 1 646 981 | 1 694 868 | 1 705 445 | 1 581 932 | 1 556 562 | 1 471 594 |
| Налог на прибыль | 302 726 | 361 571 | 387 808 | 386 990 | 393 514 | 396 390 | 395 275 | 406 768 | 409 307 | 379 664 | 373 575 | 353 183 |
| Чистая прибыль | 958 634 | 1 144 975 | 1 228 060 | 1 225 469 | 1 246 126 | 1 255 235 | 1 251 706 | 1 288 100 | 1 296 138 | 1 202 268 | 1 182 987 | 1 118 412 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 пРОГНОЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

|  | фев.07 | мар.07 | апр.07 | май.07 | июн.07 | июл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | дек.07 | янв.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Сырье, материалы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные текущие активы | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Основные средства | 8 100 000 | 8 100 000 | 13 420 043 | 13 420 043 | 13 420 043 | 13 420 043 | 18 583 979 | 18 583 979 | 20 371 514 | 20 371 514 | 22 847 924 | 27 331 342 |
| Накопленная амортизация |  | 67 500 | 135 000 | 246 834 | 358 667 | 470 501 | 582 335 | 737 201 | 892 068 | 1 061 830 | 1 231 593 | 1 423 145 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 8 100 000 | 8 032 500 | 13 285 043 | 13 173 210 | 13 061 376 | 12 949 542 | 18 001 644 | 17 846 778 | 19 479 446 | 19 309 683 | 21 616 331 | 25 908 198 |
| Здания и сооружения | 7 800 000 | 7 735 000 | 12 990 043 | 12 880 710 | 12 771 376 | 12 662 042 | 17 716 644 | 17 564 278 | 19 199 446 | 19 032 183 | 21 203 059 | 24 216 177 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 608 |
| Другие активы | 300 000 | 297 500 | 295 000 | 292 500 | 290 000 | 287 500 | 285 000 | 282 500 | 280 000 | 277 500 | 413 272 | 1 199 412 |
| Инвестиции в основные фонды | 2 606 557 | 5 231 901 |  | 1 287 607 | 2 584 493 | 3 890 727 | 598 048 | 2 427 424 | 2 462 878 | 4 148 400 | 3 466 598 |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 10 906 557 | 13 464 401 | 13 485 043 | 14 660 816 | 15 845 869 | 17 040 270 | 18 799 692 | 20 474 201 | 22 142 324 | 23 658 084 | 25 282 929 | 26 108 198 |
| Отсроченные налоговые платежи | 13 500 | 26 888 | 22 142 | 44 097 | 65 866 | 21 583 | 51 585 | 81 330 | 32 466 | 64 649 | 100 676 | 24 858 |
| Краткосрочные займы |  |  | 256 013 | 1 086 741 | 1 919 016 | 2 784 274 | 3 534 109 | 4 421 525 | 5 347 586 | 6 001 032 | 6 675 148 | 7 372 238 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 13 500 | 26 888 | 278 155 | 1 130 838 | 1 984 882 | 2 805 857 | 3 585 695 | 4 502 855 | 5 380 052 | 6 065 680 | 6 775 824 | 7 397 096 |
| Долгосрочные займы | 10 955 207 | 13 629 552 | 13 537 922 | 14 044 511 | 14 559 190 | 15 116 460 | 16 288 673 | 17 281 791 | 18 311 577 | 19 395 552 | 20 651 951 | 21 329 355 |
| Нераспределенная прибыль | -62 150 | -192 038 | -331 034 | -514 532 | -698 203 | -882 048 | -1 074 676 | -1 310 445 | -1 549 304 | -1 803 148 | -2 144 846 | -2 618 254 |
| Суммарный собственный капитал | -62 150 | -192 038 | -331 034 | -514 532 | -698 203 | -882 048 | -1 074 676 | -1 310 445 | -1 549 304 | -1 803 148 | -2 144 846 | -2 618 254 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 10 906 557 | 13 464 401 | 13 485 043 | 14 660 816 | 15 845 869 | 17 040 270 | 18 799 692 | 20 474 201 | 22 142 324 | 23 658 084 | 25 282 929 | 26 108 198 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | фев.08 | мар.08 | апр.08 | май.08 | июн.08 | июл.08 | авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 202 040 | 199 674 | 197 900 | 198 216 | 198 216 | 198 172 | 198 172 | 194 847 | 189 717 | 192 444 | 191 744 | 191 183 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 648 798 | 1 306 949 | 1 318 123 | 1 327 623 | 1 337 192 | 1 346 829 | 1 356 536 | 1 366 313 | 1 376 161 | 1 384 221 | 1 394 211 | 1 404 260 |
| Суммарные текущие активы | 850 839 | 1 506 623 | 1 516 023 | 1 525 839 | 1 535 408 | 1 545 001 | 1 554 708 | 1 561 161 | 1 565 878 | 1 576 665 | 1 585 955 | 1 595 443 |
| Основные средства | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 |
| Накопленная амортизация | 1 661 437 | 1 899 729 | 2 138 022 | 2 376 314 | 2 614 606 | 2 852 899 | 3 091 191 | 3 329 483 | 3 567 776 | 3 806 068 | 4 044 360 | 4 282 653 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 25 669 905 | 25 431 613 | 25 193 321 | 24 955 028 | 24 716 736 | 24 478 444 | 24 240 151 | 24 001 859 | 23 763 567 | 23 525 274 | 23 286 982 | 23 048 690 |
| Здания и сооружения | 24 002 765 | 23 789 352 | 23 575 940 | 23 362 527 | 23 149 114 | 22 935 702 | 22 722 289 | 22 508 876 | 22 295 464 | 22 082 051 | 21 868 638 | 21 655 226 |
| Оборудование | 484 398 | 476 188 | 467 978 | 459 768 | 451 557 | 443 347 | 435 137 | 426 927 | 418 717 | 410 507 | 402 297 | 394 087 |
| Другие активы | 1 182 743 | 1 166 073 | 1 149 403 | 1 132 734 | 1 116 064 | 1 099 395 | 1 082 725 | 1 066 056 | 1 049 386 | 1 032 717 | 1 016 047 | 999 377 |
| Инвестиции в основные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 26 520 744 | 26 938 236 | 26 709 344 | 26 480 867 | 26 252 144 | 26 023 445 | 25 794 859 | 25 563 020 | 25 329 445 | 25 101 939 | 24 872 937 | 24 644 132 |
| Отсроченные налоговые платежи | 125 049 | 379 411 | 431 351 | 476 422 | 524 500 | 438 962 | 497 506 | 704 681 | 632 292 | 642 357 | 679 179 | 601 632 |
| Краткосрочные займы | 7 967 372 | 8 284 371 | 8 297 023 | 8 215 973 | 8 194 766 | 8 322 624 | 8 205 093 | 8 168 350 | 8 456 853 | 8 613 328 | 8 757 368 | 9 029 234 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 8 092 421 | 8 663 782 | 8 728 374 | 8 692 395 | 8 719 266 | 8 761 585 | 8 702 600 | 8 873 031 | 9 089 145 | 9 255 684 | 9 436 547 | 9 630 866 |
| Долгосрочные займы | 21 798 092 | 21 225 081 | 20 381 700 | 19 630 476 | 18 786 424 | 17 908 731 | 17 138 846 | 16 249 529 | 15 307 579 | 14 476 989 | 13 635 859 | 12 768 858 |
| Нераспределенная прибыль | -3 369 769 | -2 950 627 | -2 400 731 | -1 842 004 | -1 253 546 | -646 872 | -46 586 | 440 460 | 932 721 | 1 369 266 | 1 800 531 | 2 244 408 |
| Суммарный собственный капитал | -3 369 769 | -2 950 627 | -2 400 731 | -1 842 004 | -1 253 546 | -646 872 | -46 586 | 440 460 | 932 721 | 1 369 266 | 1 800 531 | 2 244 408 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 26 520 744 | 26 938 236 | 26 709 344 | 26 480 867 | 26 252 144 | 26 023 445 | 25 794 859 | 25 563 020 | 25 329 445 | 25 101 939 | 24 872 937 | 24 644 132 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 190 516 | 189 812 | 184 427 | 182 333 | 179 749 | 176 976 | 174 113 | 171 111 | 167 923 | 169 385 | 167 162 | 165 131 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 1 414 381 | 1 424 247 | 1 436 094 | 1 446 112 | 1 456 201 | 1 466 359 | 1 476 588 | 1 486 889 | 1 497 262 | 1 505 686 | 1 516 204 | 1 526 781 |
| Суммарные текущие активы | 1 604 897 | 1 614 060 | 1 620 521 | 1 628 445 | 1 635 950 | 1 643 335 | 1 650 701 | 1 658 000 | 1 665 185 | 1 675 071 | 1 683 365 | 1 691 912 |
| Основные средства | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 |
| Накопленная амортизация | 4 520 945 | 4 759 237 | 4 997 530 | 5 235 822 | 5 474 115 | 5 712 407 | 5 950 699 | 6 188 992 | 6 427 284 | 6 665 576 | 6 903 869 | 7 142 161 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 22 810 397 | 22 572 105 | 22 333 813 | 22 095 520 | 21 857 228 | 21 618 936 | 21 380 643 | 21 142 351 | 20 904 059 | 20 665 766 | 20 427 474 | 20 189 181 |
| Здания и сооружения | 21 441 813 | 21 228 400 | 21 014 988 | 20 801 575 | 20 588 162 | 20 374 750 | 20 161 337 | 19 947 925 | 19 734 512 | 19 521 099 | 19 307 687 | 19 094 274 |
| Оборудование | 385 876 | 377 666 | 369 456 | 361 246 | 353 036 | 344 826 | 336 616 | 328 405 | 320 195 | 311 985 | 303 775 | 295 565 |
| Другие активы | 982 708 | 966 038 | 949 369 | 932 699 | 916 030 | 899 360 | 882 690 | 866 021 | 849 351 | 832 682 | 816 012 | 799 343 |
| Инвестиции в основные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 24 415 294 | 24 186 165 | 23 954 334 | 23 723 965 | 23 493 178 | 23 262 271 | 23 031 344 | 22 800 351 | 22 569 243 | 22 340 838 | 22 110 839 | 21 881 094 |
| Отсроченные налоговые платежи | 594 631 | 712 985 | 667 754 | 709 636 | 760 254 | 687 926 | 728 068 | 784 096 | 713 786 | 716 476 | 748 315 | 643 179 |
| Краткосрочные займы | 9 132 718 | 9 059 959 | 9 338 154 | 9 448 668 | 9 603 025 | 9 902 571 | 9 990 543 | 10 132 607 | 10 444 012 | 10 648 601 | 10 816 328 | 11 203 559 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 9 727 349 | 9 772 944 | 10 005 908 | 10 158 304 | 10 363 279 | 10 590 497 | 10 718 611 | 10 916 702 | 11 157 797 | 11 365 077 | 11 564 643 | 11 846 738 |
| Долгосрочные займы | 12 092 363 | 11 321 741 | 10 292 322 | 9 337 756 | 8 305 707 | 7 236 275 | 6 258 985 | 5 174 972 | 4 032 977 | 2 987 258 | 1 952 530 | 888 804 |
| Нераспределенная прибыль | 2 595 582 | 3 091 480 | 3 656 104 | 4 227 906 | 4 824 192 | 5 435 499 | 6 053 748 | 6 708 676 | 7 378 469 | 7 988 503 | 8 593 666 | 9 145 552 |
| Суммарный собственный капитал | 2 595 582 | 3 091 480 | 3 656 104 | 4 227 906 | 4 824 192 | 5 435 499 | 6 053 748 | 6 708 676 | 7 378 469 | 7 988 503 | 8 593 666 | 9 145 552 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 24 415 294 | 24 186 165 | 23 954 334 | 23 723 965 | 23 493 178 | 23 262 271 | 23 031 344 | 22 800 351 | 22 569 243 | 22 340 838 | 22 110 839 | 21 881 094 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 163 029 | 160 997 | 153 917 | 150 453 | 146 499 | 142 380 | 138 205 | 133 922 | 129 481 | 130 124 | 126 816 | 219 761 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 1 537 432 | 1 547 681 | 1 560 076 | 1 570 476 | 1 580 946 | 1 591 486 | 1 602 096 | 1 612 776 | 1 623 528 | 1 632 162 | 1 643 058 | 1 654 012 |
| Суммарные текущие активы | 1 700 461 | 1 708 678 | 1 713 992 | 1 720 929 | 1 727 445 | 1 733 866 | 1 740 300 | 1 746 698 | 1 753 009 | 1 762 287 | 1 769 874 | 1 873 773 |
| Основные средства | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 |
| Накопленная амортизация | 7 380 453 | 7 618 746 | 7 857 038 | 8 095 330 | 8 333 623 | 8 571 915 | 8 810 207 | 9 048 500 | 9 286 792 | 9 525 084 | 9 763 377 | 10 001 669 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 19 950 889 | 19 712 597 | 19 474 304 | 19 236 012 | 18 997 720 | 18 759 427 | 18 521 135 | 18 282 843 | 18 044 550 | 17 806 258 | 17 567 966 | 17 329 673 |
| Здания и сооружения | 18 880 861 | 18 667 449 | 18 454 036 | 18 240 623 | 18 027 211 | 17 813 798 | 17 600 385 | 17 386 973 | 17 173 560 | 16 960 148 | 16 746 735 | 16 533 322 |
| Оборудование | 287 355 | 279 145 | 270 934 | 262 724 | 254 514 | 246 304 | 238 094 | 229 884 | 221 674 | 213 464 | 205 253 | 197 043 |
| Другие активы | 782 673 | 766 003 | 749 334 | 732 664 | 715 995 | 699 325 | 682 656 | 665 986 | 649 317 | 632 647 | 615 977 | 599 308 |
| Инвестиции в основные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 21 651 350 | 21 421 275 | 21 188 297 | 20 956 941 | 20 725 164 | 20 493 293 | 20 261 435 | 20 029 541 | 19 797 560 | 19 568 545 | 19 337 840 | 19 203 447 |
| Отсроченные налоговые платежи | 663 238 | 783 695 | 750 653 | 788 072 | 835 007 | 772 310 | 807 935 | 860 820 | 800 100 | 795 229 | 822 001 | 760 149 |
| Краткосрочные займы | 11 321 741 | 10 292 322 | 9 337 756 | 8 305 707 | 7 236 275 | 6 258 985 | 5 174 972 | 4 032 977 | 2 987 258 | 1 952 530 | 888 804 |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 11 984 979 | 11 076 017 | 10 088 409 | 9 093 779 | 8 071 282 | 7 031 295 | 5 982 907 | 4 893 797 | 3 787 358 | 2 747 759 | 1 710 805 | 760 149 |
| Долгосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль | 9 666 371 | 10 345 258 | 11 099 888 | 11 863 163 | 12 653 882 | 13 461 998 | 14 278 528 | 15 135 744 | 16 010 201 | 16 820 786 | 17 627 034 | 18 443 297 |
| Суммарный собственный капитал | 9 666 371 | 10 345 258 | 11 099 888 | 11 863 163 | 12 653 882 | 13 461 998 | 14 278 528 | 15 135 744 | 16 010 201 | 16 820 786 | 17 627 034 | 18 443 297 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 21 651 350 | 21 421 275 | 21 188 297 | 20 956 941 | 20 725 164 | 20 493 293 | 20 261 435 | 20 029 541 | 19 797 560 | 19 568 545 | 19 337 840 | 19 203 447 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 1 206 277 | 2 487 963 | 3 695 404 | 4 956 748 | 6 246 347 | 7 447 821 | 8 730 564 | 10 063 416 | 11 302 667 | 12 502 566 | 13 717 982 | 14 766 776 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 1 665 039 | 1 675 752 | 1 688 781 | 1 699 647 | 1 710 582 | 1 721 588 | 1 732 665 | 1 743 813 | 1 755 033 | 1 763 959 | 1 775 323 | 1 786 746 |
| Суммарные текущие активы | 2 871 316 | 4 163 715 | 5 384 185 | 6 656 394 | 7 956 930 | 9 169 409 | 10 463 229 | 11 807 229 | 13 057 700 | 14 266 525 | 15 493 306 | 16 553 522 |
| Основные средства | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 |
| Накопленная амортизация | 10 239 961 | 10 478 254 | 10 716 546 | 10 954 839 | 11 193 131 | 11 431 423 | 11 669 716 | 11 908 008 | 12 146 300 | 12 384 593 | 12 622 885 | 12 861 177 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 17 091 381 | 16 853 089 | 16 614 796 | 16 376 504 | 16 138 212 | 15 899 919 | 15 661 627 | 15 423 335 | 15 185 042 | 14 946 750 | 14 708 457 | 14 470 165 |
| Здания и сооружения | 16 319 910 | 16 106 497 | 15 893 084 | 15 679 672 | 15 466 259 | 15 252 846 | 15 039 434 | 14 826 021 | 14 612 608 | 14 399 196 | 14 185 783 | 13 972 370 |
| Оборудование | 188 833 | 180 623 | 172 413 | 164 203 | 155 993 | 147 782 | 139 572 | 131 362 | 123 152 | 114 942 | 106 732 | 98 522 |
| Другие активы | 582 638 | 565 969 | 549 299 | 532 630 | 515 960 | 499 290 | 482 621 | 465 951 | 449 282 | 432 612 | 415 943 | 399 273 |
| Инвестиции в основные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 19 962 696 | 21 016 803 | 21 998 981 | 23 032 898 | 24 095 141 | 25 069 329 | 26 124 856 | 27 230 563 | 28 242 742 | 29 213 275 | 30 201 763 | 31 023 687 |
| Отсроченные налоговые платежи | 746 068 | 866 755 | 843 916 | 874 692 | 915 720 | 860 523 | 889 343 | 936 739 | 883 343 | 868 587 | 888 012 | 800 148 |
| Краткосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 746 068 | 866 755 | 843 916 | 874 692 | 915 720 | 860 523 | 889 343 | 936 739 | 883 343 | 868 587 | 888 012 | 800 148 |
| Долгосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль | 19 216 628 | 20 150 048 | 21 155 065 | 22 158 206 | 23 179 421 | 24 208 806 | 25 235 512 | 26 293 824 | 27 359 399 | 28 344 689 | 29 313 751 | 30 223 539 |
| Суммарный собственный капитал | 19 216 628 | 20 150 048 | 21 155 065 | 22 158 206 | 23 179 421 | 24 208 806 | 25 235 512 | 26 293 824 | 27 359 399 | 28 344 689 | 29 313 751 | 30 223 539 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 19 962 696 | 21 016 803 | 21 998 981 | 23 032 898 | 24 095 141 | 25 069 329 | 26 124 856 | 27 230 563 | 28 242 742 | 29 213 275 | 30 201 763 | 31 023 687 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 15 845 950 | 17 224 004 | 18 542 915 | 19 898 916 | 21 285 440 | 22 597 645 | 23 976 779 | 25 410 039 | 26 762 780 | 28 052 467 | 29 358 918 | 30 611 845 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 1 798 242 | 1 809 812 | 1 823 883 | 1 835 618 | 1 847 429 | 1 859 315 | 1 871 278 | 1 883 318 | 1 895 435 | 1 905 076 | 1 917 349 | 1 929 685 |
| Суммарные текущие активы | 17 644 192 | 19 033 816 | 20 366 799 | 21 734 534 | 23 132 869 | 24 456 960 | 25 848 057 | 27 293 357 | 28 658 215 | 29 957 542 | 31 276 267 | 32 541 530 |
| Основные средства | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 331 342 | 27 193 070 | 26 067 603 |
| Накопленная амортизация | 13 099 470 | 13 337 762 | 13 576 054 | 13 814 347 | 14 052 639 | 14 290 931 | 14 529 224 | 14 767 516 | 15 005 808 | 15 244 101 | 15 344 121 | 14 454 642 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 14 231 873 | 13 993 580 | 13 755 288 | 13 516 996 | 13 278 703 | 13 040 411 | 12 802 119 | 12 563 826 | 12 325 534 | 12 087 242 | 11 848 949 | 11 612 961 |
| Здания и сооружения | 13 758 958 | 13 545 545 | 13 332 133 | 13 118 720 | 12 905 307 | 12 691 895 | 12 478 482 | 12 265 069 | 12 051 657 | 11 838 244 | 11 624 831 | 11 411 419 |
| Оборудование | 90 311 | 82 101 | 73 891 | 65 681 | 57 471 | 49 261 | 41 051 | 32 841 | 24 630 | 16 420 | 8 210 |  |
| Другие активы | 382 603 | 365 934 | 349 264 | 332 595 | 315 925 | 299 256 | 282 586 | 265 917 | 249 247 | 232 577 | 215 908 | 201 543 |
| Инвестиции в основные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 31 876 064 | 33 027 396 | 34 122 087 | 35 251 530 | 36 411 573 | 37 497 371 | 38 650 176 | 39 857 183 | 40 983 749 | 42 044 784 | 43 125 217 | 44 154 492 |
| Отсроченные налоговые платежи | 797 800 | 921 220 | 910 699 | 936 980 | 974 365 | 928 707 | 952 971 | 997 329 | 953 425 | 930 722 | 944 966 | 901 983 |
| Краткосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 797 800 | 921 220 | 910 699 | 936 980 | 974 365 | 928 707 | 952 971 | 997 329 | 953 425 | 930 722 | 944 966 | 901 983 |
| Долгосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль | 31 078 264 | 32 106 176 | 33 211 388 | 34 314 550 | 35 437 208 | 36 568 664 | 37 697 205 | 38 859 854 | 40 030 325 | 41 114 062 | 42 180 251 | 43 252 509 |
| Суммарный собственный капитал | 31 078 264 | 32 106 176 | 33 211 388 | 34 314 550 | 35 437 208 | 36 568 664 | 37 697 205 | 38 859 854 | 40 030 325 | 41 114 062 | 42 180 251 | 43 252 509 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 31 876 064 | 33 027 396 | 34 122 087 | 35 251 530 | 36 411 573 | 37 497 371 | 38 650 176 | 39 857 183 | 40 983 749 | 42 044 784 | 43 125 217 | 44 154 492 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 31 732 839 | 33 209 386 | 34 641 693 | 36 093 887 | 37 578 709 | 39 002 223 | 40 478 441 | 42 012 707 | 43 478 380 | 44 857 252 | 46 253 910 | 47 503 593 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 1 942 101 | 1 954 144 | 1 968 881 | 1 981 090 | 1 993 374 | 2 005 734 | 2 018 171 | 2 030 686 | 2 043 277 | 2 053 194 | 2 065 943 | 2 078 753 |
| Суммарные текущие активы | 33 674 940 | 35 163 530 | 36 610 574 | 38 074 976 | 39 572 082 | 41 007 957 | 42 496 612 | 44 043 393 | 45 521 658 | 46 910 446 | 48 319 853 | 49 582 346 |
| Основные средства | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 | 26 067 603 |
| Накопленная амортизация | 14 671 872 | 14 889 102 | 15 106 332 | 15 323 562 | 15 540 792 | 15 758 022 | 15 975 252 | 16 192 482 | 16 409 712 | 16 626 942 | 16 844 172 | 17 061 402 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 11 395 731 | 11 178 501 | 10 961 271 | 10 744 041 | 10 526 811 | 10 309 581 | 10 092 351 | 9 875 121 | 9 657 891 | 9 440 661 | 9 223 431 | 9 006 201 |
| Здания и сооружения | 11 198 006 | 10 984 593 | 10 771 181 | 10 557 768 | 10 344 355 | 10 130 943 | 9 917 530 | 9 704 118 | 9 490 705 | 9 277 292 | 9 063 880 | 8 850 467 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие активы | 197 725 | 193 908 | 190 091 | 186 273 | 182 456 | 178 639 | 174 821 | 171 004 | 167 186 | 163 369 | 159 552 | 155 734 |
| Инвестиции в основные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 45 070 671 | 46 342 031 | 47 571 846 | 48 819 018 | 50 098 894 | 51 317 538 | 52 588 964 | 53 918 514 | 55 179 549 | 56 351 108 | 57 543 284 | 58 588 547 |
| Отсроченные налоговые платежи | 859 528 | 985 913 | 987 668 | 1 009 370 | 1 043 120 | 1 006 530 | 1 026 249 | 1 067 700 | 1 032 597 | 1 001 887 | 1 011 076 | 937 929 |
| Краткосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 859 528 | 985 913 | 987 668 | 1 009 370 | 1 043 120 | 1 006 530 | 1 026 249 | 1 067 700 | 1 032 597 | 1 001 887 | 1 011 076 | 937 929 |
| Долгосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль | 44 211 143 | 45 356 118 | 46 584 178 | 47 809 647 | 49 055 774 | 50 311 009 | 51 562 714 | 52 850 814 | 54 146 952 | 55 349 220 | 56 532 207 | 57 650 619 |
| Суммарный собственный капитал | 44 211 143 | 45 356 118 | 46 584 178 | 47 809 647 | 49 055 774 | 50 311 009 | 51 562 714 | 52 850 814 | 54 146 952 | 55 349 220 | 56 532 207 | 57 650 619 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 45 070 671 | 46 342 031 | 47 571 846 | 48 819 018 | 50 098 894 | 51 317 538 | 52 588 964 | 53 918 514 | 55 179 549 | 56 351 108 | 57 543 284 | 58 588 547 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 пРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО)

|  | фев.07 | мар.07 | апр.07 | май.07 | июн.07 | июл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | дек.07 | янв.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на материалы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные прямые издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 110 |
| Затраты на персонал | 35 000 | 35 252 | 35 506 | 35 762 | 36 020 | 36 280 | 36 541 | 36 804 | 37 070 | 37 337 | 97 776 | 98 480 |
| Суммарные постоянные издержки | 35 000 | 35 252 | 35 506 | 35 762 | 36 020 | 36 280 | 36 541 | 36 804 | 37 070 | 37 337 | 97 776 | 218 590 |
| Налоги | 13 650 | 13 748 | 40 735 | 13 947 | 14 048 | 80 015 | 14 251 | 14 354 | 95 787 | 14 561 | 38 132 | 139 083 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -48 650 | -49 001 | -76 241 | -49 710 | -50 068 | -116 295 | -50 792 | -51 158 | -132 857 | -51 898 | -135 908 | -357 673 |
| Затраты на приобретение активов | 10 706 557 | 2 625 344 | 88 142 | 1 287 607 | 1 296 887 | 1 306 234 | 1 871 256 | 1 829 376 | 1 822 990 | 1 685 522 | 1 794 608 | 1 016 820 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -10 706 557 | -2 625 344 | -88 142 | -1 287 607 | -1 296 887 | -1 306 234 | -1 871 256 | -1 829 376 | -1 822 990 | -1 685 522 | -1 794 608 | -1 016 820 |
| Займы | 10 955 207 | 2 674 344 | 164 383 | 1 337 316 | 1 346 955 | 1 422 529 | 1 922 048 | 1 880 534 | 1 955 846 | 1 737 421 | 1 930 516 | 1 374 494 |
| Выплаты в погашение займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты процентов по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 10 955 207 | 2 674 344 | 164 383 | 1 337 316 | 1 346 955 | 1 422 529 | 1 922 048 | 1 880 534 | 1 955 846 | 1 737 421 | 1 930 516 | 1 374 494 |
| Баланс наличности на начало периода |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | фев.08 | мар.08 | апр.08 | май.08 | июн.08 | июл.08 | авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 2 037 564 | 4 048 152 | 4 206 703 | 4 237 022 | 4 267 560 | 4 298 317 | 4 329 297 | 4 375 629 | 4 405 780 | 4 339 861 | 4 328 978 | 4 360 179 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 531 164 | 2 313 300 | 1 557 455 | 1 566 595 | 1 577 886 | 1 589 259 | 1 600 713 | 1 612 250 | 1 623 870 | 1 631 220 | 1 645 169 | 1 657 026 |
| Суммарные прямые издержки | 1 531 164 | 2 313 300 | 1 557 455 | 1 566 595 | 1 577 886 | 1 589 259 | 1 600 713 | 1 612 250 | 1 623 870 | 1 631 220 | 1 645 169 | 1 657 026 |
| Общие издержки | 257 264 | 110 370 | 111 165 | 124 039 | 112 773 | 113 586 | 127 651 | 115 229 | 116 060 | 129 501 | 117 739 | 118 587 |
| Затраты на персонал | 651 820 | 656 518 | 661 250 | 666 015 | 670 816 | 675 650 | 680 520 | 685 425 | 690 365 | 695 341 | 700 352 | 705 400 |
| Суммарные постоянные издержки | 909 084 | 766 888 | 772 415 | 790 055 | 783 589 | 789 237 | 808 171 | 800 654 | 806 425 | 824 841 | 818 091 | 823 987 |
| Налоги | 235 888 | 294 046 | 637 299 | 646 911 | 650 050 | 788 004 | 661 322 | 679 119 | 973 923 | 861 575 | 832 079 | 954 285 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -638 572 | 673 919 | 1 239 534 | 1 233 461 | 1 256 034 | 1 131 819 | 1 259 090 | 1 283 607 | 1 001 563 | 1 022 225 | 1 033 639 | 924 880 |
| Затраты на приобретение активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Займы | 1 063 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов |  | 256 013 | 830 728 | 832 275 | 865 259 | 749 835 | 887 416 | 926 060 | 653 446 | 674 116 | 697 090 | 595 134 |
| Выплаты процентов по займам | 423 259 | 420 272 | 410 580 | 400 870 | 390 776 | 382 028 | 371 674 | 360 870 | 353 247 | 345 382 | 337 249 | 330 306 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 640 613 | -676 285 | -1 241 308 | -1 233 145 | -1 256 034 | -1 131 863 | -1 259 090 | -1 286 931 | -1 006 693 | -1 019 498 | -1 034 339 | -925 441 |
| Баланс наличности на начало периода | 200 000 | 202 040 | 199 674 | 197 900 | 198 216 | 198 216 | 198 172 | 198 172 | 194 847 | 189 717 | 192 444 | 191 744 |
| Баланс наличности на конец периода | 202 040 | 199 674 | 197 900 | 198 216 | 198 216 | 198 172 | 198 172 | 194 847 | 189 717 | 192 444 | 191 744 | 191 183 |

|  | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 4 391 604 | 4 465 310 | 4 583 201 | 4 615 173 | 4 647 369 | 4 679 789 | 4 712 435 | 4 761 774 | 4 793 485 | 4 720 680 | 4 707 761 | 4 740 603 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 668 969 | 1 680 612 | 1 696 846 | 1 706 413 | 1 718 317 | 1 730 304 | 1 742 374 | 1 754 529 | 1 766 769 | 1 774 358 | 1 789 121 | 1 801 602 |
| Суммарные прямые издержки | 1 668 969 | 1 680 612 | 1 696 846 | 1 706 413 | 1 718 317 | 1 730 304 | 1 742 374 | 1 754 529 | 1 766 769 | 1 774 358 | 1 789 121 | 1 801 602 |
| Общие издержки | 278 220 | 120 275 | 121 114 | 135 110 | 122 810 | 123 667 | 138 948 | 125 398 | 126 273 | 140 864 | 128 041 | 233 094 |
| Затраты на персонал | 710 484 | 715 440 | 720 431 | 725 457 | 730 518 | 735 614 | 740 745 | 745 913 | 751 116 | 756 356 | 761 632 | 766 946 |
| Суммарные постоянные издержки | 988 704 | 835 715 | 841 545 | 860 566 | 853 328 | 859 280 | 879 693 | 871 311 | 877 389 | 897 221 | 889 673 | 1 000 040 |
| Налоги | 837 965 | 792 523 | 993 953 | 911 066 | 915 685 | 1 047 143 | 938 341 | 942 403 | 1 077 031 | 971 429 | 939 225 | 1 047 424 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 895 966 | 1 156 459 | 1 050 856 | 1 137 128 | 1 160 039 | 1 043 061 | 1 152 026 | 1 193 531 | 1 072 296 | 1 077 673 | 1 089 742 | 891 537 |
| Затраты на приобретение активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов | 573 011 | 843 380 | 751 224 | 844 052 | 877 693 | 769 885 | 889 317 | 941 949 | 830 590 | 841 130 | 867 001 | 676 495 |
| Выплаты процентов по займам | 323 621 | 313 782 | 305 017 | 295 170 | 284 930 | 275 948 | 265 573 | 254 584 | 244 893 | 235 080 | 224 965 | 217 073 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -896 633 | -1 157 162 | -1 056 242 | -1 139 222 | -1 162 623 | -1 045 834 | -1 154 890 | -1 196 533 | -1 075 484 | -1 076 210 | -1 091 966 | -893 567 |
| Баланс наличности на начало периода | 191 183 | 190 516 | 189 812 | 184 427 | 182 333 | 179 749 | 176 976 | 174 113 | 171 111 | 167 923 | 169 385 | 167 162 |
| Баланс наличности на конец периода | 190 516 | 189 812 | 184 427 | 182 333 | 179 749 | 176 976 | 174 113 | 171 111 | 167 923 | 169 385 | 167 162 | 165 131 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 4 773 673 | 4 852 301 | 4 978 879 | 5 012 072 | 5 045 486 | 5 079 122 | 5 112 983 | 5 164 929 | 5 197 728 | 5 117 211 | 5 101 639 | 5 135 650 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 814 170 | 1 826 264 | 1 843 339 | 1 853 162 | 1 865 516 | 1 877 953 | 1 890 473 | 1 903 076 | 1 915 763 | 1 923 402 | 1 938 809 | 1 951 734 |
| Суммарные прямые издержки | 1 814 170 | 1 826 264 | 1 843 339 | 1 853 162 | 1 865 516 | 1 877 953 | 1 890 473 | 1 903 076 | 1 915 763 | 1 923 402 | 1 938 809 | 1 951 734 |
| Общие издержки | 302 425 | 130 699 | 131 570 | 146 729 | 133 331 | 134 219 | 150 758 | 136 015 | 136 922 | 152 697 | 138 753 | 149 279 |
| Затраты на персонал | 772 296 | 777 445 | 782 628 | 787 845 | 793 097 | 798 385 | 803 707 | 809 065 | 814 459 | 819 889 | 825 355 | 830 857 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 074 721 | 908 144 | 914 198 | 934 574 | 926 428 | 932 604 | 954 466 | 945 080 | 951 381 | 972 586 | 964 108 | 980 136 |
| Налоги | 908 181 | 894 434 | 1 088 919 | 1 022 855 | 1 027 645 | 1 146 377 | 1 051 837 | 1 056 013 | 1 178 459 | 1 087 077 | 1 051 940 | 1 146 036 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 976 602 | 1 223 459 | 1 132 422 | 1 201 480 | 1 225 896 | 1 122 188 | 1 216 207 | 1 260 759 | 1 152 125 | 1 134 146 | 1 146 782 | 1 057 745 |
| Затраты на приобретение активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов | 770 622 | 1 029 419 | 954 567 | 1 032 049 | 1 069 432 | 977 289 | 1 084 013 | 1 141 995 | 1 045 719 | 1 034 728 | 1 063 726 | 888 804 |
| Выплаты процентов по займам | 208 082 | 196 072 | 184 936 | 172 895 | 160 418 | 149 017 | 136 370 | 123 047 | 110 847 | 98 775 | 86 365 | 75 995 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -978 704 | -1 225 491 | -1 139 502 | -1 204 944 | -1 229 850 | -1 126 306 | -1 220 383 | -1 265 042 | -1 156 566 | -1 133 503 | -1 150 090 | -964 799 |
| Баланс наличности на начало периода | 165 131 | 163 029 | 160 997 | 153 917 | 150 453 | 146 499 | 142 380 | 138 205 | 133 922 | 129 481 | 130 124 | 126 816 |
| Баланс наличности на конец периода | 163 029 | 160 997 | 153 917 | 150 453 | 146 499 | 142 380 | 138 205 | 133 922 | 129 481 | 130 124 | 126 816 | 219 761 |

|  | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 5 169 888 | 5 253 827 | 5 389 633 | 5 424 311 | 5 459 211 | 5 494 335 | 5 529 686 | 5 584 574 | 5 618 739 | 5 530 422 | 5 512 318 | 5 547 785 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 964 746 | 1 977 387 | 1 995 414 | 2 005 583 | 2 018 487 | 2 031 474 | 2 044 545 | 2 057 699 | 2 070 938 | 2 078 715 | 2 094 881 | 2 108 360 |
| Суммарные прямые издержки | 1 964 746 | 1 977 387 | 1 995 414 | 2 005 583 | 2 018 487 | 2 031 474 | 2 044 545 | 2 057 699 | 2 070 938 | 2 078 715 | 2 094 881 | 2 108 360 |
| Общие издержки | 327 526 | 141 514 | 142 425 | 158 797 | 144 264 | 145 192 | 163 045 | 147 066 | 148 012 | 165 027 | 149 923 | 255 048 |
| Затраты на персонал | 836 396 | 841 778 | 847 194 | 852 645 | 858 131 | 863 652 | 869 209 | 874 801 | 880 430 | 886 094 | 891 796 | 897 533 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 163 923 | 983 292 | 989 619 | 1 011 442 | 1 002 394 | 1 008 844 | 1 032 254 | 1 021 867 | 1 028 442 | 1 051 121 | 1 041 719 | 1 152 581 |
| Налоги | 1 054 705 | 1 011 462 | 1 197 161 | 1 145 942 | 1 148 730 | 1 252 544 | 1 170 145 | 1 172 156 | 1 280 107 | 1 200 686 | 1 160 302 | 1 238 050 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 986 515 | 1 281 686 | 1 207 441 | 1 261 344 | 1 289 600 | 1 201 474 | 1 282 743 | 1 332 852 | 1 239 252 | 1 199 899 | 1 215 416 | 1 048 794 |
| Затраты на приобретение активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты процентов по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс наличности на начало периода | 219 761 | 1 206 277 | 2 487 963 | 3 695 404 | 4 956 748 | 6 246 347 | 7 447 821 | 8 730 564 | 10 063 416 | 11 302 667 | 12 502 566 | 13 717 982 |
| Баланс наличности на конец периода | 1 206 277 | 2 487 963 | 3 695 404 | 4 956 748 | 6 246 347 | 7 447 821 | 8 730 564 | 10 063 416 | 11 302 667 | 12 502 566 | 13 717 982 | 14 766 776 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 5 583 479 | 5 674 133 | 5 820 804 | 5 858 255 | 5 895 948 | 5 933 882 | 5 972 061 | 6 031 340 | 6 068 238 | 5 972 856 | 5 953 304 | 5 991 607 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 2 121 925 | 2 135 578 | 2 155 047 | 2 166 030 | 2 179 966 | 2 193 992 | 2 208 108 | 2 222 315 | 2 236 614 | 2 245 012 | 2 262 472 | 2 277 029 |
| Суммарные прямые издержки | 2 121 925 | 2 135 578 | 2 155 047 | 2 166 030 | 2 179 966 | 2 193 992 | 2 208 108 | 2 222 315 | 2 236 614 | 2 245 012 | 2 262 472 | 2 277 029 |
| Общие издержки | 353 728 | 152 836 | 153 819 | 171 501 | 155 805 | 156 807 | 176 089 | 158 831 | 159 853 | 178 229 | 161 917 | 169 309 |
| Затраты на персонал | 903 308 | 909 120 | 914 969 | 920 856 | 926 781 | 932 744 | 938 745 | 944 785 | 950 864 | 956 982 | 963 139 | 969 336 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 257 036 | 1 061 956 | 1 068 788 | 1 092 357 | 1 082 586 | 1 089 551 | 1 114 834 | 1 103 617 | 1 110 717 | 1 135 211 | 1 125 056 | 1 138 645 |
| Налоги | 1 125 344 | 1 098 545 | 1 278 058 | 1 243 868 | 1 246 871 | 1 338 135 | 1 269 985 | 1 272 149 | 1 368 166 | 1 302 946 | 1 259 324 | 1 323 007 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 079 174 | 1 378 054 | 1 318 911 | 1 356 001 | 1 386 524 | 1 312 205 | 1 379 134 | 1 433 260 | 1 352 741 | 1 289 686 | 1 306 452 | 1 252 927 |
| Затраты на приобретение активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты процентов по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс наличности на начало периода | 14 766 776 | 15 845 950 | 17 224 004 | 18 542 915 | 19 898 916 | 21 285 440 | 22 597 645 | 23 976 779 | 25 410 039 | 26 762 780 | 28 052 467 | 29 358 918 |
| Баланс наличности на конец периода | 15 845 950 | 17 224 004 | 18 542 915 | 19 898 916 | 21 285 440 | 22 597 645 | 23 976 779 | 25 410 039 | 26 762 780 | 28 052 467 | 29 358 918 | 30 611 845 |

|  | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 6 030 158 | 6 126 643 | 6 283 555 | 6 322 518 | 6 361 722 | 6 401 170 | 6 440 862 | 6 503 287 | 6 541 555 | 6 437 241 | 6 414 681 | 6 454 457 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 2 291 679 | 2 305 889 | 2 326 372 | 2 337 686 | 2 352 181 | 2 366 767 | 2 381 442 | 2 396 209 | 2 411 067 | 2 419 560 | 2 437 812 | 2 452 929 |
| Суммарные прямые издержки | 2 291 679 | 2 305 889 | 2 326 372 | 2 337 686 | 2 352 181 | 2 366 767 | 2 381 442 | 2 396 209 | 2 411 067 | 2 419 560 | 2 437 812 | 2 452 929 |
| Общие издержки | 382 026 | 165 024 | 166 047 | 185 092 | 168 113 | 169 155 | 189 911 | 171 260 | 172 322 | 192 086 | 174 465 | 289 307 |
| Затраты на персонал | 975 573 | 981 622 | 987 709 | 993 833 | 999 996 | 1 006 197 | 1 012 436 | 1 018 714 | 1 025 031 | 1 031 387 | 1 037 782 | 1 044 217 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 357 599 | 1 146 646 | 1 153 756 | 1 178 926 | 1 168 109 | 1 175 352 | 1 202 347 | 1 189 974 | 1 197 352 | 1 223 473 | 1 212 247 | 1 333 524 |
| Налоги | 1 259 885 | 1 197 560 | 1 371 120 | 1 353 712 | 1 356 610 | 1 435 537 | 1 380 854 | 1 382 838 | 1 467 462 | 1 415 336 | 1 367 964 | 1 418 321 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 120 994 | 1 476 547 | 1 432 307 | 1 452 194 | 1 484 822 | 1 423 514 | 1 476 218 | 1 534 266 | 1 465 673 | 1 378 872 | 1 396 658 | 1 249 683 |
| Затраты на приобретение активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты процентов по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс наличности на начало периода | 30 611 845 | 31 732 839 | 33 209 386 | 34 641 693 | 36 093 887 | 37 578 709 | 39 002 223 | 40 478 441 | 42 012 707 | 43 478 380 | 44 857 252 | 46 253 910 |
| Баланс наличности на конец периода | 31 732 839 | 33 209 386 | 34 641 693 | 36 093 887 | 37 578 709 | 39 002 223 | 40 478 441 | 42 012 707 | 43 478 380 | 44 857 252 | 46 253 910 | 47 503 593 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4 финансовые показатели проекта

| Показатели | 02-12 2007г | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | янв.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 6,76 | 15,83 | 15,62 | 23,52 | 998,31 | 2 587,99 | 4 055,24 | 5 286,37 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 6,76 | 2,26 | 1,70 | 1,97 | 799,10 | 2 386,77 | 3 854,25 | 5 064,73 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -2 759 111 | -7 323 986 | -8 858 084 | -5 628 806 | 7 735 822 | 22 908 900 | 39 333 661 | 48 644 418 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |  | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,93 | 11,93 |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |  | -5,19 | -5,30 | -9,06 | 7,13 | 2,60 | 1,63 | 1,35 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |  | 1,55 | 2,16 | 2,70 | 3,44 | 4,53 | 6,17 | 7,29 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |  | 1,46 | 2,01 | 2,47 | 2,24 | 1,61 | 1,27 | 1,12 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 105,40 | 103,40 | 77,61 | 36,07 | 3,50 | 2,49 | 1,96 | 1,60 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 88,77 | 69,90 | 32,71 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 89,78 | 73,81 | 35,18 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -1 953,36 | -3 044,57 | 346,72 | 56,42 | 3,63 | 2,55 | 2,00 | 1,63 |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |  | 63,00 | 62,95 | 62,94 | 62,93 | 62,93 | 62,92 | 62,23 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |  | -33,17 | 19,67 | 23,68 | 27,89 | 28,41 | 29,38 | 26,90 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |  | -35,01 | 14,46 | 17,71 | 21,18 | 21,59 | 22,33 | 20,45 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -5 761,32 | -966,79 | 414,32 | 521,92 | 135,94 | 53,99 | 35,59 | 27,07 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -65,48 | -54,12 | 31,25 | 47,85 | 72,96 | 97,77 | 137,76 | 149,02 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -64,75 | -51,25 | 29,06 | 43,83 | 47,48 | 34,78 | 28,28 | 22,91 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 509,19 | 129,81 | 68,56 | 49,20 | 35,67 | 28,85 | 23,28 |

# Footnotes

О прогнозе социально-экономического развития области на период до 2008 года. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области / www.admtyumen.ru

По данным маркетингового исследования рынка гостиничных услуг г.Тюмени, проведенного ЗАО «ЭКО-Н» в апреле 2006 года.