«Алгоритм составления бизнес-плана инвестиционного проекта»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цели и задачи инвестиционного планирования……………………………………………	3

- Резюме…………………………………………………………………………………….	6

- Сведения о предприятии и отрасли……………………………………………………..	7

- Описание проекта……………………………………………………………………….	10

- Маркетинг………………………………………………………………………………	12

- Производственный план……………………………………………………………….	15

- Организационный план………………………………………………………………...	19

- Расчет экономии от внедрения инвестиционного проекта…………………………..	20

- Финансовый план……………………………………………………………………….	21

- Оценка экономической эффективности инвестиций…………………………………	25

- Риски…………………………………………………………………………………….	28

- Мониторинг инвестиционного проекта……………………………………………….	31

- Приложения……………………………………………………………………………..	32

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели инвестиционного планирования

Основная цель составления бизнес-плана инвестиционного проекта – это обоснование выбора наиболее эффективного проекта и привлечение внешних инвестиций в различных формах.

Бизнес–план инвестиционного проекта – это предназначенный для участников проекта структурированный документ, в котором обосновываются:

- Необходимость и эффективность проекта;

- Механизм реализации проекта;

- Прибыльность проекта для инвесторов, гарантии и сроки возврата заемных средств.

Цели инвестиционного планирования различаются с точки зрения следующих участников инвестиционного процесса:

Инициатор инвестиционного проекта:

- Обоснование возможности технической реализации инвестиционного проекта,

- Обоснование инвестиционных затрат (выбора технологии, оборудования, поставщиков, подрядчиков),

- Расчет прибыли от реализации проекта для инициатора,

- Определение рисков проекта и ответственности за риски участников проекта.

Собственник инвестиционного проекта:

- Необходимость и значимость проекта,

- Обоснование инвестиционных затрат, в т.ч. выбор технологии, оборудования, поставщиков и подрядчиков,

- Обоснование возможности технической реализации инвестиционного проекта силами инициатора проекта,

- Обоснование эффективности проекта, в том числе экономической и финансовой эффективности,

- Обоснование возможности привлечения финансовых средств на возвратной основе и/или обоснование возможности привлечения собственника с целью финансирования проекта на условиях передачи собственности,

- Определение рисков проекта и ответственности за риски участников проекта.

- Регламент мониторинга реализации проекта,

- Обоснование возможности реинвестирования прибыли от проекта,

- Возможность тиражирования проекта,

- Создание кредитной истории.

Для инвестора – кредитора (возвратные заемные средства):

- Обоснование финансовой устойчивости и платежеспособности,

- Обоснование кредитоспособности - возможности возврата кредита вместе с процентами за счет прибыли от проекта,

- Обоснование возможности обеспечения кредита залогом,

- Обоснование инвестиционных затрат (обоснование выбора технологии, оборудования, поставщиков, подрядчиков),

- Обоснование возможности технической реализации инвестиционного проекта силами инициатора проекта,

- Определение рисков проекта и ответственности за  риски участников проекта.

Для инвестора – государства (финансирование из бюджета):

- Необходимость и значимость проекта,

- Обоснование инвестиционных затрат (обоснование выбора технологии, оборудования, поставщиков, подрядчиков),

- Обоснование возможности технической реализации инвестиционного проекта силами инициатора проекта,

- Расчет эффектов от реализации проекта, в том числе бюджетной эффективности,

- Определение рисков проекта и ответственности по рискам участников проекта,

- Мониторинг реализации проекта,

- Обоснование возможности реинвестирования прибыли (экономии) от проекта,

- Возможность тиражирования проекта.

В зависимости от того, для каких целей и кого создается бизнес-план инвестиционного проекта, определяется содержание предоставляемой информации.

Задачи инвестиционного планирования

В соответствии с целями инвестиционного планирования определяются следующие задачи:

- Определение имеющихся ресурсов предприятия:

  - Сырье и материалы;

  - Топливо и энергия;

  - Финансовые ресурсы;

  - Трудовые ресурсы;

  - Природные ресурсы.

- Определение производственных потребностей в ресурсах (материальных, трудовых, финансовых и т.д.).

- Определение потребности в инвестициях.

- Определение возможных источников финансирования и условий возврата денежных средств.

- Подготовка финансового расчета эффективности инвестиций с учетом возврата заемных средств.

Разделы бизнес – плана:

- Резюме.

- Сведения о предприятии и отрасли.

- Описание проекта.

- Маркетинг.

- Производственный план.

- Организационный план.

- Расчет экономии от внедрения инвестиционного проекта.

- Финансовый план.

- Оценка экономической эффективности инвестиций.

- Риски.

- Мониторинг инвестиционного проекта.

- Приложения.

Термины, применяемые в инвестиционном планировании.

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Технико-экономические показатели –  показатели деятельности предприятия (объем производства продукции (услуг), выручка от реализации продукции (услуг), затраты на производство, численность работающих).

Финансовые показатели –  показатели, характеризующие финансовую деятельность предприятия, а именно, показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности предприятия, оборачиваемости активов.

Инфляция – процесс повышения общего уровня цен в экономике, сопровождающийся обесценением национальной валюты.

Дисконтирование –  приведение стоимости разновременных денежных поступлений (выплат) к стоимости в настоящий момент времени.

Чистый дисконтированный доход NPV – обобщающий результат деятельности за весь период реализации проекта.

Сальдо денежных потоков - разница между притоками и оттоками проекта.

Окупаемость проекта - показатель, характеризующий эффективность инвестиционного проекта, представляет собой период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат на реализацию проекта приобретает положительное значение.

В целях корректного анализа стоимости поступления и расходов разных временных периодов проекта используют функцию дисконтирования - приведения стоимости денежных потоков будущих периодов к стоимости текущего периода.

Дисконтированный срок окупаемости -  период времени, по истечении которого суммарный дисконтированный денежный поток становится равным суммарным дисконтированным капиталовложениям в проект.

Чистый дисконтированный доход – сумма генерируемого проектом потока денежных средств.

Внутренняя норма доходности –  процентная ставка, при которой дисконтированный денежный поток от реализации проекта становится равным суммарным инвестициям в проект только по истечении всего «срока жизни» проекта.

Индекс доходности – характеризует «отдачу проекта» на вложенные на него средства.

Риск – отклонение фактических условий реализации проекта от плановых.

Мониторинг – управление реализацией инвестиционного проекта (регламент, планирование, учет, контроль, управленческие решения в случае отклонений).

1. РЕЗЮМЕ.

Цель раздела – указать цели и задачи инвестиционного проекта.

Эта часть бизнес-плана представляет собой краткий и ясный итог бизнес-плана. Она содержит цели и стратегию бизнеса, подчеркивает уникальность продукта или услуги и убеждает кредиторов или инвесторов прочитать бизнес-план от начала до конца.

Резюме инвестиционного проекта содержит краткий обзор всех основных вопросов содержания каждой главы:

- Суть проекта;

- Эффективность проекта (основные рассчитанные критерии);

- Сведения о предприятии, реализующем проект;

- Ответственные лица за реализацию проекта;

- Сроки реализации проекта;

- Финансирование, условия и сроки, обеспечение заемных средств;

- Срок и гарантии возврата инвестиций.

Резюме - это отдельно составленный документ.  Как правило, его составляют, когда разработка бизнес-плана уже закончена. Изложенная резюме информация должна соответствовать содержанию бизнес-плана.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ОТРАСЛИ.

Цель раздела – представить участнику проекта в максимально компактной форме всю информацию о предприятии, реализующем проект.

  - Общие сведения о предприятии: юридический и фактический адрес, телефон, форма собственности, организационно – правовая форма, налоговые и банковские реквизиты.

  - Структура управления и кадровый состав: характеристика организационной структуры, численность и квалификация персонала.

  - Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия.

Задачей анализа является определение ресурсных возможностей предприятия:

- Определение способности предприятия организовать и реализовать проект.

- Предоставление информации о финансовом состоянии предприятия.

- Характеристика финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия до реализации проекта.

Таблица 2.1.

Объемы производства и реализации продукции,

в натуральных показателях без проекта

| Наименование продукции (услуги) | Произведено | Реализовано |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | … | n | 1 | 2 | … | n |

|  |  |  | Таблица 2.2. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет выручки от реализации (без проекта) |
| Период (год, квартал, месяц) | Объем реализации | Стоимость за единицу, тыс.руб. | Выручка от реализации, тыс.руб |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n-й |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Таблица 2.3.

Расчет затрат на производство и реализацию услуг (без проекта)

| № п/п | Наименование статей затрат, тыс.руб. | Период (год, квартал, месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1 | Сырье и материалы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо и электроэнергия |  |  |  |  |  |
| 3 | Оплата труда |  |  |  |  |  |
| 4 | Отчисления от ФОТ |  |  |  |  |  |
| 5 | Амортизация |  |  |  |  |  |
| 6 | Производственные расходы |  |  |  |  |  |
| 7 | Накладные затраты |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Таблица 2.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет прибыли без проекта |
|  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование позиций | Период (год, квартал, месяц) |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выручка |  |  |  |
| 2 | Затраты в т.ч. |  |  |  |
|  | Материальные затраты |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |
| 3 | Валовая прибыль |  |  |  |
| 4 | Налог и сборы |  |  |  |
| 5 | Прибыль до налогообложения |  |  |  |
| 6 | Налог на прибыль |  |  |  |
| 7 | Чистая прибыль |  |  |  |

  - Финансово-экономические показатели деятельности предприятия.

Данный раздел включает расчет и анализ показателей финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости. Показатели рассчитываются на основе баланса предприятия, взятого за последние несколько лет для характеристики тенденций изменения финансового состояния.

|  |  |  |  | Таблица 2.5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ баланса |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование позиций | Период |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| АКТИВЫ: |
| I. | Внеоборотные активы: |  |  |  |
| II. | Оборотные активы: |  |  |  |
|  | ИТОГО АКТИВОВ |  |  |  |
| ПАССИВЫ: |
| III. | Капитал и резервы |  |  |  |
| IV. | Долгосрочные обязательства |  |  |  |
| V. | Краткосрочные обязательства |  |  |  |
|  | ИТОГО ПАССИВОВ |  |  |  |

Таблица 2.6.

Коэффициенты финансовой оценки деятельности предприятия

| № п/п | Наименование коэффициента | Расчетная формула |
| --- | --- | --- |
| Показатели рентабельности |
| 1 | Рентабельность продаж | ЧП / ВР |
| 2 | Рентабельность общих активов | (ЧП + П * (1 - НП)) / ОА |
| 3 | Рентабельность инвестированного капитала | (ЧП + П * (1 - НП)) / ИК |
| 4 | Рентабельность акционерного капитала | ЧП / АК |
| Коэффициенты оборачиваемости |
| 5 | Оборачиваемость активов | ВР / ОА |
| 6 | Оборачиваемость дебиторской задолженности | ВК / ДЗ |
| 7 | Оборачиваемость кредиторской задолженности | ВР / КЗ |
| 8 | Период оборачиваемости активов | 365 / оборачиваемость активов |
| 9 | Период оборачиваемости дебиторской задолженности | 365 / оборачиваемость дебиторской задолженности |
| 10 | Период оборачиваемости кредиторской задолженности | 365 / оборачиваемость кредиторской задолженности |
| Показатели платежеспособности |
| 11 | Коэффициент общей ликвидности | ТА / ТП |
| 12 | Коэффициент общей платежеспособности | АК / ОП |

Обозначения:

ЧП - чистая прибыль;	НП - ставка налога на прибыль;

ВР - выручка от реализации;	ОА - общие активы;

П   - процент за кредит;	ИК - инвестированный капитал;

АК - акционерный капитал;	ВК - выручка от продаж в кредит;

ДЗ - величина дебиторской задолженности;	ТА - текущие активы;

КЗ - величина кредиторской задолженности;	ОП - общие пассивы;

ТП - текущие пассивы.

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.

Цель раздела  - описать цели, преимущества и необходимость реализации представляемого проекта, дать участнику проекта представление об особенностях предлагаемых технических решений, обосновать выбор определенного варианта из нескольких.

3.1.Существующая ситуации: оценка существующих в данный момент проблем на предприятии.

  - Характеристика проекта включает название проекта, краткую характеристику появляющихся в результате реализации проекта преимуществ.

  - Цели проекта:

  - коммерческие (увеличение выручки, снижение издержек, изменение структуры платежей  за продукцию, повышение качества продукции);

  - бюджетные (экономия бюджетных средств или прирост поступлений в бюджет в результате реализации проекта);

  - некоммерческие (социально-демографические, экологические).

  - История проекта:

- инициаторы проекта:

Таблица 3.1.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Предприятие, должность | Возраст, образование, ученая степень | Степень участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- стоимость уже проведенных исследований и работ:

Таблица 3.2.

| № п/п | Наименование исследований и работ | Срок проведения | Стоимость, тыс.руб. в ценах года проведения | Стоимость, тыс.руб. в ценах настоящего момента времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- краткое описание рассмотренных технических вариантов решения проблемы, сравнительная характеристика, преимущества и недостатки;

- параметры выбора технического решения;

- сведения о патентах и авторских правах;

- сведения об имеющихся лицензиях;

- стоимость имеющегося в наличии имущества и оборудования, которые в дальнейшем  будут использоваться в проекте.

  - Описание продукции (услуг), являющейся результатом реализации проекта:

- наименование продукции (услуг);

- мощность производства;

- назначение продукции (услуг) и область применения;

- краткое описание и основные характеристики товаров (услуг);

- наличие и необходимость лицензирования выпуска продукции, стоимость лицензий, название организаций, занимающихся выдачей лицензий;

- безопасность и экологичность (необходимость сертификации и заключения экологической экспертизы), предусмотрено ли обучение персонала технике безопасности;

- особенности эксплуатации, утилизации после окончания срока эксплуатации;

- условия поставки, упаковка, гарантии, сервисное обслуживание;

- особенности налогообложения при производстве и наличие льгот.

  - Определение эффектов от реализации проекта:

- коммерческий – приток денежных средств;

- финансовый – бухгалтерская прибыль (экономия);

- бюджетный – снижение потребности в бюджетных ассигнованиях;

- экономический – повышение энергоэффективности, усовершенствование инженерной структуры;

- социальный – повышение качества жизни;

- реинвестирование экономии;

- тиражирование проектов.

Таблица 3.3.

Эффекты от реализации проекта

| Эффекты (примеры) | +/- - есть/нет | % от текущего уровня | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение уровня затрат |  |  |  |
| Экономия бюджетных средств |  |  |  |
| Другие |  |  |  |

4. МАРКЕТИНГ.

План маркетинга характеризует возможность генерировать достаточно прибыли для участников проекта.

Задачи плана маркетинга:

  - Определение целевого рынка:

- Сегменты целевого рынка.

Данный этап заключается в определении групп потребителей, на которых ориентирован новый продукт (услуга).

Группы потребителей могут формироваться по следующим признакам:

  - географическим (регионы, города),

  - демографическим (пол, возраст, уровень доходов, уровень образования),

  - социологическим (принадлежность к общественному классу, образ жизни),

  - поведенческим (поводы для покупок, искомые выгоды, интенсивность потребления).

- Емкость рынка,  возможность роста  и тенденции развития целевого рынка.

- Факторы предпочтения.

В зависимости от выбранных сегментов рынка определяются факторы предпочтения, присущие выбранным группам потребителей, которые учитываются при формировании комплекса маркетинга.

  - Анализ конкуренции.

- Конкурентная среда.

Анализ конкурентной среды заключается в определении существующих и потенциальных конкурентов, доле занимаемого рынка, тенденций развития бизнеса. Конкурентов следует оценить по местоположению, доле рынка и истории бизнеса.

Таблица 4.1.

Сравнительный анализ конкурентов

| Предприятия- конкуренты | Возможный объем производства в натуральных единицах в год | Рыночный сегмент | Продажная цена, руб./ед. | Тенденции развития бизнеса |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Анализ конкурентных стратегий.

Для определения параметров товара (услуги) и оценки конкурентоспособности предприятия, реализующего проект, необходимо проанализировать конкурентные стратегии с позиции сильных и слабых сторон.

Таблица 4.2.

Сравнительный анализ сильных и слабых сторон

предприятий - конкурентов

| Наименование показателя | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| 1. Ценовая политика |  |  |
| 2. Ассортиментная политика |  |  |
| 3. Рекламная политика |  |  |
| 4.Сбытовая политика |  |  |

  - Разработка комплекса маркетинга.

В комплекс маркетинга входят мероприятия по оказанию воздействия на спрос продукции (услуги).

Комплекс маркетинга включает:

- Ценовая политика заключается в определении продажных цен исходя из сегмента рынка, спроса на продукцию, расходов на производство, цен конкурентов и т.д. Кроме того, в целях привлечения потребителя могут устанавливаться скидки в качестве вознаграждения за раннюю оплату счетов, закуп большого объема продукции, внесезонные закупки и т.д.

Таблица 4.3.

Цены на продукцию (услуги)

| Наименование продукции | Объем производства, ед./год | Отпускная цена без НДС, руб./ед. | Минимальная цена конкурентов, руб./ед. | Максимальная цена конкурентов, руб./ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Разработка комплекса послепродажного и гарантийного обслуживания.

В целях привлечения потребителей и повышения конкурентоспособности предприятия необходимо разработать систему гарантий и послепродажного обслуживания.

- Выбор канала распределения (оптовая и розничная торговля).

Канал распределения – это совокупность предприятий или отдельных лиц, которые обеспечивают доступность продукции (услуги) целевым потребителям.

Каждый канал распределения характеризуется присущими ему уровнями сбыта и издержек.

- Система стимулирования сбыта включает выбор форм и методов рекламы, способов продвижения продукции (услуги).

  - План продаж.

- Жизненный цикл продукта.

Разработка плана продаж осуществляется с учетом жизненного цикла продукта.

Типичный жизненный цикл продукта включает четыре этапа:

- Выведение продукта на рынок – период медленного роста сбыта по мере выхода на рынок. Этап характеризуется большими затратами на стимулирование сбыта и отсутствием прибыли.

- Рост сбыта – период быстрого восприятия продукта рынком. Этап характеризуется снижением затрат на продвижение продукта и ростом прибылей.

- Этап зрелости – период замедления темпов сбыта в связи с тем, что продукт уже добился восприятия большинством потребителей. Этап характеризуется  ростом затрат на повышение конкурентоспособности продукта и стабилизацией прибыли.

- Этап упадка – период, характеризующийся резким падением сбыта и снижением прибылей. В этом случае, принимается решение либо о продолжении реализации продукта с пересмотром ценовой политики, выбором новых каналов распределения, увеличением расходов на стимулирование сбыта и т.д., либо о разработке нового продукта.

- Определение затрат на реализацию плана маркетинга.

С учетом выбранного целевого рынка, анализа конкурентов, разработанного комплекса маркетинга и жизненного цикла продукта производится расчет затрат на осуществление плана маркетинга.

Таблица 4.4.

Расчет затрат на реализацию плана маркетинга

тыс.руб.

| Наименование затрат | Период (год, квартал, месяц) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| Затраты на исследование рынка |  |  |  |  |  |
| Затраты на каналы распределения |  |  |  |  |  |
| Затраты на продвижение (реклама, персональные продажи) |  |  |  |  |  |
| Затраты на внедрение системы сервисных услуг |  |  |  |  |  |
| Затраты на программу работы с потребителями |  |  |  |  |  |
| механизм расчетов с потребителями (договор, сроки платежа и поставки, формы расчетов, система пеней и т.д.); Система скидок. |  |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |  |

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.

Цель раздела – определение производственных потребностей в материальных и трудовых ресурсах, оборудовании и потребности в инвестициях.

Схема структуры производственного плана

5.1. Технологический процесс включает:

- Определение энергетического и инженерного обеспечения во время строительно-монтажных работ и эксплуатации (определение потребности в энергетическом обеспечении - электроэнергия, вода, тепло, связь, в инфраструктуре – подъездные пути, очистные сооружения, ремонт и обслуживание оборудования);

- Наличие необходимых для реализации проекта площадей и помещений, оборудования, сырья и материалов и т.д.

  - Определение необходимых ресурсов (оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий).

Таблица 5.1.

Состав необходимого оборудования (сырья, материалов, комплектующих изделий)

| Наименование Характеристика, тип, марка | Дополнительно требуемое количество | Поставщик, условия поставки и вид приобретения | Срок поставки, условия и формы платежа | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сравнение необходимого оборудования (сырья, материалов, комплектующих изделий) с аналогами для обоснования выбора поставщика. Кроме того, необходимо указать, как выбранное оборудование повлияет на существующий способ предоставления и производства продукта или услуги.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительный анализ стоимости предлагаемого оборудования с аналогами |
| № п/п | Наименование оборудования и техническая характеристика оборудования | Ед. изм. | Количе ство | Цена предлага-емого оборудо-вания без НДС | Сумма | Цена оборудования аналога без НДС | Сумма по оборудо- ванию аналогу |
|  |  |  |  |  |  | Постав-щик 1 | Постав-щик 2 | … | Постав-щик n |  |
|  | Оборудование 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Кадровое обеспечение - одно из основных критериев успешной реализации проекта (основные и вспомогательные производственные рабочие, требования к образованию и квалификации, необходимое количество и годовые затраты на заработную плату, включая отчисления на социальные нужды, схема формирования заработной платы, материальное стимулирование).

  - Экологичность и безопасность производства (имеющиеся вредные факторы производства и меры защиты, образующиеся в результате эксплуатации отходы и их утилизация, выбросы в атмосферу, загрязнение почвы, воды, меры по их уменьшению), оценка затрат на природоохранные мероприятия и охрану труда.

  - Анализ и выбор подрядной организации (проведение тендера подрядных организаций).

Таблица 5.3.

Анализ подрядных организаций

| Наименование организации | Стоимость услуг | Стоимость материалов | Сроки строительства | Условия платежа | Форма платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Определение затрат на проект.

- Расчет капитальных вложений и составление сметы затрат по проекту (с учетом непредвиденных расходов и источников финансирования).

Составление сметы затрат необходимо для осуществления  мониторинга реализации проекта.

|  |  |  |  | Таблица 5.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета затрат на проект |
| № п/п | Наименование статей | Стоимость без НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Примечание |
| 1 | Проектные работы |  |  |  |
| 2 | Приобретение оборудования |  |  |  |
| 3 | Транспортные расходы |  |  |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 6 | Эксплуатационные затраты |  |  |  |
|  | Сырье и материалы |  |  |  |
|  | Энергоресурсы |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |
| 7 | Обучение персонала |  |  |  |
| 8 | Затраты на реализацию плана маркетинга |  |  |  |
| 9 | Непредвиденные расходы |  |  |  |
| 10 | Прочие |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

- Составление графика реализации проекта и плана инвестирования средств.

Календарный план реализации инвестиционного проекта отражается в графике реализации.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График реализации проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Срок начала | Срок окончания работ | Длительность дней | Стоимость этапа, тыс. руб. | Заемные средства | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и согласование проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализация плана маркетинга |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прочие |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

В целях планирования движения денежных средств и условий финансирования составляется план инвестирования средств по каждой строке затрат в отдельности.

|  |  |  |  |  | Таблица 5.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План инвестирования средств |
| № п/п | Наименование | Итого | Период (год, квартал, месяц) |
|  |  |  | 1 | 2 | … | n |
| 1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |
| 6 | Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение персонала |  |  |  |  |  |
| 8 | Затраты на реализацию плана маркетинга |  |  |  |  |  |
| 9 | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |
| 10 | Прочие |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

Цель раздела – дать организационно-правовое обоснование возможности реализации проекта:

- Нормативно-правовые и административные условия осуществления инвестиционного проекта.

- Расчет возможных затрат, связанных с необходимостью создания условий.

7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В данном разделе производится расчет экономии затрат энергоресурсов, материальных и трудовых ресурсов . Период реализации проекта в данном случае признается от момента ввода в эксплуатацию проекта до момента полной амортизации инвестиционных затрат.

Таблица 7.1.

Расчет экономии за период реализации проекта

| Вид ресурса | Ед. изм. | Объем потребления до проекта в нат. изм. | Объем потребления с проектом в нат. изм. | Стоимость единицы ресурса, руб. | Экономический эффект, в т.руб. | Экономия в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье и материалы |  |  |  |  |  |  |
| Энергоресурсы |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |  |  |
| Итого, экономический эффект: |  |  |  |  |  |  |

В случае финансирования из бюджета необходимо рассчитать бюджетный эффект  от реализации проекта с учетом налоговых поступлений и бюджетных ассигнований как в случае с проектом, так и без проекта.

|  |  |  | Таблица 7.2. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетный эффект за весь период реализации проекта |
| Период (год, квартал, месяц) | Налоговые поступления, тыс.руб. | Бюджетные ассигнования без проекта, тыс.руб. | Бюджетные ассигнования с проектом, тыс.руб. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n-й |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| Экономия |  |  |

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

Цель раздела:

- Обоснование условий финансирования и реализации проекта.

- Обоснование возможностей возврата заемных средств.

Для определения условий реализации инвестиционного проекта планируются нормативы финансовых расчетов.

|  | Таблица 8.1. |
| --- | --- |
| Нормативы финансовых расчетов |
| Наименование | ставка, % |
| Инфляция |  |
| Ставка дисконтирования |  |
| Норма амортизации |  |
| Ставки налогов |  |
| Другие |  |

  - Расчет финансово-хозяйственных показателей деятельности предприятия.

На основании плана маркетинга, производственного и организационного плана производится расчет основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за весь период реализации проекта (объем реализации продукции, выручка от реализации работ (услуг), затраты на производство, финансовый результат деятельности предприятия).

Таблица 8.2.

Объемы производства и реализации продукции,

в натуральных показателях с проектом

| Наименование продукции (услуги) | Произведено | Реализовано |
| --- | --- | --- |
|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Продукция 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продукция 2 |  |  |  |  |  |  |
| Продукция 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Продукция n |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Таблица 8.3. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет выручки от реализации с проектом |
| Период (год, квартал, месяц) | Объем реализации | Стоимость за единицу, тыс.руб. | Выручка от реализации, тыс.руб |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n-й |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

При составлении бизнес-плана в целях объективного расчета результатов проекта необходимо учесть все налоги и их изменения за период реализации проекта.

|  |  |  |  | Таблица 8.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет налогов за период реализации проекта |
| Показатели | ед.изм. | период (год, квартал, месяц) |
|  |  | 1 | 2 | … | n |
| 1. Налог на добавленную стоимость (НДС) | руб. |  |  |  |  |
| - ставка | % |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |
| 2. Налоговые платежи, относимые на текущие затраты |  |  |  |  |  |
| Начисления на заработную плату | руб. |  |  |  |  |
| - единый социальный налог | % |  |  |  |  |
| - страхование от несчастных случаев | % |  |  |  |  |
| - обязательные платежи на страховую и накопительную часть пенсии | % |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |
| Налог на землю | руб. |  |  |  |  |
| - ставка | т.руб./ т.м2 |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |
| - площадь к налогообложению | т.м2 |  |  |  |  |
| Наименование налога | руб. |  |  |  |  |
| - ставка | % |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |
| - налогооблагаемая база |  |  |  |  |  |
| Наименование налога | руб. |  |  |  |  |
| - ставка | % |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |
| - налогооблагаемая база |  |  |  |  |  |
| 3. Налоговые платежи, относимые на финансовый результат |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество | руб. |  |  |  |  |
| - ставка | % |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |
| - стоимость имущества | руб. |  |  |  |  |
| - суммы освобождаемые от налога на имущество | руб. |  |  |  |  |
| Налог на благоустройство территории | руб. |  |  |  |  |
| - ставка | % |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |
| 4. Налог на прибыль | руб. |  |  |  |  |
| - ставка | % |  |  |  |  |
| - период уплаты | дни |  |  |  |  |

Таблица 8.5.

Расчет затрат на производство и реализацию услуг с проектом

| № п/п | Наименование статей затрат, тыс.руб. | Период (год, квартал, месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1 | Сырье и материалы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо и электроэнергия |  |  |  |  |  |
| 3 | Оплата труда |  |  |  |  |  |
| 4 | Отчисления от ФОТ |  |  |  |  |  |
| 5 | Амортизация |  |  |  |  |  |
| 6 | Производственные расходы |  |  |  |  |  |
| 7 | Накладные затраты |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Особое внимание при расчете затрат на производство и реализацию продукции необходимо уделить расчету амортизационных отчислений по проекту. При этом необходимо учесть:

- амортизационные отчисления раннее введенных (до осуществления проекта)  основных фондов, в случае реализации проекта на базе уже существующих зданий и сооружений, частично - ранее введенного оборудования.

- амортизация вновь приобретаемых (вводимых) основных фондов рассчитывается исходя из балансовой (первоначальной) стоимости (без налога на добавленную стоимость). При этом в первоначальную стоимость основных фондов включается стоимость доставки, установки и пуско-наладки оборудования.

|  |  |  |  | Таблица 8.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет прибыли с проектом |
|  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование позиций | Период планирования |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выручка |  |  |  |
| 2 | Затраты в т.ч. |  |  |  |
|  | Материальные затраты |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |
| 3 | Валовая прибыль |  |  |  |
| 4 | Налоги и сборы |  |  |  |
| 5 | Прибыль до налогоблажения |  |  |  |
| 6 | Налог на прибыль |  |  |  |
| 7 | Чистая прибыль |  |  |  |

8.2. Прогноз баланса и расчет финансовых коэффициентов.

В целях выяснения влияния реализации проекта на финансовое состояние предприятия планируется баланс с учетом влияния реализации проекта и анализируется структура прогнозного баланса.

Таблица 8.7.

| Прогноз баланса во время реализации проекта |
| --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование позиций | Период планирования |
|  |  | 1 | … | n |
| АКТИВЫ: |
| I. | Внеоборотные активы: |  |  |  |
| II. | Оборотные активы: |  |  |  |
|  | ИТОГО АКТИВОВ |  |  |  |
| ПАССИВЫ: |
| III. | Капитал и резервы |  |  |  |
| IV. | Долгосрочные обязательства |  |  |  |
| V. | Краткосрочные обязательства |  |  |  |
|  | ИТОГО ПАССИВОВ |  |  |  |

На основании прогноза баланса предприятия и отчета о прибылях и убытках проводится расчет основных финансовых показателей, характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия (коэффициенты ликвидности, платежеспособности). Проводится сравнительный анализ финансовых показателей до и во время реализации проекта.

Таблица 8.8.

###### Сравнительный анализ финансовых коэффициентов

| Наименование коэффициентов | Значения без проекта | Значения с проектом |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |

В случае финансирования инвестиционного проекта средствами кредитного учреждения необходимо провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности, также с помощью коэффициентов.

На основании анализа расшифровок дебиторской и кредиторской задолженностей планируются риски, связанные с возможным непогашением кредита.

9. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ.

Оценка экономической эффективности необходима для выбора оптимального вариантов инвестиционного проекта.

Основой для определения эффективности инвестиционного проекта является информация о денежных потоках.

Для планирования денежных потоков учитываются все притоки (собственные и заемные) и оттоки (затраты на реализацию проекта – инвестиции, и возврат заемных средств с процентами):

- Поступление средств от реализации проекта за счет собственных источников предприятия (прибыль, амортизация);

- Поступление средств за счет заемных источников финансирования проекта;

- Капвложения - затраты на инвестиции;

- Денежные выплаты на погашение кредита, процентов по кредиту.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет денежного потока |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.руб. |
| Период (год, квартал, месяц) | Приток средств | Отток средств | Остаток денежных средств | То же, нарастающим итогом |
|  | Собственные средства | Заемные средства | Всего | Капвло-жения | Процентов по кредиту | Возврат суммы основного долга | Всего |  |  |
|  | Чистая прибыль | Аморти-зация | Итого | Бюджет-ные средства | Средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании расчета денежного потока осуществляется анализ показателей эффективности инвестиционного проекта.

Инвестиции признаются эффективными, если генерированная проектом сумма собственных средств (прибыль и амортизация), достаточна для:

- возврата исходной суммы инвестиций;

- обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет экономической эффективности инвестиций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Период (год, квартал, месяц) | Приток средств | Отток средств | Денежная наличность | То же, нарастающим итогом | Дисконтированная денежная наличность | То же, нарастающим итогом |
|  | Собственные средства | Инвестиции | Процентов по кредиту | Возврат суммы основного долга | Всего |  |  |  |  |
|  | Чистая прибыль | Амортизация | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется с использованием метода дисконтирования.

Наиболее распространены следующие показатели эффективности инвестиционного проекта:

- чистый дисконтированный доход (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- индекс доходности (IR);

- срок окупаемости;

Данные показатели используются в двух вариантах:

- для определения эффективности инвестиционных проектов (абсолютная эффективность), когда делается вывод о том принять проект или отклонить,

- для определения эффективности взаимоисключающих друг друга проектов (сравнительная эффективность), когда делается вывод о том, какой проект принять из нескольких альтернативных.

Формула дисконтирования:

Lt

L0 =                             ,

(1+r)t

где	L0 - Денежные поступления, имеющиеся на исходный момент времени.

Lt  - Денежные поступления в t-ый момент времени.

r  -  Ставка дисконтирования.

Существуют следующие способы определения ставки дисконта:

- индивидуальные альтернативные ставки доходности, доступные конкретному инвестору,

- единый норматив или шкала дифференцированных нормативных ставок доходности,

- стоимость капитала.

Использование индивидуальных альтернативных ставок доходности может привести к следующему:

Если альтернативный проект:

- аномально доходный – то отвергнем выгодный проект,

- абсолютно неприемлемый – то примем невыгодный проект,

- иной по классу риска – то ничего не докажем инвестору.

Нормативы доходности:

- единый норматив по стране – не учитывает разницу риска проектов, положения компании, изменчивости рынка, не обоснован,

- дифференцированные отраслевые нормативы – не учитывают положения конкретной компании, изменчивости рынка, не обоснованы,

- нормативы, утверждаемые на предприятии на срок – должны быть обоснованы расчетами стоимости капитала.

Определение ставки дисконта по стоимости капитала – наиболее обоснованный подход.

Стоимость капитала – та ставка доходности, которую требуют инвесторы от вложений с данным уровнем риска. Стоимость капитала может быть оценена по-разному в зависимости от вида денежного потока.

Оценка стоимости капитала методом ER (equity residuals method)

Оценка собственного капитала (cost of equity – Kе и Ko):

- Рассчитать денежный поток,

- Разделить собственный и заемный капитал,

- Найти стоимость собственного капитала по формуле:

Ko = Rf + (o*(Rm – Rf) – финансирование проекта за счет собственного капитала,

Ke = Rf + (*(Rm – Rf) – в проекте со смешанной структурой капитала,

Где (, (o – коэффициенты доходности, информация по которым публикуется в финансовых источниках,

( =

Rf – доходность безрискового вложения (например, депозит в СБ),

Rm – доходность

- Чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается по формуле:

n

# NPV = (  NCF t (1+r)-t           ,

t=0

где	NCFt -чистый денежный поток (остаток денежных средств в периоде t) характеризует финансовый итог производственно-хозяйственной деятельности в периоде t и рассчитывается как разница между суммами притоков и оттоков средств.

r  -  Ставка дисконтирования.

В случае для отдельного проекта, если NPV больше или равно нулю, то проект принимается.

Для нескольких альтернативных проектов принимается тот проект, который имеет большее положительное значение NPV.

- Внутренняя норма доходности (IRR) инвестиционного проекта – ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю.

Внутренняя норма доходности является относительным критерием эффективности, который позволяет сравнивать различные проекты. В соответствии с этим критерием участник проекта принимает решение об осуществлении проекта – из альтернативных вариантов принимается тот, у которого наибольшая внутренняя доходность. Чем выше значение внутренней нормы доходности (IRR), тем эффективнее проект.

- Индекс доходности (IR) рассчитывается как отношение чистого дисконтированного дохода (NPV) к общим дисконтированным инвестициям. Он характеризует прирост вложенного капитала, то есть во сколько раз возрастет вложенный капитал.

- Срок окупаемости является одним из показателей, характеризующих эффективность инвестиционного проект,  и представляет собой период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат на реализацию проекта приобретает положительное значение.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 9.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка эффективности инвестиционного проекта |  |
| Показатель | Значение |
| Внутренняя норма доходности (IRR) |  |
| Индекс доходности (IR) |  |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) |  |
| Срок окупаемости с начала деятельности (простой) |  |
| Срок окупаемости с начала деятельности (дисконтированный) |  |

10. РИСКИ.

Реализация проекта связана с рисками. Тем не менее, можно уменьшить вероятность возникновения рисков, спрогнозировав потенциальные проблемы и спланировав соответствующие действия.

10.1. Определение рисков инвестиционной деятельности.

  - перечень возможных факторов риска (транспортные, торговые, имущественные, производственные, финансовые, инфляционные и т.д.);

  - анализ чувствительности проекта к изменению внешних условий (инфляции, процента за кредит, схемы налогообложения и т.д.);

Анализ чувствительности состоит в изучении влияния изменения параметров проекта на его эффективность и в расчете критических значений этих параметров. Это, прежде всего, связано с расчетом эффективности проекта для всех возможных значений параметров и определением точки безубыточности.

Последовательность проведение анализа чувствительности:

- Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в качестве которого может служить внутренняя норма доходности (IRR) или чистый дисконтированный доход (NPV).

- Выбор факторов, относительно которых разработчик инвестиционного проекта не имеет однозначного суждения (т. е. находится в состоянии неопределенности). Типичными являются следующие факторы:

- капитальные затраты и вложения в оборотные средства,

- рыночные факторы - цена товара (услуги) и объем продажи,

- изменение затрат, включаемых в себестоимость продукции,

- время строительства и ввода в действие основных средств.

- Установление номинальных и предельных (нижних и верхних) значений неопределенных факторов.

- Расчет ключевого показателя для всех выбранных предельных значений неопределенных факторов.

- Построение графика чувствительности для всех неопределенных факторов.

Данный график позволяет сделать вывод о наиболее критических факторах инвестиционного проекта, с тем, чтобы в ходе его реализации обратить на эти факторы особое внимание с целью сократить риск реализации инвестиционного проекта.

Таблица 10.1.

Оценка влияния неопределенных факторов на эффективность проекта

| Неопределенные факторы | Ключевой показатель | Минимальное значение фактора | Предельное значение фактора | Значение ключевого показателя при минимальном значении фактора | Значение ключевого показателя при предельном значении фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Как правило, на практике используется анализ чувствительности, который заключается в определении нижнего предела прибыли, то есть точки безубыточности и того объема производства и сбыта, который обеспечивает безубыточную работу.

Точка безубыточности – это величина объема продаж, при которой предприятие будет в состоянии покрыть все свои издержки (постоянные и переменные), не получая прибыли.

Модель безубыточности представляет собой следующие уравнение:

Выручка = Затраты

Из уравнения выводятся основные параметры модели:

- критический объем производства;

- критическое значение постоянных и переменных затрат;

- критическое значение цены реализации.

Уровень безубыточности в стоимостном выражении определяется по формуле:

T min = C пост. / (1 – С перем. / Вр),

где	Т min – точка безубыточности,

С пост. – постоянные издержки,

С перем. – переменные издержки,

Вр – выручка от реализации.

Точка безубыточности определяется на основании данных об объемах реализации продукции (услуг) и затратах на производство, относящиеся к одному периоду времени (месяц, квартал, полгода, год). Обязательно условие расчетов – разделение затрат на переменные и постоянные.

Переменные затраты изменяются пропорционально объемам производства продукции (сырье, материалы, комплектующие, зарплата сотрудников, занятых в производстве и т.д.). Постоянные затраты - не зависят от объемов производства (это затраты на ремонт и содержание оборудования и зданий, арендные и лизинговые платежи, затраты на отопление и освещение и т.д.).

В натуральном выражении уровень безубыточности определяется по формуле:

Qmin = Tmin / Цена единицы продукции,

где	Qmin – количество единиц проданных товаров в точке безубыточности;

Tmin – точка безубыточности.

Для оценки величины критического объема производства (при котором прибыль равна нулю) необходимо построить график безубыточности.

График безубыточности является иллюстрацией риска снижения объема реализации и характеризует минимально допустимый объем продаж.

# руб.

Тmin                                                     нат.изм.

Объем реализации

Условные обозначения:

- постоянные затраты

- переменные затраты

- полные затраты

- выручка от реализации

T min  - точка безубыточности

10.2. Управление рисками.

## Планирование допустимых пределов рисков;

## Мониторинг показателей рисков инвестиционной деятельности:

#### Учет;

#### Анализ;

#### Контроль.

## Принятие управленческих решений в случае отклонений фактических показателей от допустимых пределов риска.

Таблица 10.2.

Анализ отклонения фактических показателей риска от допустимых пределов

| Наименование риска | Допустимые пределы риска | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от допустимых пределов риска (+ /-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый предел | Максимально допустимый предел |  |  |

11. МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.

Цель раздела:

- Управление реализацией проекта;

- Контроль допустимых показателей рисков.

| Основные процедуры | Финансовый мониторинг проекта | Технический мониторинг проекта |
| --- | --- | --- |
| Регламент, в т.ч. стандарт отчетности | смета затрат денежный поток бухгалтерская отчетность | Акты выполненных работ |
| Планирование | доходы затраты баланс и отчет о прибылях и убытках финансовые показатели эффективности (ликвидность, устойчивость, рентабельность, оборачиваемость) экономические показатели эффективности (окупаемость, IRR, IR, NPV) | Технический проект |
| Учет | учет средств, направленных на финансирование инвестиционного проекта Учет показателей эффективности инвестиционного проекта | Учет выполненных работ по проекту |
| Анализ и контроль | Контроль целевого использования финансовых средств Анализ и контроль эффективности инвестиционного проекта в соответствии с плановыми показателями | Контроль выполненных работ по проекту |
| Принятие управленческого решения в случае отклонения | Принятие управленческого решения в случае отклонения | Принятие управленческого решения в случае отклонения |

### 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение обычно содержит материалы, которые не обязательно должны быть приведены в основном тексте. Ссылки на какие-либо документы, используемые в приложении, должны быть сделаны в самом бизнес-плане.

В приложения необходимо поместить следующие документы:

- документы, подтверждающие обоснованность и правильность расчетов;

- копии учредительных документов;

- копии контрактов;

- результаты исследований рынка.

# Text boxes

## Производственный план

Технологический процесс

Определение ресурсов

(оборудование, сырье и материалы, энергоносители и т.д.)

Кадровое обеспечение

## Экологичность и безопасность производства

Анализ и выбор подрядной организации

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

При реализации проекта в рамках существующего предприятия – инициатора проекта

В случае создания нового юридического лица для реализации проекта

изменения в организационной структуре предприятия при реализации проекта

организационно-правовая форма

руководящий состав предприятия

на кого возложено право подписи финансовых документов

дополнительные накладные расходы, связанные с проектом

организационная структура предприятия

предполагаемые накладные расходы при реализации проекта

отношения предприятия с местной администрацией

команда управления проектом

правовое обеспечение проекта, поддержка и льготы

партнеры по реализации проекта

Определение затрат на проект