- БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ ОЗЕРА МАРУХИ АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(социально-значимый проект)

- Заказчик:

- Администрация Абатского муниципального района Тюменской области

- Исполнитель:

- ООО «Консалтинговая фирма «Лекс»

- Основание:

- Договор об оказании консультационных услуг                   №112/11 от 01.07.2008г.

- Представитель исполнителя:

- ____________________М.З. Нурпеисов

Тюмень – 2008г.

- МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящий бизнес-план содержит информацию, которая необходима для оценки экономической эффективности социально-значимого инвестиционного проекта. Он не может быть использован для каких-либо других целей или передан третьим лицам и скопирован.

Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана законным представителям Администрации Абатского муниципального района Тюменской области, если проект ему не подходит, и он не имеет намерения осуществлять инвестирование либо принимать иное участие в реализации проекта.

Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать содержащуюся в нем информацию.

- СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ	3

1.1. Цель проекта	3

1.2. Финансирование проекта	4

1.3. Эффективность проекта	4

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ	6

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	10

3.1. Внешние условия реализации проекта	10

3.2. Целевой сегмент потребителей услуг санатория	12

3.3. Маркетинговая модель реализации проекта	13

3.4. Программа продвижения санатория	15

3.5. Ценообразование	17

4. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН	19

4.1. Организация обслуживания клиентов санатория	19

4.2. Операционные расходы санатория	20

4.3. Расходы на оплату труда	24

4.4. План реализации услуг санатория	25

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	28

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	32

6.1. Базовые условия расчета финансовой модели проекта	32

6.2. Регулирование и налогообложение деятельности санатория	32

6.3. Прогноз финансового потока по проекту	34

6.4. Параметры привлеченного финансирования проекта	37

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ	39

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗЕ ПРОЕКТА.	43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 пРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	45

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 пРОГНОЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ.	52

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 пРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО).	59

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПараМЕтры расчетов по кредитной линии.	66

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПараМЕтры эффективности проектов.	68

# 1. РЕЗЮМЕ

# 1.1. Цель проекта

Инициатор проекта – Администрация Абатского муниципального района.

Целью проекта является строительство на берегу озера Марухи Абатского района Тюменской области социально-значимого объекта районного и областного масштаба – санатория на базе существовавшего в 90-е годы XX века санатория-профилактория «Марушинские зори». Максимальная единовременная вместимость санатория составит 70чел.:

- спальный корпус – 50 человек;

- коттеджи – 20 человек.

Уникальность объекта обеспечена наличием самоизливающегося термального источника целебной минеральной воды; расположением рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту; расположением санатория на берегу живописного экологически-чистого озера Марухи площадью около 600 гектар; расположением объекта в природоохранной зоне.

Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет 43,2 млн. руб. (с учетом инфляции - 47,3 млн. руб.), в т.ч.:

- затраты непосредственно на строительство санатория – 39,1 млн. руб.;

- затраты на ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование – 0,4 млн. руб.;

- затраты на формирование материально-технической базы – 3,7 млн. руб.

Исходя из выбранного целевого сегмента потребителей санаторий «Марушинские зори» должен относиться к нижнему пределу среднего ценового сегмента и предоставлять полноценный перечень услуг, не предлагая избыточного ассортимента и качества.

Санаторий «Марушинские зори» будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей Абатского района и близлежащих районов юга Тюменской области, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки. По данным по данным Отчета о проведении исследования «Выбор направлений развития рекреационной зоны в районе озера Марухи» и разработке программы продвижения рекреационной зоны Консалтинговой группы «ЛЕКС» условия внешней среды признаны благоприятными для реализации проекта.

# 1.2. Финансирование проекта

Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 74 мес. (6 лет и 2 месяца) и максимальным лимитом задолженности в размере 60,196 млн. руб. Параметры привлеченного финансирования проекта представлены в Таблице 1.1. При финансировании проекта предполагается использовать механизмы государственной поддержки социально и экономически значимых проектов.

Таблица 1.1

Параметры привлеченного финансирования проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вид привлеченного финансирования | Кредитная линия |
| Наличие обеспечения в проекте | Нет |
| Срок кредитной линии | 74 месяца |
| Максимальный лимит задолженности | 60,2 млн. руб. |
| Ставка по кредитной линии | 12% в год |
| Оплата процентов | Ежемесячно |

# 1.3. Эффективность проекта

Расчет показателей и экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проведены с учетом рекомендаций по оценке инвестиционных проектов UNIDO и с использованием программного комплекса Project Expert (Holding). Модель проекта имеет следующие параметры:

- дата начала проекта - 01.10.2008г.;

- Периода расчета интегральных показателей и отображения результатов – 7 лет (84 месяца);

- масштаб отображения данных – по месяцам до конца расчетного периода;

- валюта расчетов – рубли РФ.

Параметры социально-экономической эффективности проекта представлены в Таблице 1.2.

Проект имеет исключительное значение для улучшения социально-экономической сферы Абатского и близлежащих районов области и в частности:

1)	позволяет создать новые рабочие места с уровнем дохода выше среднего по аналогичным видам занятости на юге области;

2)	создает организационно-культурную базу современного уровня для проведения общерайонных и корпоративных событий;

Таблица 1.2

Показатели социально-экономической эффективности проекта

| Параметр | Индекс | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность проекта (расчетный период) | T | мес. | 84 |
| Ставка дисконтирования | D | % | 0,00 |
| Период окупаемости | PB | мес. | 75 |
| Дисконтированный период окупаемости | DPB | мес. | 75 |
| Средняя норма рентабельности | ARR | % | 18,46 |
| Чистый приведенный доход | NPV | млн.руб. | 17,62 |
| Индекс прибыльности | PI |  | 1,29 |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | % | 7,11 |
| Количество новых рабочих мест |  | чел. | 61 |
| Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и фонды |  | млн.руб. | 56,04 |
| Количество новых стационарных мест для прохождения санаторно-курортного лечения с высоким уровнем сервиса и доступными ценами |  | ед. | 70 |

3)	создает материально-техническую базу для профилактики и лечения ряда распространенных заболеваний в непосредственной близости к местам проживания населения;

4)	создает дополнительный источник доходов бюджетов всех уровней;

5)	создает более высокий современный формат активного отдыха населения Абатского и близлежащих районов;

6)	представляет собой оснащенную базу для развития спорта и туризма среди детей школьного возраста и молодежи районов юга Тюменской области;

7)	создает условия для привлечения в развитие Абатского района финансовых ресурсов в рамках региональных целевых программы.

Проект имеет высокие показатели социальной и экономической эффективности и высокий уровень устойчивости по отношению к изменениям факторов внешней среды.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ

Объектом инвестиций является рекреационная зона «Санаторий «Марушинские зори», расположенная в непосредственной близости от озера «Марухи». Уникальность объекта инвестиций включает:

- наличие самоизливающегося термального источника минеральной воды (хлоридно-натриевая, йодо-бромная вода с минерализацией М-19,4 г/л, рH-6,7), применяемой при лечении и профилактике нескольких групп широко распространенных в регионе (УРФО) заболеваний;

- наличие на территории рекреационной зоны источника минеральной воды, пригодной для использования в пищевых целях;

- расположение рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов (20км. от районного центра - с.Абатское и 85км. от г.Ишима), что обеспечивает экологическую чистоту района;

- наличие экологически-чистого озера «Марухи», смежного с территорией санатория. В соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 28.03.2008г. №307-рп «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков в Тюменской области» озеро «Марухи» отнесено к объектам осуществления промышленного рыболовства, промышленного рыбоводства, организации любительского и спортивного рыболовства;

- отсутствие в рекреационной зоне и непосредственной близости промышленных объектов, загрязняющих флору и фауну;

- расположение объекта в природоохранной зоне (Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 28.03.2007г. №68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов РФ» территория Абатского района отнесена к перечню лесных районов РФ) и наличие в рекреационной зоне лесного массива;

- расположение на территории санатория незаконченных объектов капитального строительства, которые, в силу своего технического состояния, могут быть использованы в полном объеме для эксплуатации санатория (данное обстоятельство значительно снижает инвестиционные потребности проекта).

Ближайший населенный пункт – с.Быструха расположено в 4,1км. восточнее рекреационной зоны. На момент разработки бизнес-плана дорога Быструха – Марухи входит в перечень областных автомобильных дорог общего пользования (Распоряжение Администрации ТО от 20.12.2004г. №1248-рк) и не имеет твердого покрытия. Успешная реализация проекта во многом будет предопределена обустройством на данном участке твердого покрытия.

По состоянию на 01.08.2008г. на территории санатория «Марушинские зори» находятся следующие объекты:

- недостроенное капитальное кирпичное двухэтажное здание многофункционального назначения. Общая площадь здания 704м.кв. (каждый этаж по 352м.кв.). Отделочные работы и монтаж коммуникаций на первом этаже проведены частично. Помещения первого этажа пригодны для размещения кабинетов водной терапии. Отделочные работы на втором этаже проведены в полном объеме, требуется косметический ремонт. Также требуется небольшой объем кровельных работ и оборудование мансардного этажа для технических целей. Здание имеет подвал. Проектно-сметной и иной документации на объект незавершенного строительства нет;

- недостроенное капитальное блочно-бетонное одноэтажное здание для организации столовой (пищеблок, обеденный зал, санитарные помещения) площадью 315м.кв. Завершены только общестроительные и кровельные работ, выполнена разводка коммуникаций. Требуется отделка помещений и наружная отделка здания, монтаж окон и дверей. Проектно-сметной и иной документации на объект незавершенного строительства нет;

- двухэтажный спальный корпус из быстровозводимых блочных конструкций на основе древесных и синтетических материалов с металлическим каркасом; бетонный фундамент. Площадь здания 1050м.кв. (каждый этаж по 525м.кв.). Здание в аварийном состоянии, не пригодно к эксплуатации и не подлежит восстановлению;

- временное сооружение из деревянных конструкций, в котором размещены ванные для приема процедур. Подлежит сносу;

- металлический короб для вихревого генератора – источник тепловой энергии, работающий на электроэнергии. На эксплуатационной стадии проекта может быть использован как резервный источник для отопления помещений наряду с котельной;

- металлический короб для минерального источника питьевой воды, оборудованный электронасосом; требует реконструкции;

- кирпичный короб для самоизливающегося источника термальной минеральной воды; требует реконструкции;

- до корпусов подведены действующие линии электропередач;

- молодые хвойные лесонасаждения, требующие прореживания (санитарной вырубки), очистки и благоустройства территории.

Территория санатория не огорожена, береговая линия заболочена.

Реализация проекта включает следующие направления капитальных вложений в рамках инвестиционной фазы:

- разработка проектно-сметной документации;

- ограждение объекта «Санаторий «Марушинские зори» и сооружение помещений службы охраны;

- снос блочного деревянного спального корпуса и строительство на его месте нового двухэтажного кирпичного спального корпуса на 50 мест. В данном корпусе будут оборудованы номера для отдыхающих и часть служебных помещений;

- завершение строительства многофункционального двухэтажного корпуса (необходимо провести отделочные работы на втором этаже, завершить кровельные работы, а также, провести монтаж оборудования для приема водных процедур на первом этаже). В данном корпусе будут размещены: на первом этаже - кабинеты водной терапии, кабинеты общей терапии, смотровые кабинеты; на втором этаже – спортзал и служебные помещения административного и медицинского назначения;

- завершение строительства одноэтажного корпуса – столовой на 80 посадочных мест;

- оборудование источников термальной и питьевой минеральной воды и обустройство коммуникаций до корпусов санатория;

- строительство и оборудование котельной и трансформаторной подстанции и обустройство коммуникаций на территории санатория;

- оборудование на территории санатория 5 коттеджей в непосредственной близости к озеру Марухи общей емкостью – 20 мест;

- приобретение автобуса на 28 посадочных мест (КАВЗ) для организованного завоза отдыхающих по путевкам и курсовкам и дежурной развозки сотрудников санатория;

- очистка дна озера для оборудования пляжа, благоустройство дна песком;

- оборудование пляжа и причала на 5 лодок (для предоставления услуг по рыболовству);

- ландшафтный дизайн территории санатория и строительство объектов спортивного и культурного досуга (аллеи, спортивная площадка, беговая дорожка, беседки).

Существенные вложения предполагается осуществить для формирования необходимой материально-технической базы санатория: приобретение мебели, медицинского, спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудование медицинских, спортивных, административных и общехозяйственных помещений.

Ввод объекта в эксплуатацию потребует лицензирования отдельных видов оказываемых медицинских услуг, согласования в контролирующих органах, получения соответствующих сертификатов.

Расчетный объем затрат капитального характера в рамках инвестиционной фазы проекта составит 43,2млн.руб. Общая потребность в инвестициях (включая формирование оборотного капитала в инвестиционной и эксплуатационной фазах проекта) составляет 60,2млн.руб.

Объект «Санаторий «Марушинские зори» имеет важное социальное, экономическое и культурное значение для Абатского района Тюменской области и смежных районов.

# 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

# 3.1. Внешние условия реализации проекта

Особенности внешних условий реализации проекта (по данным Отчета о проведении исследования «Выбор направлений развития рекреационной зоны в районе озера Марухи» и разработке программы продвижения рекреационной зоны Консалтинговой группы «ЛЕКС»; отчет прилагается к бизнес-плану):

- в 2006 году услугами санаторно-курортных организаций находящихся в Тюменской области воспользовались около 100 тысяч человек, из них 80 тысяч на юге Тюменской области. Около 20% посетителей санаториев воспользовались услугами, не преследуя своей целью лечение или профилактику;

- средняя продолжительность пребывания посетителей тюменских санаториев составила 16 дней;

- на территории Тюменской области зарегистрирована 31 санаторно-курортная организация;

- имеющиеся мощности Тюменских санаториев могут обеспечить потребности в санаторно-курортном лечении лишь 9% жителей юга Тюменской области;

- отдых в санаториях и охотничье-рыболовный туризм обслуживают региональный спрос. Привлечь клиентов из других регионов в массовом порядке могут лишь уникальные курорты;

- практически все санатории юга Тюменской области расположены вокруг Тюмени – в Тюменском районе;

- развитие санаторно-курортного туризма сдерживается неразвитостью сектора платной медицины;

- 27% населения России из всех видов отдыха предпочитает лечение в санаториях, 19-22% - охоту, рыбалку и походы;

- на долю болезней, которые можно лечить хлоридно-натриевыми водами, ежегодно приходится 400 тысяч диагнозов, установленных впервые у жителей Тюменской области. Из них около 130 тысяч приходится на территории юга Тюменской области;

- средняя стоимость путевки на 14 дней в санатории УРФО составляет 18-30 тысяч рублей.

Факторы, положительно влияющие на принятие решения об инвестициях в строительство и запуск в эксплуатацию санатория «Марушинские зори»:

- удельный вес прибыльных организаций в сфере туризма составляет 66,2%;

- инвестиции в основной капитал в туристическом бизнесе только в 2005-2006 годах выросли в 5,7 раза по сравнению с 2004 годом;

- коэффициент использования номерного фонда в сегменте санаторно-курортных организаций составляет 70%, что выше, чем у организаций отдыха и гостиниц;

- спрос на санаторно-курортные услуги превышает предложение. Количество санаториев на юге Тюменской области недостаточно, соответственно, стратегия новых санаториев может ориентироваться на внутренний рынок;

- платежеспособность населения юга Тюмени позволяет им самостоятельно массово оплачивать услуги санаториев недорогого класса;

- уровень общей заболеваемости, по данным лечебно-профилактических учреждений, имеет тенденцию к росту.

Факторы, отрицательно влияющие на реализацию проекта:

- туризм  в Абатском районе практически не развит;

- потребительский рынок Абатского района является слаборазвитым: по данным статистики товарооборот в 5,4 раза меньше чем в среднем по югу Тюменской области; оборот общественного питания в 8 раз меньше; объем платных услуг населению составляет лишь 3827 рублей в год;

- деловой туризм на территории района не имеет особых перспектив в перспективе 5-7 лет. Использование Event-туризма можно рассматривать лишь как дополнительный вид услуг;

- население не готово массово платить за санаторно-курортные услуги, поскольку привыкло к системе социального распределения в качестве поощрения по месту работы. Этот вид туризма слабо переводится на открытый рынок из социального сектора;

- субъекты УРФО обладают одинаковой лечебно-оздоровительной базой и пакетом природных ресурсов (источники, экологические зоны и т.д.);

- рынок санаторных услуг Омской, Челябинской и Свердловской областей развит значительно сильнее, чем рынок юга Тюменской области.

Условия внешней среды признаны благоприятными для реализации проекта по созданию санатория «Марушинские зори».

# 3.2. Целевой сегмент потребителей услуг санатория

По результатам исследования рынка определен круг потенциальных потребителей услуг санатория «Марушинские зори»:

- более 25 тысяч жителей Абатского, Ишимского района, а также города Ишим являются потенциальными потребителями услуг связанных с организацией активного отдыха;

- более 136 тысяч жителей юга Тюменской области ежегодно впервые получают диагнозы по заболеваниям, которые можно лечить минеральной водой источника на территории санатория «Марушинские зори»;

- количество жителей Абатского и Ишимского района, а также города Ишим, которые ежегодно самостоятельно могут оплатить санаторно-курортное лечение, не превышает 8 тысяч человек.

Таким образом, санаторий «Марушинские зори» будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей Абатского района и близлежащих районов юга Тюменской области, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки. При этом выделены основные группы конечных потребителей услуг санатория:

- экономически-активное работающее население Абатского и близлежащих районов, приобретающие путевки и курсовки по направлению медицинских учреждений за свой счет;

- взрослое население Абатского и близлежащих районов, получающее путевки и курсовки по направлению медицинских и социальных учреждений за счет средств социальной поддержки населения;

- дети, проживающие на территории Абатского и других районов юга Тюменской области, направляемые медицинскими и социальными учреждениями, а также по личной инициативе родителей (как за счет целевого финансирования, так и за счет семейных бюджетов) – организация «детских» заездов или смен;

- широкие массы жителей юга Тюменской области, предпочитающие организованный активный отдых на природе, как в течение нескольких недель, так и на 1-2 дня;

- коммерческие и некоммерческие организации – для проведения массовых корпоративных мероприятий.

Указанные целевые группы конечных потребителей могут эффективно сочетаться с учетом доступного по цене уровня сервисного обслуживания.

# 3.3. Маркетинговая модель реализации проекта

Исходя из выбранного целевого сегмента потребителей санаторий «Марушинские зори» должен относиться к нижнему пределу среднего ценового сегмента и предоставлять полноценный перечень услуг, не предлагая избыточного ассортимента и качества.

Обслуживание предполагается в четырех принципиально разных форматах:

- оказание услуг по оздоровлению с использованием услуг водной (на основе воды термального источника) и общей терапии, диетического питания, лечебной физкультуры и активного отдыха по путевкам и курсовкам на 1, 2 и 3 недели. Категория клиентов по данному формату будет размещаться в новом спальном корпусе;

- оказание услуг по профилактике заболеваний с использованием услуг водной (на основе воды термального источника) и общей терапии, диетического питания, лечебной физкультуры и активного отдыха по путевкам выходного дня. Категория клиентов по данному формату будет размещаться в новом спальном корпусе и (по желанию) в коттеджах на берегу озера;

- предоставление условий и инвентаря для активного отдыха с размещением клиентов в коттеджах на берегу озера Марухи с возможностью получения медицинского обслуживания за дополнительную плату. Все коттеджи оборудованы сауной, зоной приготовления пищи, санузлом; зоной отдыха;

- предоставление в аренду залов и столовой для проведения корпоративных мероприятий в период между заездами и в периоды низкой загрузки номерного фонда санатория.

Максимальная единовременная вместимость санатория составляет 70чел.:

- спальный корпус – 50 человек;

- коттеджи – 20 человек.

Санаторий организует круглогодичную работу. Корпуса должны быть построены и оборудованы так, чтобы обеспечить возможность размещения:

- клиентов, проходящих лечение по путевкам и курсовкам;

- детей среднего и старшего школьного возраста. Возможность лечения детей в санатории не влечет за собой дополнительных затрат; организация детских смен возможна на основе общих норм и правил, установленных для медицинских учреждений санаторного типа;

- команд профессиональных спортсменов, проводящих тренировочные сборы, как в летнее, так и в зимнее время года;

- любителей активного отдыха на природе;

- трудовых коллективов для проведения корпоративных праздников.

Кроме медицинской составляющей будут оказываться услуги по организации следующих видов активного отдыха клиентов: Таблица 3.1.

Таблица 3.1

Виды активного отдыха санатория «Марушинские зори»

| Вид отдыха | Затраты на организацию | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Настольный теннис | Покупка теннисного стола, 4-5 ракеток, набора шариков. | Необходимо помещение 3*5 метра для установки стола. Можно организовывать турниры между отдыхающими. |
| Баня | Предусмотрены в затратах на строительство и оборудование коттеджей – баня будет оборудована в каждом коттедже. | Баня является одним из самых востребованных видов развлечений. При этом, в отличие от большинства остальных видов развлечений, в зимний период более востребована чем в летний. |
| Прокат лыж | Приобретение 30-50 пар лыж и ботинок разных размеров. Затраты на прокладку трассы. | Данный вид отдыха возможен только в зимний период, который в условиях Тюменской области длится как минимум с ноября по конец марта. В случае постройки лыжных трасс, можно рассчитывать на привлечение профессиональных спортсменов для проведения сборов. Можно организовывать соревнования районного масштаба. |
| Рыбалка | Приобретение рыболовного оборудования (удочки, лодки, моторы). Затраты на поддержание необходимого уровня зарыбления озера. Организация мест хранения пойманной рыбы. | Практически всесезонный вид развлечений. В основном востребован мужчинами. Может оказываться как самостоятельный вид услуг, без получения клиентом оздоровительных услуг. В последнем случае, дополнительно к установке коттеджей, целесообразно организовать места для постановки палаток. |
| Прокат коньков | Закуп коньков. Заливка и поддержание льда. | На катке можно как организовывать массовое катание, так и хоккейные матчи. В последнем случае необходимо также приобретение клюшек, ворот и прочего инвентаря. |
| Аренда мангалов | Приобретение мангалов. Заготовка дров. | Приготовление шашлыков востребовано туристами, отдыхающими кампаниями. Рыбаки также будут пользоваться мангалами. |
| Аренда велосипедов | Приобретение велосипедов, Прокладка трасс. | Велосипедные прогулки по живописным местам это тот вид развлечений, который обязательно попробует каждый отдыхающий. Катание возможно только в летний период. |
| Баскетбольная площадка | Укладка площадки, установка колец. Приобретение мячей. | При большом количестве отдыхающих можно организовывать турниры. Заниматься баскетболом можно только в летний период. |
| Волейбольная, футбольная площадка | Установка сетки, футбольных ворот. Расчистка участка под площадку. Приобретение мячей. | Волейбол является достаточно простым и популярным видом отдыха, как среди мужчин, так и среди женщин. В футбол можно играть и зимой при умеренных температурах (не ниже -15) По данным видам спорта также можно организовывать турниры. |
| Бар, ресторан | Подготовка помещения (можно в вечернее время организовывать на базе столовой) | Целесообразно отдать этот вид бизнеса какому-либо частному предпринимателю, чтобы он самостоятельно вел его. Но политика бара должна быть согласованна с санаторием. |

Общее направление этих услуг: использование потенциала, которым обладает рекреационная зона и предоставление услуг, пользоваться которыми на сегодняшний день не могут жители Абатского и Ишимского районов в объеме, удовлетворяющем платежеспособный спрос.

Стратегия развития туризма в Тюменской области в качестве одной из задач предусматривает выделение средств на социальный внутренний туризм и формирование госзаказа на развитие детского и юношеского историко-культурного, оздоровительного и других видов туризма, повышающих качество жизни жителей Тюменской области. Кроме того, одной из основных целей национального проекта «Здравоохранение» является развитие профилактической направленности здравоохранения, а другой - укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности. Соответственно, открытие санатория «Марушинские зори» согласуется с общегосударственной и областной политикой социально-экономического развития и имеет право на поддержку со стороны региональных властей, как в плане частичного финансирования, так и в плане обеспечения объемов реализации услуг санатория, посредством государственного и муниципального заказа.

# 3.4. Программа продвижения санатория

Маркетинговая стратегия санатория «Марушинские зори» основывается на принципе концентрации на потребностях целевых групп клиентов: предприятий и населения Абатского и Ишимского районов. С учетом выделенных факторов конкурентоспособности данного санатория – невысокие цены и отсутствие необходимости в длительных переездах (близость к потребителю), позиционирование санатория будет направлено на формирование образа приятного доступного и качественного оздоровления.

План продвижения санатория представлен в прилагаемом отчете Консалтинговой группы «ЛЕКС» «О проведении исследования «Выбор направлений развития рекреационной зоны в районе озера Марухи» и разработке программы продвижения рекреационной зоны» и в укрупненном виде включает в себя следующие этапы:

- подготовительный период (3 месяца):

  - разработка, печать и распространение рекламных материалов;

  - размещение печатных информационных материалов в медицинских учреждениях, учреждениях культуры и спорта и рекламных статей;

  - подготовка и рассылка предложений для юридических лиц, заключение соглашений о намерениях и подписание договоров;

  - заключение партнерских договоров с медицинскими учреждениями;

  - заключение договоров с туристическими агентствами;

  - Интернет-продвижение (создание и популяризация своего ресурса);

- открытие санатория (1 месяц):

  - контакты со СМИ, проведение промо-компании открытия санатория;

  - проведение праздничного открытия санатория;

- поддерживающие мероприятия (в течение всего периода эксплуатации):

  - рекламная поддержка в региональных и районных СМИ;

  - прямые продажи корпоративным клиентам;

  - продолжение работы с туристическими агентствами;

  - стабилизация продвижения через медицинские учреждения;

  - поддержание работы Интернет-сайта.

Мероприятия по продвижению санатория «Марушинские зори» должны быть четко согласованы с сегментами целевого рынка: см. Приложение 12 отчета «О проведении исследования «Выбор направлений развития рекреационной зоны в районе озера Марухи» и разработке программы продвижения рекреационной зоны». Это обеспечит эффективное расходование бюджета маркетинга в течение инвестиционной и эксплуатационной фаз проектов.

Бюджет маркетинга по проекту представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Бюджет маркетинговой деятельности санатория, руб. (с учетом инфляции)

| Текущие издержки | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 01-09.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Программа постоянного продвижения санатория | 276 657 | 743 899 | 814 318 | 889 861 | 970 762 | 782 717 |
| 2. Программа рекламы и PR при открытии санатория | 580 863 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 857 520 | 743 899 | 814 318 | 889 861 | 970 762 | 782 717 |

Программа постоянного продвижения санатория (п.1 Бюджета маркетинга) предполагает использование 2% от объема продаж услуг санатория на маркетинговые цели. Программа рекламы и PR при открытии санатория (п.2 Бюджета маркетинга) включает выделение по 100 тыс. руб. на программу продвижения в период с марта по июль 2010 года (3 месяца до начала эксплуатации санатория и 2 первых месяца эксплуатации).

Представленный бюджет позволит в полном объеме реализовать маркетинговую стратегию, представленную в прилагаемом отчете «О проведении исследования «Выбор направлений развития рекреационной зоны в районе озера Марухи» и разработке программы продвижения рекреационной зоны.

# 3.5. Ценообразование

Цены реализации, принятые в финансовой модели проекта, представлены в Таблице 3.3.

Таблица 3.3

Цены реализации с учетом скидок, руб.

| Цены реализации | За единицу |
| --- | --- |
| Event-направление (дней) | 10 000 |
| Прокат лодок (часов) | 80 |
| Прокат инвентаря (часов) | 25 |
| Аренда коттеджа (1 дней) | 3 700 |
| Путевка (14 дней) | 12 500 |
| Путевка выходного дня (2 дня) | 3 000 |

Цена на путевку (14 дней) сформирована исходя из цены одного дня пребывания в санатории (включая 3-х разовое комплексное питание, медицинские процедуры и проживание) – 893 рубля на человека. Указный уровень несколько выше уровня, рекомендованного в маркетинговом исследовании (на 11,6%), однако существенно ниже (на 22,4%) максимальной границы, определенной по результатам этого же исследования, на уровне 1000 руб. за человека в день. Выбор данного ценового уровня обоснован прогнозом Министерства финансов РФ в отношении роста реальных доходов населения и сокращения «глубины» бедности (Проект бюджетной стратеги РФ на период до 2023 года). В соответствии с данным прогнозом можно рассчитывать на рост платежеспособности в целевом сегменте к 2010 (эксплуатационная фаза проекта начинается с 06.2010) году как минимум на 15-20%. Соответственно, установленная цена (на уровне 893 руб. за сутки) является эффективной для целевого сегмента рынка.

Цена на путевку выходного дня (2 дня) сформирована исходя из цены одного дня пребывания в санатории (включая 3-х разовое комплексное питание, медицинские процедуры и проживание) – 1500 рублей. Более высокая цена в сравнении с ценой по путевкам на 14 дней объясняется высоким удельным весом в данном случае расходов на подготовку номерного фонда и доставку клиентов в санаторий и из санатория. Учитывая, что данная услуга ориентирована на клиентов незначительно более высокого уровня достатка, оплачивающих услуги санатория самостоятельно (вне рамок программ социальной поддержки), а так же указанный выше факт ожидаемого роста реальных доходов населения, данный уровень цены является конкурентоспособным при условии обеспечения достаточного уровня качества обслуживания.

Аренда коттеджей – неразвитый вид услуг для Абатского и близлежащих районов. С учетом позиционирования данной услуги на предпринимателей и иных обеспеченных жителей районов и города Ишима, цена на услугу установлена на уровне 3700 рублей (из расчета 925 рублей за место в сутки). Услуга включает в себя 3-х разовое комплексное питание и проживание; транспортные услуги (доставка отдыхающего до санатория и из санатория) в данном случае не включается в стоимость услуги и оплачивается при необходимости дополнительно. Установленная цена значительно ниже диапазона цен на аналогичные услуги в Тюмени и Ишиме, действующие в настоящее время (на 17,8-26,0%), что направлено на компенсацию фактора территориальной удаленности санатория. Учитывая ожидаемый рост реальных доходов населения, укрепление моды на активный отдых и значительное отрицательное отклонение цены от рыночного уровня, установленная цена является конкурентоспособной и привлекательной для целевой аудитории.

Цены на прокат лодок и прокат инвентаря установлены на низком уровне исходя из неразвитости данного вида услуг в Абатском и близлежащих районах. Цена на прокат инвентаря является условной и подлежит дифференциации на эксплуатационной фазе проекта по конкретным видам инвентаря.

Цена на Event-направление установлена условно на уровне 10 тыс. руб. за один день. Услуга включает в себя: предоставление столовой (с учетом графика питания клиентов санатория), конференц-зала, спортивного зала для проведения корпоративных мероприятий в течение одного рабочего дня (с 8.00 до 20.00). Питание в столовой, прокат инвентаря, лечебные и профилактические процедуры в данном случае будут предоставляться за отдельную плату. Цены на аналогичные виды услуг в городах юга Тюменской области в 2,5-3,5 раза выше, что обеспечивает конкурентоспособность данного предложения даже с учетом территориальной удаленности. При этом экологическая чистота района и возможность получения недорогих медицинских процедур дополнительно будет являться мощным конкурентным преимуществом.

# 4. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

# 4.1. Организация обслуживания клиентов санатория

Режим работы санатория – круглогодичный, круглосуточный.

Режим медицинского обслуживания клиентов – ежедневный, в дневное время (с 8.00 до 20.00), без выходных дней, что обусловлено необходимостью обеспечить обслуживание по путевкам выходного дня и наличие дополнительных услуг медицинского характера для клиентов по программе активного отдыха.

Режим оказания услуг по активному отдыху (прокат лодок, аренда оборудования и инвентаря, аренда коттеджей и т.д.) – в дневное время с 8.00 до 20.00 без выходных дней. При этом возможности для непосредственного использования условий для активного отдыха клиентами санатория – круглосуточные.

Режим обеспечения услугами общественного питания - ежедневный, в дневное время (с 8.00 до 20.00), без выходных дней. В корпусе столовой предусмотрена организация продажи продуктов питания и сопутствующих товаров силами сторонней организации, что обеспечит удовлетворение особенных потребностей клиентов санатория в режиме питания.

Режим общего санаторного обслуживания (обеспечение нормальных условий проживания клиентов в номерах и коттеджах, оказание экстренной медицинской помощи, реагирование на нештатные ситуации, обеспечение безопасности) обеспечивается круглосуточно техническим персоналом, дежурным медицинским персоналом и службой охраны санатория.

Общее управление санаторием осуществляется аппаратом управления. Ведение бухгалтерского учета, клининговой деятельности и поддержание коммуникаций (электрических, телефонных, канализационных и водоснабжения) в нормальном состоянии обеспечиваются собственными силами.

Потребность в сотрудниках рассчитана исходя из необходимости обеспечения надлежащего сервисного обслуживания клиентов санатория, режима работы предприятия и требований КЗоТа РФ. В расчете учтена необходимость нормальной работы санатория при полной (100%) загрузке номерного фонда. Разработанное с учетом указанных предпосылок штатное расписание представлено в Таблице 4.1.

Штат санатория предполагается комплектовать за счет жителей близлежащих населенных пунктов с учетом требований по квалификации.

Таблица 4.1

Штатное расписание санатория «Марушинские зори»

| Штатная единица | Кол-во | Оклад, руб. | Итого, руб. | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор санатория | 1 | 35 000 | 35 000 | Ненормированный рабочий день |
| Делопроизводитель | 1 | 16 000 | 16 000 | 8 часовой рабочий день |
| Главный врач | 1 | 30 000 | 30 000 | Ненормированный рабочий день |
| Дежурный медицинский работник | 4 | 12 000 | 48 000 | 8 часовая смена / 1 человек в смену |
| Физиотерапевт | 4 | 14 000 | 56 000 | 8 часовая смена / 1 человек в смену |
| Тренер | 2 | 14 000 | 28 000 | 8 часовой р.д. / 2 человека в смену |
| Администратор смены | 4 | 25 000 | 100 000 | Сутки через трое |
| Главный бухгалтер | 1 | 20 000 | 20 000 | Ненормированный рабочий день |
| Горничная спального корпуса | 8 | 8 000 | 64 000 | 8 часовая смена / 2 человека в смену |
| Заведующая столовой | 1 | 15 000 | 15 000 | Ненормированный рабочий день |
| Повар | 4 | 8 000 | 32 000 | 2 человека в смену |
| Помощник повара | 2 | 5 000 | 10 000 | 1 человек в смену |
| Официант | 4 | 4 000 | 16 000 | Совместительство |
| Бухгалтер-кассир | 1 | 8 000 | 8 000 | Совместительство |
| Сантехник | 1 | 5 000 | 5 000 | Совместительство |
| Электрик | 1 | 5 000 | 5 000 | Совместительство |
| Дворник | 2 | 5 000 | 10 000 | Совместительство |
| Менеджер по снабжению | 1 | 10 000 | 10 000 | Ненормированный рабочий день |
| Помощник менеджера по снабжению - зав.складом | 1 | 7 000 | 7 000 | Ненормированный рабочий день |
| Специалист по организации коммерческой работы | 1 | 15 000 | 15 000 | Ненормированный рабочий день |
| Специалист службы охраны | 8 | 5 000 | 40 000 | Совместительство |
| Санитарно-технический работник | 8 | 3 500 | 28 000 | Совместительство |
| ИТОГО: | 61 |  | 598 000 |  |

Для обеспечения надлежащего качества работы персонала санатория при фактическом комплектовании штата необходимо обеспечить разработку детализированных должностных инструкций и положения по обслуживанию клиентов санатория.

# 4.2. Операционные расходы санатория

Смета операционных расходов санатория детализирована и отдельно рассчитана по следующим категориям:

- операционные расходы спального корпуса (Таблица 4.2);

- операционные расходы «коттеджного городка» (Таблица 4.3);

- операционные расходы столовой (Таблица 4.4);

- операционные расходы многофункционального корпуса (Таблица 4.5);

- общехозяйственные операционные расходы (Таблица 4.6).

Операционные расходы сформированы исходя из прогноза среднегодовой загрузки санатория: спальный корпус – 74,13%, коттеджи – 64,11%.

При формировании операционных расходов санатория учтено, что по ряду позиций затраты будут осуществляться с интервалом более одного года. Соответственно, расходы каждого года в течение расчетного периода будут различны (что отражено в финансовом плане проекта) и в таблицах 4.2 – 4.6 приведен расчет расходов только для перового года функционирования объекта.

Таблица 4.2

Операционные расходы спального корпуса санатория, руб.

| Спальный корпус Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в 1-й год | Итого | Частота закупок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект белья | 150 | 450 | 1 | 67 500 | раз в 2 года | По три комплекта на койко-место |
| Комплект: подушка, одеяло, покрывало | 55 | 1000 | 1 | 55 000 | раз в 3 года | 1 комплект на 1 койко-место + 10% |
| Комплект полотенец | 55 | 350 | 1 | 19 250 | раз в год | Включает 2 ручных и 1 банное полотенце |
| Комплект посуды | 25 | 650 | 1 | 16 250 | раз в год | Комплектация номера: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки |
| Телевизор | 4 | 2 500 | 1 | 10 000 | раз в 5 лет | Для номеров "Люкс" |
| Чайник | 25 | 900 | 1 | 22 500 | раз в 2 года | Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию |
| Утюг | 4 | 1 300 | 1 | 5 200 | раз в 2 года | Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию |
| Телефонный аппарат | 4 | 450 | 1 | 1 800 | раз в 5 лет | В помещение горничной и в номерах "Люкс" |
| Комплект хозяйственного инвентаря | 4 | 400 | 2 | 3 200 | 2 раза в год | Для уборки помещений |
| Комплект средств очистки и дезинфекции помещений | 1 | 1400 | 12 | 16 800 | ежемесячно | Для уборки помещений |
| Униформа | 8 | 400 | 1 | 3 200 | раз в год | Форма горничных и уборщиц |
| Комплект средств личной гигиены | 240 | 50 | 4 | 48 000 | раз в квартал | Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага |
| Электроэнергия | 2160 | 2,2 | 12 | 57 024 | ежемесячно | Непосредственно для нужд спального корпуса |
| Коммунальные платежи | 1 | 7 000 | 12 | 84 000 | ежемесячно | Отопление, содержание системы водоснабжения и канализации |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 4 097 | ежемесячно | 1% от суммы расходов первого года |
| Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |  |  |  | 413 821 |  |  |

Таблица 4.3

Операционные расходы «коттеджного городка» санатория, руб.

| Коттеджи Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в 1-й год | Итого | Частота закупок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект белья | 60 | 450 | 1 | 27 000 | раз в 2 года | По три комплекта на койко-место |
| Комплект: подушка, одеяло, покрывало | 22 | 600 | 1 | 12 000 | раз в 3 года | 1 комплект на 1 койко-место + 10% |
| Комплект полотенец | 22 | 350 | 1 | 7 700 | раз в год | Включает 2 ручных и 1 банное полотенце |
| Комплект посуды | 10 | 650 | 1 | 6 500 | раз в год | По 2 комплекта на коттедж: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки |
| Телевизор | 2 | 2 500 | 1 | 5 000 | раз в 5 лет | Для коттеджей "Люкс" |
| Чайник | 5 | 900 | 1 | 4 500 | раз в 2 года | Хранятся непосредственно в коттеджах |
| Утюг | 5 | 1 300 | 1 | 6 500 | раз в 2 года | Хранятся в спальном корпусе у горничной и предоставляются по требованию |
| Телефонный аппарат | 5 | 450 | 1 | 2 250 | раз в 5 лет | В каждом коттедже |
| Комплект хозяйственного инвентаря | 1 | 400 | 2 | 800 | 2 раза в год | Для уборки помещений |
| Комплект средств очистки и дезинфекции помещений | 1 | 1000 | 12 | 12 000 | ежемесячно | Для уборки помещений |
| Комплект средств личной гигиены | 288 | 50 | 4 | 57 600 | ежеквартально | Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага |
| Электроэнергия | 540 | 2,2 | 12 | 14 256 | ежемесячно | Непосредственно для нужд коттеджей |
| Коммунальные платежи | 1 | 1 000 | 12 | 12 000 | ежемесячно | Отопление, водоснабжение, канализация |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 1 681 | ежемесячно | 1% от суммы расходов первого года |
| Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |  |  |  | 169 787 |  |  |

Расходы на маркетинг в составе общехозяйственных расходов не учтены и рассмотрены отдельно выше в разделе 3.4 «Программа продвижения санатория».

Формирование операционных расходов санатория «Марушинские зори» основано на принципах законности (строгое соответствие действующим нормам и правилам), разумности, экономической эффективности и клиентоориентации с учетом выбранной целевой группы клиентов.

Таблица 4.4

Операционные расходы столовой санатория, руб.

| Позиция | Кол-во | Цена | Закупок за период | Итого в год | Частота закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посуда обеденная | 80 | 580 | 1 | 46 400 | раз в год |
| Столовые приборы | 80 | 130 | 1 | 10 400 | раз в 2 года |
| Посуда кухонная | 1 | 75 000 | 1 | 75 000 | раз в 3 года |
| Электроэнергия | 1 800 | 2,2 | 12 | 47 520 | ежемесячно |
| Коммунальные платежи | 1 | 2 000 | 12 | 24 000 | ежемесячно |
| Спецодежда | 32 | 350 | 1 | 11 200 | ежегодно |
| Столовое белье | 160 | 350 | 1 | 56 000 | ежегодно |
| Затраты на продукты питания | 4 770 | 75 | 12 | 4 293 000 | ежемесячно |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 2 705 | ежемесячно |
| Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |  |  |  | 4 566 225 |  |

Таблица 4.5

Операционные расходы многофункционального корпуса санатория, руб.

| Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в период | Итого в год | Частота закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 2160 | 2,2 | 12 | 57024 | ежемесячно |
| Коммунальные платежи | 1 | 7000 | 12 | 84000 | ежемесячно |
| Телефонные аппараты | 4 | 450 | 1 | 1800 | раз в 5 лет |
| Комплект хозяйственного инвентаря | 4 | 400 | 2 | 3 200 | 2 раза в год |
| Униформа медицинского персонала | 9 | 400 | 1 | 3 600 | раз в год |
| Расходные материалы на физиопроцедуры | 2250 | 15 | 4 | 135 000 | раз в квартал |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 2 846 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 287 470 |  |

Таблица 4.6

Общехозяйственные операционные расходы санатория, руб.

| Позиция | Кол-во | Цена | Закупок в период | Итого в год | Периодичность закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канцелярские товары | 1 | 2 000 | 4 | 8 000 | раз в квартал |
| Электроэнергия | 1 | 10000 | 12 | 120 000 | ежемесячно |
| Коммунальные платежи | 1 | 2000 | 12 | 24 000 | ежемесячно |
| Представительские расходы | 1 | 3 000 | 12 | 36 000 | ежемесячно |
| Нотариальные расходы | 1 | 1 500 | 12 | 18 000 | ежемесячно |
| Расходы на связь | 1 | 2 000 | 12 | 24 000 | ежемесячно |
| Компенсация за использование личного транспорта | 4 | 2 000 | 12 | 96 000 | ежемесячно |
| ГСМ | 1 | 3 750 | 12 | 45 000 | ежемесячно |
| Непредвиденные расходы |  |  | 12 | 18 550 | ежемесячно |
| ИТОГО в первый год эксплуатации |  |  |  | 389 550 |  |

Дополнительных расходов, связанных со спецификой санаторно-курортной деятельности, не предполагается. В частности, в соответствии с Федеральным законом от 23.02.1995 №26-ФЗ (в ред. от 08.11.2007) «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» место расположения санатория «Марушинские зори» является курортом местного значения, т.е. освоенной и используемой в лечебно-профилактических целях особо охраняемой природной территорией, находящейся в ведении органов местного самоуправления. Деятельность такой санаторно-курортной организации не лицензируется на государственном уровне в обязательном порядке как санатория. Согласно п.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30 (в ред. от 07.04.2008), лицензируются только медицинские услуги.

В части деятельности, осуществляемой организациями муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, которая не планируется на базе санатория «Марушинские зори»), лицензирование медицинских услуг осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ.

# 4.3. Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда сформированы на основе штатного расписания и графика реализации инвестиционной и эксплуатационной фаз проекта. График комплектования штатного расписания представлен в Таблице 4.7.

Таблица 4.7

График использования штатных единиц санатория

| № | Наименование штатной единицы | Период использования |
| --- | --- | --- |
|  | Директор санатория | В течение всего проекта |
|  | Делопроизводитель | С февраля 2010 года |
|  | Главный врач | С февраля 2010 года |
|  | Администратор смены | С мая 2010 года |
|  | Главный бухгалтер | В течение всего проекта |
|  | Заведующая столовой | С февраля 2010 года |
|  | Бухгалтер-кассир | С февраля 2010 года |
|  | Менеджер по снабжению | С февраля 2010 года |
|  | Специалист по коммерческой работе | С января 2010 года |
|  | Дежурный медицинский работник | С апреля 2010 года |
|  | Физиотерапевт | С апреля 2010 года |
|  | Тренер | С мая 2010 года |
|  | Горничная | С мая 2010 года |
|  | Повар | С мая 2010 года |
|  | Помощник повара | С мая 2010 года |
|  | Официант | С мая 2010 года |
|  | Сантехник | С февраля 2010 года |
|  | Электрик | С февраля 2010 года |
|  | Дворник | С февраля 2010 года |
|  | Заведующий складом | С февраля 2010 года |
|  | Специалист службы охраны | В течение всего проекта |
|  | Санитарно-технический работник | С февраля 2010 года |

В соответствии с представленным графиком динамика расходов на оплату труда имеет следующий вид: Таблица 4.8.

Таблица 4.8

Расходы на оплату труда (без учета обязательных платежей), тыс. руб.

| Затраты на персонал | 10-12. 2008г. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 01-09. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор санатория | 105,8 | 449,5 | 493,8 | 541,5 | 592,7 | 647,7 | 706,6 | 571,0 |
| Делопроизводитель | 0,0 | 0,0 | 207,7 | 247,5 | 271,0 | 296,1 | 323,0 | 261,1 |
| Главный врач | 0,0 | 0,0 | 389,5 | 464,1 | 508,1 | 555,2 | 605,7 | 489,5 |
| Администратор смены | 0,0 | 0,0 | 955,1 | 1 547,1 | 1 693,6 | 1 850,7 | 2 018,9 | 1 631,6 |
| Главный бухгалтер | 60,5 | 256,8 | 282,2 | 309,4 | 338,7 | 370,1 | 403,8 | 326,3 |
| Заведующая столовой | 0,0 | 0,0 | 194,7 | 232,1 | 254,0 | 277,6 | 302,8 | 244,7 |
| Бухгалтер-кассир | 0,0 | 0,0 | 103,9 | 123,8 | 135,5 | 148,1 | 161,5 | 130,5 |
| Менеджер по снабжению | 0,0 | 0,0 | 129,8 | 154,7 | 169,4 | 185,1 | 201,9 | 163,2 |
| Специалист по коммерческой работе | 0,0 | 0,0 | 211,6 | 232,1 | 254,0 | 277,6 | 302,8 | 244,7 |
| Дежурный медицинский работник | 0,0 | 0,0 | 513,8 | 742,6 | 812,9 | 888,3 | 969,1 | 783,1 |
| Физиотерапевт | 0,0 | 0,0 | 599,4 | 866,4 | 948,4 | 1 036,4 | 1 130,6 | 913,7 |
| Тренер | 0,0 | 0,0 | 267,4 | 433,2 | 474,2 | 518,2 | 565,3 | 456,8 |
| Горничная | 0,0 | 0,0 | 611,3 | 990,2 | 1 083,9 | 1 184,4 | 1 292,1 | 1 044,2 |
| Повар | 0,0 | 0,0 | 305,6 | 495,1 | 541,9 | 592,2 | 646,1 | 522,1 |
| Помощник повара | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 154,7 | 169,4 | 185,1 | 201,9 | 163,2 |
| Официант | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 247,5 | 271,0 | 296,1 | 323,0 | 261,1 |
| Сантехник | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 77,4 | 84,7 | 92,5 | 100,9 | 81,6 |
| Электрик | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 77,4 | 84,7 | 92,5 | 100,9 | 81,6 |
| Дворник | 0,0 | 0,0 | 129,8 | 154,7 | 169,4 | 185,1 | 201,9 | 163,2 |
| Заведующий складом | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 108,3 | 118,6 | 129,5 | 141,3 | 114,2 |
| Специалист службы охраны | 121,0 | 513,7 | 564,3 | 618,8 | 677,4 | 740,3 | 807,6 | 652,6 |
| Санитарно-технический работник | 0,0 | 0,0 | 363,5 | 433,2 | 474,2 | 518,2 | 565,3 | 456,8 |
| ИТОГО | 287,3 | 1 220,0 | 6 792,5 | 9 251,7 | 10 127,5 | 11 067,1 | 12 073,3 | 9 756,7 |

Расходы по проекту по единому социальному налогу и подоходному налогу (исполнение роли налогового агента) отображены в разделе «Финансовый план».

# 4.4. План реализации услуг санатория

Эксплуатационный этап проекта начинается с 01.06.2010 года.

В соответствии с проведенным маркетинговым анализом и планом организации операционной деятельности по направлениям, запланированы следующие объемы реализации услуг: Таблица 4.9. При определении объемов реализации учтен фактор временного лага при открытии объекта и сезонности.

Таблица 4.9

Объемы реализации продукции и услуг предприятия, ед.

| Реализация в единицах | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 | 09.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | Ежегодно 2010-2015гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event-направление (дней) |  |  |  |  |  |  | 1 | 24 |
| Прокат лодок (часов) | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |  |  | 9 300 |
| Прокат инвентаря (часов) | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 27 000 |
| Аренда коттеджа (1 дней) | 56 | 110 | 170 | 225 | 280 | 330 | 390 | 4 680 |
| Путевка (14 дней) | 25 | 55 | 66 | 66 | 66 | 82 | 82 | 886 |
| Путевка выходного дня (2 дня) | 12 | 21 | 17 | 34 | 42 | 52 | 52 | 562 |

В частности, в финансовой модели проекта приняты следующие сроки выхода на максимальные объемы реализации:

- по Event-направлению – с декабря 2010 года в течение 2-х месяцев;

- по прокату лодок – с июня 2010 года в течение 4-х месяцев;

- по прокату инвентаря – с июня 2010 года в течение 4-х месяцев;

- по аренде коттеджей – с июня 2010 года в течение 6-и месяцев;

- по продаже путевок – с июня 2010 года в течение 2-х месяцев;

- по продаже путевок выходного дня – с июня 2010 года в течение 4-х месяцев.

Фактор сезонности учтен следующим образом:

- продажа полноценных путевок и путевок выходного дня:

- для января, февраля, июня, июля, ноября и декабря объем реализации запланирован на уровне 100% от расчетного (с учетом загрузки 80% по номерному фонду и 65% по коттеджам);

- для марта-мая, августа-октября объем реализации запланирован на уровне 80% от расчетного;

- аренда коттеджей – равномерно в течение года;

- прокат инвентаря – равномерно в течение года;

- прокат лодок – в апреле 20% и период май-октябрь – 100% от планового уровня продаж;

- Event-направление – равномерно в течение года.

Выручка от реализации в разрезе отдельных видов услуг по годам представлена в Таблице 4.10.

Таблица 4.10

Выручка от реализации услуг санатория, тыс. руб. (с учетом инфляции)

| Выручка от реализации | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event-направление | 0 | 0 | 12 | 309 | 339 | 370 | 404 | 326 |
| Прокат лодок | 0 | 0 | 430 | 966 | 1 057 | 1 155 | 1 260 | 1 146 |
| Прокат инвентаря | 0 | 0 | 339 | 870 | 953 | 1 041 | 1 136 | 918 |
| Аренда коттеджа | 0 | 0 | 6 975 | 22 325 | 24 438 | 26 705 | 29 133 | 23 543 |
| Путевка (14 дн.) | 0 | 0 | 6 630 | 14 272 | 15 623 | 17 073 | 18 625 | 14 855 |
| Путевка выходного дня (2 дн.) | 0 | 0 | 829 | 2 172 | 2 378 | 2 598 | 2 835 | 2 261 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 15 216 | 40 914 | 44 787 | 48 942 | 53 392 | 43 049 |

По прогнозу более половины (54,56%) объема выручки санатория будет приходиться на услуги по аренде коттеджей для организации активного отдыха. Услуги непосредственно по санаторно-курортному лечению будут составлять 40,19% от общего объема выручки. С точки зрения организации бухгалтерского и налогового учета целесообразно также четко определить долю выручки по аренде инвентаря, которая будет приходиться на клиентов по санаторно-курортному лечению с целью включения их в состав услуг санаторно-курортного лечения. Наглядно заложенная в финансовую модель проекта доля видов услуг в общем объеме выручки представлена на рис.4.1.

Рис.4.1. Прогнозная структура выручки санатория по видам услуг, %.

Расходы по проекту, связанные с формированием материально-технической базы и капитальными вложениями, рассмотрены в разделе «Инвестиционный план».

# 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет 43,2 млн. руб. (с учетом инфляции - 47,3 млн. руб.), в т.ч.:

- затраты на строительство санатория – 39,1 млн. руб.;

- затраты на ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование – 0,4 млн. руб.;

- затраты на формирование материально-технической базы – 3,7 млн. руб.

Динамика вложений в строительство санатория «Марушинские зори» с учетом влияния фактора инфляции показана на рис.5.1.

Рис.5.1. Динамика вложений в строительство санатория, руб.

Поэтапный график реализации инвестиционной фазы проекта с указанием объема инвестиций представлен в виде диаграммы Гантта на рис.5.2.

Детализация вложений в объекты недвижимости представлена в таблице 5.1. Детализация вложений в формирование материально-технической базы санатория «Марушинские зори» представлена в Таблицах 5.2 – 5.4.

Общая продолжительность инвестиционной фазы проекта составляет 20 месяцев: с октября 2008 года по май 2010 года. Реализация проекта осложняется действием фактора сезонности – в период с ноября 2009 года по апрель 2010 года должны быть приостановлены работы по благоустройству пляжа, строительству и оборудованию спортивной площадки, оборудованию территории и ландшафтному дизайну. С июня 2010 года начинается плановая эксплуатация объекта.

Рис 5.2. График Гантта с отображением инвестиционных затрат (без учета инфляции), руб.

Таблица 5.1. Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

| Объект | Затраты, руб. | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Двухэтажный многофункциональный корпус | 3 065 000 | Включает: - отделка на 1-м этаже и кровельные работы - 2 800 000 руб.; - доработка водоснабжения и канализации - 70 000 руб.; - электрификация и телефонизация - 60 000 руб.; - отопление и вентиляция - 45 000 руб.; - система пожарной сигнализации - 90 000 руб. |
| Двухэтажный спальный корпус на 50 мест | 10 390 000 | Включает: - общестроительные работы - 8 200 000 руб.; - водоснабжение и канализация - 960 000 руб.; - электрификация и телефонизация - 830 000 руб.; - отопление и вентиляция - 90 000 руб.; - система пожарной сигнализации - 310 000 руб. |
| Одноэтажный корпус - столовая | 2 915 000 | Включает: - отделочные и кровельные работы - 2 300 000 руб.; - водоснабжение и канализация - 140 000 руб.; - электрификация и телефонизация - 120 000 руб.; - отопление и вентиляция - 160 000 руб.; - система пожарной сигнализации - 195 000 руб. |
| Бункер горячего источника и коммуникации | 250 000 | Включает строительство нового бункера и теплоизоляцию отвода до многофункционального корпуса |
| Бункер источника питьевой воды и коммуникации | 150 000 | Включает строительство нового бункера и теплоизоляцию отвода до многофункционального корпуса и столовой |
| Котельная на электричестве | 3 100 000 | Включает: - строительство котельной - 2 000 000 руб.; - закупку и доставку оборудования котельной - 950 000 руб.; - пуско-наладочные работы - 150 000 руб. |
| Одноэтажные коттеджи (5 единиц) | 2 272 500 | Включает: - сруб дома на 70м.кв. - 150 000 руб.; - установка, кровельные работы - 120 000 руб.; - внутренняя отделка - 21 000 руб.; - мебель - 35 000 руб.; - оборудование кухни - 13 500 руб.; - встроенная сауна - 115 000 руб. |
| Трансформаторная подстанция | 870 000 | Включает: - строительно-монтажные работы - 790 000 руб.; - стоимость оборудования с учетом доставки - 80 000 руб. |
| Пляж благоустроенный | 2 300 000 | Включает: - благоустройство дна; - благоустройство береговой линии; - объекты инфраструктуры |
| Спортивная площадка | 1 300 000 | Включает: - игровую площадку; - беговую дорожку; - спортивные снаряды. |
| Территория с ландшафтным дизайном | 10 910 000 | Включает: - планировку участка; - устройство газонов; - прореживание лесонасаждений; - устройство цветников; - оборудование пешеходных дорожек с освещением. |
| Ограждение объекта | 960 000 | Включает: - опоры ограждения - 300 руб./ед.; - ограждение - 100м.п.; - работу - 200 руб./м.п. ограждения. |
| Помещение службы безопасности | 130 000 | Включает: - непосредственно помещение; - КПП |
| Причал на 5 лодок | 120 000 | Включает: - пирс; - технические сооружения |
| Проектно-сметная документация | 387 325 | 1% от стоимости строительства объекта |
| ИТОГО | 39 119 825 |  |

Таблица 5.2

Детализация вложений, не относящихся к объектам недвижимости, руб.

| Объект МТБ | Количество | Стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобус КАВЗ 397652 28 мест | 1 | 578 000 | 578 000 |
| Газонокосилка | 2 | 7 000 | 14 000 |
| Снегоуборочник | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Лыжи (комплект: пара лыж, пара ботинок, палки) | 50 | 3 300 | 165 000 |
| Коньки, пара | 50 | 2 500 | 125 000 |
| Велосипед | 10 | 9 000 | 90 000 |
| Мангал | 5 | 2 000 | 10 000 |
| Спиннинги | 15 | 7 000 | 105 000 |
| Лодка 2-х местная | 5 | 25 000 | 125 000 |
| Игровые мячи | 10 | 1 000 | 10 000 |
| Игровые комплекты для детей | 20 | 1 500 | 30 000 |
| Мебель многофункционального корпуса, полный комплект | 1 | 750 000 | 750 000 |
| Мебель спального корпуса, полный комплект | 1 | 810 000 | 810 000 |
| Оборудование столовой на 80 посадочных мест | 1 | 450 600 | 450 600 |
| Мебель физиокабинетов | 2 | 35 000 | 70 000 |
| Оборудование прачечной | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Оборудование административных помещений | 1 | 298 000 | 298 000 |
| ИТОГО |  |  | 3 695 600 |

Таблица 5.3

Детализация вложений в оборудование пищеблока, руб.

| Оборудование пищеблока | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванна моечная | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Холодильная установка | 4 | 20 000 | 80 000 |
| Плита | 2 | 35 000 | 70 000 |
| Обеденные зоны | 20 | 5 000 | 100 000 |
| Стойка точки продажи продуктов питания | 1 | 52 000 | 52 000 |
| Барная стойка столовой | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Шкафы | 6 | 3 500 | 21 000 |
| Кофе-машина | 1 | 17 000 | 17 000 |
| Стеллажи | 2 | 12 000 | 24 000 |
| Микроволновая печь | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Титан | 2 | 14 000 | 28 000 |
| Кассовый аппарат | 1 | 14 600 | 14 600 |
| ИТОГО |  |  | 450 600 |

Таблица 5.4

Детализация вложений в оборудование административных помещений, руб.

| Оборудование административных помещений | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 4 | 35 000 | 140 000 |
| Офисный аппарат МФУ: факс-принтер-копир | 2 | 15 000 | 30 000 |
| Комплект офисной мебели | 8 | 16 000 | 128 000 |
| ИТОГО |  |  | 298 000 |

# 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

# 6.1. Базовые условия расчета финансовой модели проекта

При расчете финансовых потоков приняты следующие базовые условия:

- расчетный период – 84 месяца (01.10.2008 – 30.09.2015);

- принцип учета запасов – FIFO;

- валюта расчета – рубли РФ;

- ставка рефинансирования ЦБ РФ по годам реализации проекта:

- первый год – 11,00%;

- второй и третий год – 10,50%;

- четвертый и пятый год – 10,00%;

- шестой и седьмой год – 9,50%;

- инфляция на первый год реализации проекта – 10%, тенденция снижения инфляции – 2% от значения, установленного для первого года проекта;

- оплата текущих расходов – по факту;

- поступление средств за оказание услуг – в момент реализации;

- доля выплат, финансируемых за счет поступлений текущего месяца – 75%.

# 6.2. Регулирование и налогообложение деятельности санатория

При разработке финансовой модели проекта учтены специфические требования и условия функционирования санаторно-курортных организаций, установленные в следующих нормативных актах:

- Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ (в ред. от 08.11.2007) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ (в ред. от 06.08.2008) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Положение о лицензировании медицинской деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30 (в ред. от 07.04.2008);

- Приказ Министерства финансов РФ от 10 декабря 1999 №90н
«Об утверждении бланков строгой отчетности»;

- Налоговый кодекс РФ.

Основной вид деятельности санаторно-курортной организации – комплекс услуг по лечению, оздоровлению и отдыху - оформляется бланками строгой отчетности, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 1999 №90н «Об утверждении бланков строгой отчетности». К ним относятся: санаторно-курортная путевка; путевка (ф. № 1 и 2); курсовка (ф. № 3). В перечень услуг, оказываемых санаторием по путевке, включаются такие основные услуги, как медицинское обеспечение, проживание, лечебное и диетическое питание, организация досуга, в том числе спортивно-оздоровительные мероприятия.

В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ от 17.05.2007, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Глава 26.3 НК РФ, ст.346.26, п.8), ЕНВД не применяется к оказанию услуг общественного питания в учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Предприятие является плательщиком следующих видов налогов и обязательных платежей:

- Налог на прибыль предприятий и организаций – 24% от прибыли;

- НДС – 18% от величины добавленной стоимости по видам деятельности, не относящимся к санаторно-курортному обслуживанию;

- Налог на имущество предприятий – 2% от остаточной стоимости имущества;

- Единый социальный налог – 26% от начисленной заработной платы.

Также в расчетах учтено, что предприятие является налоговым агентом по перечислению в бюджет НДФЛ – 13% от дохода сотрудников предприятия.

План платежей по налогам и обязательным сборам приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Налоговые платежи санатория «Марушинские зори», тыс. руб.

| Налоговые платежи | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 548,5 | 4 726,5 | 4 082,8 |
| НДС | -1,0 | -6,4 | 706,6 | 3 100,8 | 3 383,3 | 3 699,1 | 4 037,0 | 3 276,5 |
| Подоходный налог | 37,3 | 158,6 | 883,0 | 1 202,7 | 1 316,6 | 1 438,7 | 1 569,5 | 1 268,4 |
| ЕСН | 74,7 | 317,2 | 1 766,1 | 2 405,4 | 2 633,2 | 2 877,4 | 3 139,1 | 2 536,8 |
| Налог на имущество | 0,0 | 40,1 | 351,0 | 417,3 | 354,2 | 295,0 | 248,3 | 157,5 |
| ИТОГО | 111,0 | 509,5 | 3 706,7 | 7 126,2 | 7 687,3 | 11 858,7 | 13 720,4 | 11 322,0 |

В расчетах не учтена возможность снижения налоговой нагрузки на предприятие в соответствии с прогнозами изменения налогового законодательства РФ, а также возможность получения налоговых льгот. Фактически это является дополнительным резервом повышения эффективности проекта.

При организации системы управления финансами санатория «Марушинские зори» необходимо учесть ряд особенностей организации бухгалтерского учета:

- обеспечить контроль и учет движения бланков строгой отчетности;

- обеспечить раздельный учет доходов и расходов по освобожденным от уплаты НДС и подлежащим обложению НДС услугам;

- вести раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности, осуществляемым в различных режимах налогообложения;

- обосновать методы распределения общехозяйственных расходов между видами получаемых доходов, в том числе облагаемых разными налоговыми режимами.

# 6.3. Прогноз финансового потока по проекту

Детализированный план финансового потока по инвестиционной деятельности в рамках инвестиционной фазы проекта дан в Приложении 1.

План операционных расходов санатория «Марушинские зори» разработан на основе Операционного плана проекта (раздел 4 бизнес-плана) и представлен в укрупненном (по годам) виде в Таблице 6.2.

Таблица 6.2

Операционные расходы санатория «Марушинские зори», тыс. руб.

| Текущие издержки | 2010 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общехозяйственные и административные | 16,6 | 70,6 | 1 064,0 | 1 045,5 | 1 144,5 | 1 250,7 | 1 364,4 | 1 100,8 |
| - в т.ч. бюджет маркетинга | 0,0 | 0,0 | 857,5 | 743,9 | 814,3 | 889,9 | 970,8 | 782,7 |
| Спального корпуса | 0,0 | 0,0 | 399,9 | 382,3 | 513,7 | 512,3 | 594,1 | 431,6 |
| Коттеджного комплекса | 0,0 | 0,0 | 168,2 | 169,0 | 223,0 | 214,2 | 258,6 | 191,8 |
| Столовой (без продуктов питания) | 0,0 | 0,0 | 292,3 | 278,7 | 315,5 | 408,5 | 374,3 | 347,2 |
| На продукты питания | 0,0 | 0,0 | 2 014,3 | 4 236,5 | 4 637,3 | 5 067,3 | 5 527,7 | 4 210,6 |
| Лечебного корпуса | 0,0 | 0,0 | 253,1 | 409,5 | 448,3 | 489,8 | 534,4 | 433,8 |
| ИТОГО | 16,6 | 70,6 | 4 191,9 | 6 521,6 | 7 282,3 | 7 942,8 | 8 653,4 | 6 715,8 |

Расходы на оплату труда сотрудников санатория были представлены выше – Таблица 4.8 «Расходы на оплату труда». Прогноз выручки санатория также был дан в разделе 4 бизнес-плана – Таблица 4.10 «Выручка от реализации услуг санатория».

Оценка реализуемости и экономической эффективности проекта проведена на основе сформированного финансового плана деятельности предприятия на период 01.10.2008г. – 30.09.2015г., который включает в себя:

- Прогноз отчета о прибылях и убытках предприятия. В Приложении 2 прогноз представлен в разрезе по месяцам в течение всего срока реализации проекта. В укрупненном варианте он имеет следующий вид: Таблица 6.3.

Таблица 6.3

Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 0,0 | 0,0 | 13 832,8 | 37 194,9 | 40 715,9 | 44 493,1 | 48 538,1 | 39 135,9 |
| Чистый объем продаж | 0,0 | 0,0 | 13 832,8 | 37 194,9 | 40 715,9 | 44 493,1 | 48 538,1 | 39 135,9 |
| Материалы и комплектующие | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 3 830,3 | 4 193,1 | 4 582,3 | 4 999,2 | 4 000,8 |
| Суммарные прямые издержки | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 3 830,3 | 4 193,1 | 4 582,3 | 4 999,2 | 4 000,8 |
| Валовая прибыль | 0,0 | 0,0 | 12 222,2 | 33 364,6 | 36 522,8 | 39 910,7 | 43 538,9 | 35 135,1 |
| Налог на имущество | 1,3 | 104,5 | 395,4 | 401,5 | 338,7 | 282,2 | 237,4 | 149,3 |
| Административные издержки | 15,1 | 64,2 | 187,7 | 274,2 | 300,2 | 328,0 | 357,8 | 289,2 |
| Производственные издержки | 0,0 | 0,0 | 1 012,4 | 1 126,8 | 1 364,1 | 1 477,1 | 1 601,2 | 1 276,7 |
| Маркетинговые издержки | 0,0 | 0,0 | 779,6 | 676,3 | 740,3 | 809,0 | 882,5 | 711,6 |
| Зарплата административного персонала | 231,2 | 981,8 | 3 831,8 | 5 032,1 | 5 508,5 | 6 019,5 | 6 566,8 | 5 306,8 |
| Зарплата производственного персонала | 168,1 | 714,0 | 5 315,7 | 7 505,2 | 8 215,7 | 8 977,9 | 9 794,1 | 7 914,9 |
| Зарплата маркетингового персонала | 0,0 | 0,0 | 294,2 | 322,6 | 353,1 | 385,9 | 421,0 | 340,2 |
| Суммарные постоянные издержки | 414,4 | 1 760,0 | 11 421,2 | 14 937,2 | 16 481,8 | 17 997,4 | 19 623,4 | 15 839,3 |
| Амортизация | 3,2 | 560,3 | 4 143,0 | 5 141,2 | 5 078,7 | 3 655,6 | 2 990,2 | 2 094,8 |
| Проценты по кредитам | 35,6 | 2 336,6 | 6 549,1 | 6 263,7 | 4 647,1 | 2 808,8 | 840,7 | 0,0 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 38,9 | 2 896,9 | 10 692,1 | 11 404,9 | 9 725,8 | 6 464,4 | 3 830,9 | 2 094,8 |
| Другие издержки | 0,0 | 0,0 | 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Убытки предыдущих периодов | 0,0 | 454,6 | 5 216,1 | 15 911,1 | 9 290,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль до выплаты налога | -454,6 | -5 216,1 | -15 911,1 | -9 290,1 | 686,3 | 15 166,7 | 19 847,3 | 17 051,7 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 3,0 | 240,7 | 818,6 | 842,5 | 774,5 | 490,1 | 175,2 | 0,0 |
| Налогооблагаемая прибыль | -451,6 | -4 975,4 | -15 092,4 | -8 447,6 | 1 460,9 | 15 656,8 | 20 022,4 | 17 051,7 |
| Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,3 | 3 757,6 | 4 805,4 | 4 092,4 |
| Чистая прибыль | -454,6 | -5 216,1 | -15 911,1 | -9 290,1 | 509,1 | 11 409,1 | 15 041,9 | 12 959,3 |

- Прогноз показателей баланса предприятия. В Приложении 3 прогноз представлен в развернутом виде в разрезе по месяцам в течение всего срока реализации проекта. В укрупненном варианте он имеет следующий вид: Таблица 6.4.

Таблица 6.4

Прогноз баланса санатория, тыс. руб.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 303,5 | 2 285,7 | 17 540,6 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 120,4 | 131,6 | 143,7 | 156,7 | 141,5 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 0,0 | 0,0 | 110,7 | 121,3 | 132,6 | 144,8 | 157,8 | 0,0 |
| Суммарные текущие активы | 300,0 | 300,0 | 520,5 | 541,6 | 564,3 | 592,0 | 2 600,2 | 17 682,1 |
| Основные средства | 388,8 | 32 461,8 | 46 817,4 | 46 817,4 | 46 067,4 | 40 507,6 | 39 550,4 | 38 948,7 |
| Накопленная амортизация | 3,2 | 563,6 | 4 706,6 | 9 847,8 | 14 176,6 | 12 272,4 | 14 305,4 | 15 798,5 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 385,6 | 31 898,2 | 42 110,8 | 36 969,6 | 31 890,8 | 28 235,2 | 25 245,0 | 23 150,2 |
| Здания и сооружения | 385,6 | 25 778,6 | 24 431,2 | 22 925,7 | 21 420,2 | 19 941,6 | 18 501,8 | 17 423,3 |
| Оборудование | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 10,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие активы | 0,0 | 6 119,6 | 17 659,3 | 14 033,4 | 10 469,9 | 8 293,6 | 6 743,2 | 5 727,0 |
| Инвестиции в основные фонды | 1 431,5 | 1 098,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 2 117,1 | 33 296,7 | 42 631,4 | 37 511,2 | 32 455,1 | 28 827,2 | 27 845,2 | 40 832,4 |
| Отсроченные налоговые платежи | 0,9 | 65,3 | 364,4 | 374,5 | 562,5 | 787,1 | 885,2 | 913,1 |
| Краткосрочные займы | 0,0 | 1 041,5 | 10 520,3 | 13 502,9 | 13 754,4 | 16 122,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 0,9 | 1 106,8 | 10 884,8 | 13 877,4 | 14 316,9 | 16 909,1 | 885,2 | 913,1 |
| Долгосрочные займы | 2 570,9 | 37 406,0 | 47 657,6 | 32 923,8 | 17 629,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенная прибыль | -454,6 | -5 216,1 | -15 911,1 | -9 290,1 | 509,1 | 11 918,1 | 26 960,0 | 39 919,3 |
| Суммарный собственный капитал | -454,6 | -5 216,1 | -15 911,1 | -9 290,1 | 509,1 | 11 918,1 | 26 960,0 | 39 919,3 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 2 117,1 | 33 296,7 | 42 631,4 | 37 511,2 | 32 455,1 | 28 827,2 | 27 845,2 | 40 832,4 |

- Прогноз показателей денежного потока (КЭШ-ФЛО). В Приложении 4 прогноз представлен в разрезе по месяцам в течение всего срока реализации проекта. В укрупненном варианте он имеет следующий вид: Таблица 6.5.

Таблица 6.5

Прогноз показателей денежного потока, тыс. руб.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 0,0 | 0,0 | 15 216,1 | 40 914,4 | 44 787,5 | 48 942,4 | 53 391,9 | 43 049,5 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 0,0 | 0,0 | 2 014,3 | 4 236,5 | 4 637,3 | 5 067,3 | 5 527,7 | 4 210,6 |
| Суммарные прямые издержки | 0,0 | 0,0 | 2 014,3 | 4 236,5 | 4 637,3 | 5 067,3 | 5 527,7 | 4 210,6 |
| Общие издержки | 16,6 | 70,6 | 2 177,6 | 2 285,0 | 2 645,0 | 2 875,5 | 3 125,7 | 2 505,2 |
| Затраты на персонал | 287,3 | 1 220,0 | 6 792,5 | 9 251,7 | 10 127,5 | 11 067,1 | 12 073,3 | 9 756,7 |
| Суммарные постоянные издержки | 303,9 | 1 290,6 | 8 970,1 | 11 536,8 | 12 772,5 | 13 942,6 | 15 199,0 | 12 261,9 |
| Налоги | 111,0 | 509,5 | 3 706,7 | 7 126,2 | 7 687,3 | 11 858,7 | 13 720,4 | 11 322,0 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -414,9 | -1 800,1 | 525,0 | 18 014,9 | 19 690,3 | 18 073,8 | 18 944,9 | 15 254,9 |
| Затраты на приобретение активов | 1 820,4 | 31 739,9 | 13 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие издержки подготовительного периода | 0,0 | 0,0 | 449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -1 820,4 | -31 739,9 | -13 706,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Займы | 2 570,9 | 35 876,6 | 21 748,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выплаты в погашение займов | 0,0 | 0,0 | 2 017,6 | 11 751,2 | 15 043,2 | 15 261,5 | 16 122,0 | 0,0 |
| Выплаты процентов по займам | 35,6 | 2 336,6 | 6 549,1 | 6 263,7 | 4 647,1 | 2 808,8 | 840,7 | 0,0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 2 535,3 | 33 540,0 | 13 181,4 | -18 014,9 | -19 690,3 | -18 070,3 | -16 962,7 | 0,0 |
| Баланс наличности на начало периода | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 303,5 | 2 285,7 |
| Баланс наличности на конец периода | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 303,5 | 2 285,7 | 17 540,6 |

При формировании прогноза финансового плана проекта было учтено, что предприятие на конец каждого периода должно иметь остаток свободных денежных средств в кассе и на счетах в банке в размере не менее 0,3 млн. руб. для финансирования непредвиденных расходов либо закупки дополнительных ТМЦ.

# 6.4. Параметры привлеченного финансирования проекта

Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 74 мес. (6 лет и 2 месяца) и максимальным лимитом задолженности в размере 60,196 млн. руб. Средства кредитной линии будут использованы:

- для осуществления планового объема капитальных затрат;

- для формирования материально-технической базы, не относящейся к объектам недвижимости;

- для формирования необходимого оборотного капитала санатория.

В представленной финансовой модели привлеченное финансирование имеет следующие параметры: Таблица 6.6.

Таблица 6.6

Параметры привлеченного финансирования проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вид привлеченного финансирования | Кредитная линия |
| Наличие обеспечения в проекте | Нет |
| Срок кредитной линии | 74 месяца |
| Максимальный лимит задолженности | 60,2 млн. руб. |
| Ставка по кредитной линии | 12% в год |
| Оплата процентов | Ежемесячно |

Процентная ставка и срок по кредитной линии не соответствуют рыночной ситуации и предполагают получение государственной поддержки, как объекта высокой социальной значимости регионального масштаба. В первую очередь – это компенсация 2/3 ставки рефинансирования из средств областного бюджета и предоставление обеспечения под кредитную линию.

Динамика расчетов по кредитной линии в разбивке по месяцам показана в Приложении 5 и на рис.6.1.

Рис.6.1. Динамика задолженности по кредитной линии, руб.

Стоимость использования привлеченных денежных средств за весь расчетный период проекта составляет 23,5 млн. руб. Фактически, при условии финансирования под более низкий процент за счет средств государственной поддержки проекта указанная сумма представляет собой резерв эффективности проекта.

# 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ

Интегрированные показатели социально-экономической эффективности проекта представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1

Показатели социально-экономической эффективности проекта

| Параметр | Индекс | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность проекта (расчетный период) | T | мес. | 84 |
| Ставка дисконтирования | D | % | 0,00 |
| Период окупаемости | PB | мес. | 75 |
| Дисконтированный период окупаемости | DPB | мес. | 75 |
| Средняя норма рентабельности | ARR | % | 18,46 |
| Чистый приведенный доход | NPV | млн.руб. | 17,62 |
| Индекс прибыльности | PI |  | 1,29 |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | % | 7,11 |
| Количество новых рабочих мест |  | чел. | 61 |
| Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и фонды |  | млн.руб. | 56,04 |
| Количество новых стационарных мест для прохождения санаторно-курортного лечения с высоким уровнем сервиса и доступными ценами |  | ед. | 70 |

Указанные параметры социально-экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что проект имеет исключительное значение для улучшения социально-экономической сферы Абатского и близлежащих районов юга Тюменской области, т.к.:

1)	позволяет создать новые рабочие места с уровнем дохода выше среднего по аналогичным видам занятости на юге области;

2)	создает организационно-культурную базу современного уровня для проведения общерайонных и корпоративных событий;

3)	создает материально-техническую базу для профилактики и лечения ряда распространенных заболеваний в непосредственной близости к местам проживания целевой аудитории;

4)	создает дополнительный источник доходов бюджетов всех уровней;

5)	создает более высокий современный формат активного отдыха населения Абатского и близлежащих районов;

6)	представляет собой оснащенную базу для развития спорта и туризма среди детей школьного возраста и молодежи районов юга Тюменской области;

7)	создает условия для привлечения в развитие Абатского района финансовых ресурсов в рамках региональных целевых программы.

При оценке экономической эффективности проекта расчет дисконтирования денежного потока не выполнялся в силу того, что проект не носит коммерческого характера, являясь в первую очередь социальным, и, соответственно, вариант альтернативного вложения средств с учетом экономического риска является для проекта неправомерным.

В рамках принятой методики расчета проведен анализ чувствительности проекта по следующим показателям:

- цена реализации услуг санатория;

- уровень операционных издержек;

- уровень цен на продукты питания;

- зарплата персонала.

Расчет изменения объема чистого приведенного дохода по проекту представлен в Таблице 7.2. Графически материал представлен на рис.7.1.

Таблица 7.2

Анализ чувствительности, тыс. руб.

| Фактор вариации NPV | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена реализации услуг санатория | -15 931 | -7 517 | 863 | 9 248 | 17 621 | 25 996 | 34 379 | 42 759 | 51 153 |
| Уровень операционных издержек | 19 061 | 18 698 | 18 334 | 17 984 | 17 621 | 17 258 | 16 894 | 16 531 | 16 180 |
| Уровень цен на продукты питания | 21 177 | 20 295 | 19 399 | 18 504 | 17 621 | 16 725 | 15 842 | 14 946 | 14 062 |
| Зарплата персонала | 30 407 | 27 204 | 24 001 | 20 812 | 17 621 | 14 427 | 11 232 | 8 034 | 4 835 |

Рис.7.1. Анализ чувствительности проекта, тыс. руб.

При анализе чувствительности по критерию чистого приведенного дохода с изменением указанных параметров от -20% до +20% показатель сохранил положительное значение во всех случаях кроме параметра «цена реализации». Положительное значение NPV приближается к нулю при снижении цен на 12%. Данный аспект характеризуется как существенный фактор риска. Однако с учетом указанных в соответствующем разделе (п.3.5 «Ценообразование») принципов ценообразования, можно считать, что в расчет приняты минимальные конкурентоспособные цены и необходимости их фактического снижения не возникнет. В целом можно говорить о высоком запасе устойчивости проекта при изменении рыночной ситуации по учтенным в анализе чувствительности  параметрам.

При разработке финансовой модели проекта было допущено, что основными рисками реализации проекта являются:

- недостаточный уровень покупательной способности населения Абатского и близлежащих районов и низкая культура организованного активного отдыха, что предопределит:

- уровень загрузки санатория менее 60%;

- конъюнктурное снижение цены реализации услуг на 10% и более;

- увеличение инвестиционных затрат;

- отсутствие твердого дорожного покрытия на дороге до санатория «Марушинские зори» к моменту введения объекта в эксплуатацию.

Для того чтобы данные риски учесть и оценить реальный уровень устойчивости и эффективности инвестиционного проекта, в модель расчета были включены следующие условия:

  - средневзвешенный уровень загрузки санатория в финансовой модели принят на уровне 71,26%, что соответствует среднему по отрасли уровню для санаторно-курортных организаций УРФО и не учитывает уникальность объекта для Абатского района, а также явный недостаток санаторно-курортных учреждений и учреждений стационарного и активного отдыха на юге Тюменской области. Так же принятая цифра не учитывает рост спроса со стороны укрепившегося среднего класса предпринимателей и обеспеченных граждан г. Ишима и районных центров;

  - уровень цен на прокат инвентаря и аренду коттеджей установлен существенно ниже рыночного уровня, что отражает резерв устойчивости по выручке;

  - не учтены возможности заполнения санатория посредством муниципального и областного заказов, что может обеспечить загрузку на уровне 85% и выше;

  - на стимулирование реализации услуг заложен существенный бюджет;

  - затраты капитального характера приняты на уровне, характерном для рынков Тюмени и Ишима, и содержат существенный резерв снижения за счет составляющей «заработная плата рабочих» и стоимости ряда строительных материалов.

Учитывая перечисленные особенности модели можно заключить, что в данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, не учитывающий благоприятную экономическую конъюнктуру. Кроме того, расчет экономической эффективности проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы, что указано в сметах текущих затрат.

Таким образом, проект имеет как высокие показатели социальной и экономической эффективности, так и высокий уровень устойчивости по отношению к изменениям факторов внешней среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗЕ ПРОЕКТА, руб.

|  | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектно-сметная документация | 196 945 | 191 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение санатория |  |  | 495 681 | 483 516 |  |  |  |  |  |  |
| Помещение службы безопасности |  |  | 53 699 | 52 381 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование службы безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухэтажный спальный корпус на 50 мест |  |  | 882 147 | 889 182 | 896 272 | 903 419 | 910 623 | 917 885 | 925 204 | 932 582 |
| Отделка многофункционального корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 720 |
| Отделка корпуса столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 114 |
| Оборудование источников минеральной воды |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 625 | 144 770 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  | 940 687 | 948 189 | 955 750 |
| Трансформаторная подстанция |  |  |  |  |  |  |  | 263 999 | 266 105 | 268 227 |
| Одноэтажные коттеджи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и мебель корпусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие объекты МТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дна пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причал на 5 лодок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ландшафтный дизайн |  |  |  |  |  |  | 656 885 | 662 123 | 667 402 | 672 724 |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицензирование и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За месяц | 196 945 | 191 898 | 1 431 527 | 1 425 079 | 896 272 | 903 419 | 1 567 508 | 2 784 694 | 2 950 524 | 4 592 886 |
| Кумулятивные затраты | 196 945 | 388 843 | 1 820 370 | 3 245 449 | 4 141 721 | 5 045 140 | 6 612 648 | 9 397 342 | 12 347 866 | 16 940 752 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

|  | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка | 284 552 | 286 822 | 279 783 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 599 | 297 079 |
| Ограждение санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение службы безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование службы безопасности |  |  |  |  | 14 763 | 14 398 |  |  |  |  |
| Двухэтажный спальный корпус на 50 мест | 940 018 | 947 514 | 955 070 | 930 455 |  |  |  |  |  |  |
| Отделка многофункционального корпуса | 836 336 | 843 005 | 822 317 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка корпуса столовой | 795 406 | 801 749 | 782 073 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование источников минеральной воды | 141 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 466 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция | 130 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноэтажные коттеджи |  | 835 946 | 842 612 | 820 896 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и мебель корпусов |  |  |  | 539 736 | 543 957 | 548 212 | 552 499 | 538 859 |  |  |
| Автобус |  |  |  |  |  |  |  | 661 056 |  |  |
| Прочие объекты МТБ |  |  |  |  |  |  |  | 269 378 | 271 484 | 264 782 |
| Очистка дна пляжа | 379 850 | 370 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 087 | 919 803 |
| Причал на 5 лодок |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 292 | 68 557 |
| Ландшафтный дизайн | 678 089 | 683 496 | 666 722 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  | 3 014 097 | 3 037 672 | 1 481 337 |
| Лицензирование и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 111 887 | 112 762 | 113 644 | 110 838 |
| За месяц | 4 652 439 | 4 768 649 | 4 348 577 | 2 291 087 | 558 720 | 562 610 | 664 387 | 4 596 152 | 4 740 778 | 3 142 396 |
| Кумулятивные затраты | 21 593 191 | 26 361 840 | 30 710 417 | 33 001 504 | 33 560 224 | 34 122 834 | 34 787 221 | 39 383 373 | 44 124 151 | 47 266 547 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 пРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, руб.

|  | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый объем продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные прямые издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество |  | 661 | 656 | 2 495 | 2 473 | 2 450 | 2 428 | 2 405 | 2 383 | 2 361 | 10 276 | 11 463 |
| Административные издержки | 5 909 | 4 582 | 4 618 | 6 052 | 4 692 | 4 730 | 6 198 | 4 805 | 4 844 | 6 347 | 4 921 | 4 960 |
| Производственные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркетинговые издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата административного персонала | 76 450 | 77 060 | 77 674 | 78 293 | 78 918 | 79 547 | 80 181 | 80 821 | 81 465 | 82 115 | 82 770 | 83 430 |
| Зарплата производственного персонала | 55 600 | 56 043 | 56 490 | 56 941 | 57 395 | 57 852 | 58 314 | 58 779 | 59 247 | 59 720 | 60 196 | 60 676 |
| Зарплата маркетингового персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные постоянные издержки | 137 959 | 137 685 | 138 783 | 141 286 | 141 005 | 142 129 | 144 693 | 144 405 | 145 556 | 148 182 | 147 887 | 149 066 |
| Амортизация |  |  | 3 240 | 3 240 | 13 168 | 13 168 | 13 168 | 13 168 | 13 168 | 13 168 | 13 168 | 52 081 |
| Проценты по кредитам |  | 9 836 | 25 797 | 41 894 | 52 794 | 63 888 | 81 905 | 112 318 | 144 726 | 194 152 | 244 599 | 296 744 |
| Суммарные непроизводственные издержки |  | 9 836 | 29 038 | 45 135 | 65 962 | 77 056 | 95 073 | 125 486 | 157 894 | 207 320 | 257 768 | 348 825 |
| Другие издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убытки предыдущих периодов |  | 137 959 | 286 141 | 454 617 | 643 532 | 852 971 | 1 074 607 | 1 316 801 | 1 589 097 | 1 894 931 | 2 252 793 | 2 668 724 |
| Прибыль до выплаты налога | -137 959 | -286 141 | -454 617 | -643 532 | -852 971 | -1 074 607 | -1 316 801 | -1 589 097 | -1 894 931 | -2 252 793 | -2 668 724 | -3 178 079 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |  | 820 | 2 150 | 3 491 | 4 399 | 5 324 | 6 825 | 9 360 | 12 060 | 16 179 | 20 383 | 24 729 |
| Налогооблагаемая прибыль | -137 959 | -285 321 | -452 467 | -640 041 | -848 572 | -1 069 283 | -1 309 976 | -1 579 737 | -1 882 870 | -2 236 614 | -2 648 341 | -3 153 350 |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль | -137 959 | -286 141 | -454 617 | -643 532 | -852 971 | -1 074 607 | -1 316 801 | -1 589 097 | -1 894 931 | -2 252 793 | -2 668 724 | -3 178 079 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 954 | 1 317 195 | 1 735 205 | 2 063 800 |
| Чистый объем продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 954 | 1 317 195 | 1 735 205 | 2 063 800 |
| Материалы и комплектующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 378 | 177 800 | 217 859 | 236 837 |
| Суммарные прямые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 378 | 177 800 | 217 859 | 236 837 |
| Валовая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 577 | 1 139 395 | 1 517 346 | 1 826 963 |
| Налог на имущество | 19 308 | 23 366 | 23 141 | 22 964 | 22 737 | 23 634 | 23 397 | 39 370 | 38 932 | 38 495 | 38 057 | 37 619 |
| Административные издержки | 6 500 | 5 039 | 5 079 | 6 654 | 11 348 | 5 199 | 6 811 | 11 617 | 18 093 | 19 844 | 24 864 | 18 521 |
| Производственные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 195 | 48 375 | 48 753 | 114 158 | 49 519 |
| Маркетинговые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 972 | 104 785 | 105 605 | 117 867 | 131 212 | 31 549 | 37 524 |
| Зарплата административного персонала | 84 095 | 84 753 | 85 416 | 86 084 | 211 371 | 213 025 | 214 691 | 377 840 | 380 795 | 383 774 | 386 775 | 389 800 |
| Зарплата производственного персонала | 61 160 | 61 638 | 62 120 | 62 606 | 149 853 | 151 025 | 318 832 | 563 531 | 567 938 | 572 380 | 576 857 | 581 369 |
| Зарплата маркетингового персонала | 0 | 0 | 0 | 23 477 | 23 661 | 23 846 | 24 033 | 24 221 | 24 410 | 24 601 | 24 793 | 24 987 |
| Суммарные постоянные издержки | 151 755 | 151 430 | 152 615 | 178 821 | 396 234 | 497 067 | 669 152 | 1 613 008 | 1 157 478 | 1 180 564 | 1 158 997 | 1 101 720 |
| Амортизация | 72 914 | 144 216 | 195 685 | 195 685 | 196 495 | 196 495 | 277 650 | 277 650 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 |
| Проценты по кредитам | 345 444 | 373 604 | 384 563 | 396 603 | 411 327 | 466 925 | 526 886 | 581 086 | 592 643 | 599 862 | 602 044 | 600 529 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 418 358 | 517 820 | 580 248 | 592 288 | 607 822 | 663 420 | 804 536 | 858 736 | 1 021 080 | 1 028 299 | 1 030 481 | 1 028 966 |
| Другие издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 716 | 102 511 | 103 313 | 100 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки предыдущих периодов | 3 178 079 | 3 767 499 | 4 460 116 | 5 216 119 | 6 010 193 | 7 138 701 | 8 425 333 | 10 025 731 | 12 637 607 | 14 308 521 | 15 416 483 | 16 126 672 |
| Прибыль до выплаты налога | -3 767 499 | -4 460 116 | -5 216 119 | -6 010 193 | -7 138 701 | -8 425 333 | -10 025 731 | -12 637 607 | -14 308 521 | -15 416 483 | -16 126 672 | -16 468 014 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 43 181 | 46 701 | 48 070 | 49 575 | 51 416 | 58 366 | 65 861 | 72 636 | 74 080 | 74 983 | 75 256 | 75 066 |
| Налогооблагаемая прибыль | -3 724 319 | -4 413 415 | -5 168 049 | -5 960 617 | -7 087 285 | -8 366 967 | -9 959 870 | -12 564 972 | -14 234 441 | -15 341 501 | -16 051 416 | -16 392 948 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | -3 767 499 | -4 460 116 | -5 216 119 | -6 010 193 | -7 138 701 | -8 425 333 | -10 025 731 | -12 637 607 | -14 308 521 | -15 416 483 | -16 126 672 | -16 468 014 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 2 368 441 | 2 719 864 | 2 999 388 | 3 033 632 | 3 056 904 | 2 810 905 | 2 860 057 | 2 993 197 | 3 291 856 | 3 317 109 | 3 062 612 | 3 086 106 |
| Чистый объем продаж | 2 368 441 | 2 719 864 | 2 999 388 | 3 033 632 | 3 056 904 | 2 810 905 | 2 860 057 | 2 993 197 | 3 291 856 | 3 317 109 | 3 062 612 | 3 086 106 |
| Материалы и комплектующие | 252 676 | 314 417 | 328 717 | 331 208 | 333 749 | 284 893 | 287 210 | 289 413 | 344 242 | 346 748 | 295 989 | 298 396 |
| Суммарные прямые издержки | 252 676 | 314 417 | 328 717 | 331 208 | 333 749 | 284 893 | 287 210 | 289 413 | 344 242 | 346 748 | 295 989 | 298 396 |
| Валовая прибыль | 2 115 764 | 2 405 447 | 2 670 671 | 2 702 424 | 2 723 155 | 2 526 012 | 2 572 847 | 2 703 784 | 2 947 614 | 2 970 361 | 2 766 623 | 2 787 709 |
| Налог на имущество | 37 181 | 36 744 | 36 306 | 35 868 | 35 430 | 34 993 | 34 555 | 34 117 | 33 679 | 33 242 | 32 804 | 32 366 |
| Административные издержки | 20 313 | 25 448 | 18 953 | 20 784 | 26 038 | 19 393 | 21 266 | 26 642 | 19 843 | 21 759 | 27 260 | 20 303 |
| Производственные издержки | 49 906 | 120 824 | 50 675 | 51 064 | 119 550 | 51 850 | 52 248 | 323 525 | 53 053 | 53 460 | 125 159 | 54 283 |
| Маркетинговые издержки | 43 063 | 49 452 | 54 534 | 55 157 | 55 580 | 51 107 | 52 001 | 54 422 | 59 852 | 60 311 | 55 684 | 56 111 |
| Зарплата административного персонала | 392 849 | 395 863 | 398 899 | 401 959 | 405 043 | 408 150 | 411 281 | 414 436 | 417 616 | 420 819 | 424 047 | 427 300 |
| Зарплата производственного персонала | 585 916 | 590 411 | 594 940 | 599 504 | 604 103 | 608 737 | 613 407 | 618 112 | 622 854 | 627 632 | 632 447 | 637 298 |
| Зарплата маркетингового персонала | 25 183 | 25 376 | 25 570 | 25 767 | 25 964 | 26 163 | 26 364 | 26 566 | 26 770 | 26 976 | 27 183 | 27 391 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 117 229 | 1 207 372 | 1 143 572 | 1 154 234 | 1 236 278 | 1 165 401 | 1 176 567 | 1 463 704 | 1 199 987 | 1 210 957 | 1 291 779 | 1 222 687 |
| Амортизация | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 |
| Проценты по кредитам | 597 711 | 591 629 | 581 868 | 573 206 | 563 794 | 555 777 | 548 343 | 541 780 | 529 201 | 517 531 | 508 049 | 497 300 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 1 026 148 | 1 020 066 | 1 010 305 | 1 001 642 | 992 231 | 984 214 | 976 779 | 970 217 | 957 638 | 945 968 | 936 486 | 925 737 |
| Другие издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки предыдущих периодов | 16 468 014 | 16 532 808 | 16 391 543 | 15 911 054 | 15 400 375 | 14 941 159 | 14 599 754 | 14 214 808 | 13 979 061 | 13 222 751 | 12 442 556 | 11 937 003 |
| Прибыль до выплаты налога | -16 532 808 | -16 391 543 | -15 911 054 | -15 400 375 | -14 941 159 | -14 599 754 | -14 214 808 | -13 979 061 | -13 222 751 | -12 442 556 | -11 937 003 | -11 330 083 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 74 714 | 73 954 | 72 733 | 71 651 | 70 474 | 69 472 | 68 543 | 67 722 | 66 150 | 64 691 | 63 506 | 62 163 |
| Налогооблагаемая прибыль | -16 458 094 | -16 317 589 | -15 838 321 | -15 328 725 | -14 870 685 | -14 530 282 | -14 146 265 | -13 911 339 | -13 156 601 | -12 377 865 | -11 873 497 | -11 267 921 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | -16 532 808 | -16 391 543 | -15 911 054 | -15 400 375 | -14 941 159 | -14 599 754 | -14 214 808 | -13 979 061 | -13 222 751 | -12 442 556 | -11 937 003 | -11 330 083 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 3 109 780 | 3 274 071 | 3 298 705 | 3 323 524 | 3 348 531 | 3 078 614 | 3 131 989 | 3 277 309 | 3 603 790 | 3 630 905 | 3 351 842 | 3 377 061 |
| Чистый объем продаж | 3 109 780 | 3 274 071 | 3 298 705 | 3 323 524 | 3 348 531 | 3 078 614 | 3 131 989 | 3 277 309 | 3 603 790 | 3 630 905 | 3 351 842 | 3 377 061 |
| Материалы и комплектующие | 300 685 | 357 612 | 360 166 | 362 876 | 365 606 | 312 043 | 314 533 | 316 899 | 376 878 | 379 569 | 323 961 | 326 545 |
| Суммарные прямые издержки | 300 685 | 357 612 | 360 166 | 362 876 | 365 606 | 312 043 | 314 533 | 316 899 | 376 878 | 379 569 | 323 961 | 326 545 |
| Валовая прибыль | 2 809 095 | 2 916 459 | 2 938 539 | 2 960 649 | 2 982 924 | 2 766 570 | 2 817 456 | 2 960 410 | 3 226 912 | 3 251 336 | 3 027 881 | 3 050 516 |
| Налог на имущество | 31 928 | 31 490 | 31 053 | 30 615 | 30 177 | 29 739 | 29 302 | 28 864 | 28 426 | 27 988 | 27 551 | 27 113 |
| Административные издержки | 22 264 | 27 888 | 20 768 | 22 770 | 28 522 | 21 240 | 23 288 | 29 171 | 21 723 | 23 818 | 29 834 | 22 217 |
| Производственные издержки | 54 699 | 132 408 | 55 526 | 55 943 | 130 955 | 56 788 | 57 216 | 484 780 | 58 080 | 58 517 | 136 979 | 59 401 |
| Маркетинговые издержки | 56 541 | 59 529 | 59 976 | 60 428 | 60 882 | 55 975 | 56 945 | 59 587 | 65 523 | 66 016 | 60 943 | 61 401 |
| Зарплата административного персонала | 430 578 | 433 818 | 437 082 | 440 371 | 443 684 | 447 022 | 450 386 | 453 774 | 457 188 | 460 628 | 464 094 | 467 586 |
| Зарплата производственного персонала | 642 187 | 647 019 | 651 887 | 656 792 | 661 734 | 666 712 | 671 729 | 676 783 | 681 875 | 687 005 | 692 174 | 697 382 |
| Зарплата маркетингового персонала | 27 601 | 27 809 | 28 018 | 28 229 | 28 441 | 28 655 | 28 871 | 29 088 | 29 307 | 29 527 | 29 750 | 29 973 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 233 871 | 1 328 470 | 1 253 257 | 1 264 533 | 1 354 218 | 1 276 393 | 1 288 434 | 1 733 183 | 1 313 697 | 1 325 512 | 1 413 774 | 1 337 960 |
| Амортизация | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 | 428 437 |
| Проценты по кредитам | 487 673 | 476 665 | 464 356 | 452 867 | 440 790 | 430 224 | 420 020 | 412 463 | 396 737 | 381 862 | 369 621 | 355 977 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 916 110 | 905 101 | 892 792 | 881 304 | 869 226 | 858 661 | 848 457 | 840 900 | 825 173 | 810 299 | 798 057 | 784 414 |
| Другие издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки предыдущих периодов | 11 330 083 | 10 702 898 | 10 051 501 | 9 290 064 | 8 505 866 | 7 776 564 | 7 174 787 | 6 523 524 | 6 166 061 | 5 106 445 | 4 018 908 | 3 230 409 |
| Прибыль до выплаты налога | -10 702 898 | -10 051 501 | -9 290 064 | -8 505 866 | -7 776 564 | -7 174 787 | -6 523 524 | -6 166 061 | -5 106 445 | -4 018 908 | -3 230 409 | -2 329 379 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 81 279 | 79 444 | 77 393 | 75 478 | 73 465 | 71 704 | 70 003 | 68 744 | 66 123 | 63 644 | 61 603 | 59 329 |
| Налогооблагаемая прибыль | -10 621 619 | -9 972 057 | -9 212 671 | -8 430 388 | -7 703 099 | -7 103 083 | -6 453 520 | -6 097 317 | -5 040 322 | -3 955 265 | -3 168 805 | -2 270 050 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | -10 702 898 | -10 051 501 | -9 290 064 | -8 505 866 | -7 776 564 | -7 174 787 | -6 523 524 | -6 166 061 | -5 106 445 | -4 018 908 | -3 230 409 | -2 329 379 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 3 402 470 | 3 581 710 | 3 608 141 | 3 634 767 | 3 661 589 | 3 365 954 | 3 423 820 | 3 582 167 | 3 938 452 | 3 967 515 | 3 662 056 | 3 689 080 |
| Чистый объем продаж | 3 402 470 | 3 581 710 | 3 608 141 | 3 634 767 | 3 661 589 | 3 365 954 | 3 423 820 | 3 582 167 | 3 938 452 | 3 967 515 | 3 662 056 | 3 689 080 |
| Материалы и комплектующие | 329 002 | 391 230 | 393 970 | 396 878 | 399 806 | 341 187 | 343 856 | 346 394 | 411 893 | 414 777 | 353 963 | 356 732 |
| Суммарные прямые издержки | 329 002 | 391 230 | 393 970 | 396 878 | 399 806 | 341 187 | 343 856 | 346 394 | 411 893 | 414 777 | 353 963 | 356 732 |
| Валовая прибыль | 3 073 468 | 3 190 480 | 3 214 171 | 3 237 889 | 3 261 783 | 3 024 767 | 3 079 963 | 3 235 773 | 3 526 559 | 3 552 738 | 3 308 093 | 3 332 348 |
| Налог на имущество | 26 711 | 26 308 | 25 906 | 25 504 | 25 103 | 24 702 | 24 301 | 23 900 | 23 593 | 23 287 | 22 980 | 22 674 |
| Административные издержки | 24 359 | 30 508 | 22 716 | 24 903 | 31 188 | 23 222 | 25 458 | 31 884 | 23 740 | 26 026 | 32 595 | 24 270 |
| Производственные издержки | 59 848 | 144 850 | 60 734 | 61 182 | 143 198 | 62 089 | 62 547 | 516 276 | 63 473 | 63 942 | 149 657 | 64 889 |
| Маркетинговые издержки | 61 863 | 65 122 | 65 603 | 66 087 | 66 574 | 61 199 | 62 251 | 65 130 | 71 608 | 72 137 | 66 583 | 67 074 |
| Зарплата административного персонала | 471 104 | 474 580 | 478 083 | 481 610 | 485 164 | 488 745 | 492 351 | 495 985 | 499 645 | 503 332 | 507 046 | 510 788 |
| Зарплата производственного персонала | 702 629 | 707 814 | 713 038 | 718 299 | 723 600 | 728 940 | 734 319 | 739 738 | 745 197 | 750 696 | 756 235 | 761 816 |
| Зарплата маркетингового персонала | 30 199 | 30 422 | 30 646 | 30 872 | 31 100 | 31 330 | 31 561 | 31 794 | 32 029 | 32 265 | 32 503 | 32 743 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 350 002 | 1 453 296 | 1 370 819 | 1 382 954 | 1 480 826 | 1 395 524 | 1 408 487 | 1 880 807 | 1 435 692 | 1 448 396 | 1 544 619 | 1 461 579 |
| Амортизация | 407 604 | 407 604 | 407 604 | 407 604 | 406 794 | 406 794 | 331 148 | 331 148 | 253 165 | 253 165 | 253 165 | 253 165 |
| Проценты по кредитам | 343 290 | 329 327 | 313 923 | 300 944 | 288 617 | 277 803 | 266 810 | 259 111 | 241 905 | 227 398 | 216 082 | 202 455 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 750 895 | 736 931 | 721 528 | 708 549 | 695 411 | 684 597 | 597 958 | 590 259 | 495 070 | 480 563 | 469 247 | 455 620 |
| Другие издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки предыдущих периодов | 2 329 379 | 1 383 518 | 409 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до выплаты налога | -1 383 518 | -409 574 | 686 344 | 1 120 883 | 1 060 443 | 919 944 | 1 049 218 | 740 808 | 1 572 204 | 1 600 491 | 1 271 246 | 1 392 474 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 57 215 | 54 888 | 52 321 | 50 157 | 48 103 | 46 300 | 44 468 | 43 185 | 40 318 | 37 900 | 36 014 | 33 743 |
| Налогооблагаемая прибыль | -1 326 303 | -354 686 | 738 665 | 1 171 041 | 1 108 546 | 966 245 | 1 093 686 | 783 993 | 1 612 522 | 1 638 391 | 1 307 260 | 1 426 217 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 177 280 | 281 050 | 266 051 | 231 899 | 262 485 | 188 158 | 387 005 | 393 214 | 313 742 | 342 292 |
| Чистая прибыль | -1 383 518 | -409 574 | 509 065 | 839 833 | 794 392 | 688 045 | 786 733 | 552 649 | 1 185 199 | 1 207 278 | 957 504 | 1 050 182 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 | июн.14 | июл.14 | авг.14 | сен.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 3 716 303 | 3 911 525 | 3 939 834 | 3 968 349 | 3 997 070 | 3 673 831 | 3 736 463 | 3 908 718 | 4 296 877 | 4 327 976 | 3 994 202 | 4 023 110 |
| Чистый объем продаж | 3 716 303 | 3 911 525 | 3 939 834 | 3 968 349 | 3 997 070 | 3 673 831 | 3 736 463 | 3 908 718 | 4 296 877 | 4 327 976 | 3 994 202 | 4 023 110 |
| Материалы и комплектующие | 359 365 | 427 273 | 430 208 | 433 321 | 436 457 | 372 415 | 375 273 | 377 989 | 449 395 | 452 482 | 386 089 | 389 051 |
| Суммарные прямые издержки | 359 365 | 427 273 | 430 208 | 433 321 | 436 457 | 372 415 | 375 273 | 377 989 | 449 395 | 452 482 | 386 089 | 389 051 |
| Валовая прибыль | 3 356 938 | 3 484 252 | 3 509 627 | 3 535 028 | 3 560 612 | 3 301 416 | 3 361 190 | 3 530 729 | 3 847 482 | 3 875 494 | 3 608 113 | 3 634 059 |
| Налог на имущество | 22 368 | 22 061 | 21 755 | 21 448 | 21 145 | 20 841 | 20 538 | 20 235 | 19 931 | 19 628 | 19 324 | 19 021 |
| Административные издержки | 26 606 | 33 317 | 24 804 | 27 188 | 34 046 | 25 347 | 27 783 | 34 791 | 25 901 | 28 390 | 35 551 | 26 467 |
| Производственные издержки | 65 368 | 158 188 | 66 317 | 66 797 | 156 318 | 67 768 | 68 258 | 553 027 | 69 250 | 69 751 | 163 230 | 70 764 |
| Маркетинговые издержки | 67 569 | 71 119 | 71 633 | 72 152 | 72 674 | 66 797 | 67 936 | 71 068 | 78 125 | 78 690 | 72 622 | 73 147 |
| Зарплата административного персонала | 514 557 | 518 281 | 522 032 | 525 810 | 529 616 | 533 449 | 537 310 | 541 199 | 545 116 | 549 061 | 553 035 | 557 037 |
| Зарплата производственного персонала | 767 438 | 772 992 | 778 587 | 784 222 | 789 897 | 795 614 | 801 373 | 807 172 | 813 014 | 818 899 | 824 825 | 830 795 |
| Зарплата маркетингового персонала | 32 984 | 33 223 | 33 464 | 33 706 | 33 950 | 34 195 | 34 443 | 34 692 | 34 943 | 35 196 | 35 451 | 35 708 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 474 522 | 1 587 120 | 1 496 837 | 1 509 875 | 1 616 501 | 1 523 170 | 1 537 102 | 2 041 948 | 1 566 349 | 1 579 987 | 1 684 715 | 1 593 919 |
| Амортизация | 253 165 | 253 165 | 253 165 | 253 165 | 251 397 | 251 397 | 251 397 | 251 397 | 251 397 | 251 397 | 251 397 | 251 397 |
| Проценты по кредитам | 189 962 | 176 380 | 161 308 | 147 057 | 132 633 | 119 855 | 106 685 | 96 974 | 77 031 | 59 605 | 45 824 | 29 511 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 443 127 | 429 545 | 414 473 | 400 222 | 384 030 | 371 252 | 358 082 | 348 371 | 328 429 | 311 002 | 297 221 | 280 909 |
| Другие издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки предыдущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до выплаты налога | 1 416 921 | 1 445 526 | 1 576 561 | 1 603 482 | 1 538 936 | 1 386 152 | 1 445 468 | 1 120 175 | 1 932 773 | 1 964 877 | 1 606 853 | 1 740 211 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 39 575 | 36 746 | 33 606 | 30 637 | 27 632 | 24 970 | 22 226 | 20 203 | 16 048 | 12 418 | 9 547 | 6 148 |
| Налогооблагаемая прибыль | 1 456 497 | 1 482 271 | 1 610 167 | 1 634 119 | 1 566 568 | 1 411 122 | 1 467 694 | 1 140 378 | 1 948 821 | 1 977 294 | 1 616 400 | 1 746 359 |
| Налог на прибыль | 349 559 | 355 745 | 386 440 | 392 189 | 375 976 | 338 669 | 352 247 | 273 691 | 467 717 | 474 551 | 387 936 | 419 126 |
| Чистая прибыль | 1 067 362 | 1 089 780 | 1 190 121 | 1 211 294 | 1 162 960 | 1 047 483 | 1 093 222 | 846 484 | 1 465 056 | 1 490 326 | 1 218 917 | 1 321 084 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)

|  | окт.14 | ноя.14 | дек.14 | янв.15 | фев.15 | мар.15 | апр.15 | май.15 | июн.15 | июл.15 | авг.15 | сен.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж | 4 052 227 | 4 264 506 | 4 294 776 | 4 325 261 | 4 355 963 | 4 003 147 | 4 070 830 | 4 257 912 | 4 680 101 | 4 713 321 | 4 349 228 | 4 380 100 |
| Чистый объем продаж | 4 052 227 | 4 264 506 | 4 294 776 | 4 325 261 | 4 355 963 | 4 003 147 | 4 070 830 | 4 257 912 | 4 680 101 | 4 713 321 | 4 349 228 | 4 380 100 |
| Материалы и комплектующие | 391 867 | 465 849 | 468 987 | 472 316 | 475 668 | 405 820 | 408 874 | 411 776 | 489 494 | 492 792 | 420 429 | 423 593 |
| Суммарные прямые издержки | 391 867 | 465 849 | 468 987 | 472 316 | 475 668 | 405 820 | 408 874 | 411 776 | 489 494 | 492 792 | 420 429 | 423 593 |
| Валовая прибыль | 3 660 361 | 3 798 657 | 3 825 789 | 3 852 946 | 3 880 295 | 3 597 327 | 3 661 957 | 3 846 136 | 4 190 606 | 4 220 529 | 3 928 799 | 3 956 507 |
| Налог на имущество | 18 717 | 18 414 | 18 110 | 17 807 | 17 504 | 17 200 | 16 897 | 16 593 | 16 290 | 15 986 | 15 683 | 15 380 |
| Административные издержки | 29 011 | 36 324 | 27 039 | 29 633 | 37 103 | 27 619 | 30 269 | 37 899 | 28 211 | 30 918 | 38 711 | 28 816 |
| Производственные издержки | 71 276 | 172 463 | 72 292 | 72 805 | 170 354 | 73 842 | 74 366 | 479 179 | 75 426 | 75 961 | 177 739 | 77 044 |
| Маркетинговые издержки | 73 677 | 77 536 | 78 087 | 78 641 | 79 199 | 72 784 | 74 015 | 77 417 | 85 093 | 85 697 | 79 077 | 79 638 |
| Зарплата административного персонала | 561 069 | 565 052 | 569 062 | 573 102 | 577 170 | 581 267 | 585 393 | 589 548 | 593 733 | 597 947 | 602 191 | 606 466 |
| Зарплата производственного персонала | 836 808 | 842 748 | 848 730 | 854 754 | 860 822 | 866 932 | 873 086 | 879 283 | 885 524 | 891 810 | 898 140 | 904 515 |
| Зарплата маркетингового персонала | 35 966 | 36 221 | 36 478 | 36 737 | 36 998 | 37 261 | 37 525 | 37 792 | 38 060 | 38 330 | 38 602 | 38 876 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 607 807 | 1 730 344 | 1 631 688 | 1 645 673 | 1 761 646 | 1 659 705 | 1 674 654 | 2 101 117 | 1 706 046 | 1 720 663 | 1 834 461 | 1 735 355 |
| Амортизация | 251 397 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 227 183 | 227 183 | 227 183 | 227 183 |
| Проценты по кредитам | 25 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 276 961 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 237 211 | 227 183 | 227 183 | 227 183 | 227 183 |
| Другие издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки предыдущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до выплаты налога | 1 756 875 | 1 812 688 | 1 938 779 | 1 952 254 | 1 863 934 | 1 683 211 | 1 733 195 | 1 491 214 | 2 241 087 | 2 256 696 | 1 851 471 | 1 978 589 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 5 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налогооблагаемая прибыль | 1 762 201 | 1 812 688 | 1 938 779 | 1 952 254 | 1 863 934 | 1 683 211 | 1 733 195 | 1 491 214 | 2 241 087 | 2 256 696 | 1 851 471 | 1 978 589 |
| Налог на прибыль | 422 928 | 435 045 | 465 307 | 468 541 | 447 344 | 403 971 | 415 967 | 357 891 | 537 861 | 541 607 | 444 353 | 474 861 |
| Чистая прибыль | 1 333 947 | 1 377 643 | 1 473 472 | 1 483 713 | 1 416 590 | 1 279 241 | 1 317 228 | 1 133 323 | 1 703 226 | 1 715 089 | 1 407 118 | 1 503 728 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 пРОГНОЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ, руб.

|  | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Сырье, материалы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные текущие активы | 300 591 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Основные средства |  | 388 843 | 388 843 | 1 474 119 | 1 474 119 | 1 474 119 | 1 474 119 | 1 474 119 | 1 474 119 | 1 474 119 | 6 143 656 | 6 893 623 |
| Накопленная амортизация |  |  | 3 240 | 6 481 | 19 649 | 32 817 | 45 986 | 59 154 | 72 322 | 85 491 | 98 659 | 150 740 |
| Остаточная стоимость основных средств: |  | 388 843 | 385 603 | 1 467 639 | 1 454 470 | 1 441 302 | 1 428 134 | 1 414 965 | 1 401 797 | 1 388 629 | 6 044 997 | 6 742 883 |
| Здания и сооружения |  | 388 843 | 385 603 | 1 467 639 | 1 454 470 | 1 441 302 | 1 428 134 | 1 414 965 | 1 401 797 | 1 388 629 | 6 044 997 | 5 992 916 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 967 |
| Инвестиции в основные фонды | 196 945 |  | 1 431 527 | 1 771 329 | 2 667 601 | 3 571 020 | 5 138 528 | 7 923 222 | 10 873 746 | 15 466 633 | 15 449 534 | 19 468 216 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 497 536 | 688 843 | 2 117 129 | 3 538 968 | 4 422 071 | 5 312 322 | 6 866 662 | 9 638 187 | 12 575 543 | 17 155 261 | 21 794 531 | 26 511 099 |
| Отсроченные налоговые платежи |  | 203 | 855 | 1 890 | 4 498 | 6 945 | 1 808 | 4 353 | 6 732 | 1 726 | 12 145 | 23 604 |
| Краткосрочные займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства |  | 203 | 855 | 1 890 | 4 498 | 6 945 | 1 808 | 4 353 | 6 732 | 1 726 | 12 145 | 23 604 |
| Долгосрочные займы | 635 495 | 974 781 | 2 570 891 | 4 180 610 | 5 270 545 | 6 379 985 | 8 181 655 | 11 222 932 | 14 463 742 | 19 406 328 | 24 451 111 | 29 665 574 |
| Нераспределенная прибыль | -137 959 | -286 141 | -454 617 | -643 532 | -852 971 | -1 074 607 | -1 316 801 | -1 589 097 | -1 894 931 | -2 252 793 | -2 668 724 | -3 178 079 |
| Суммарный собственный капитал | -137 959 | -286 141 | -454 617 | -643 532 | -852 971 | -1 074 607 | -1 316 801 | -1 589 097 | -1 894 931 | -2 252 793 | -2 668 724 | -3 178 079 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 497 536 | 688 843 | 2 117 129 | 3 538 968 | 4 422 071 | 5 312 322 | 6 866 662 | 9 638 187 | 12 575 543 | 17 155 261 | 21 794 531 | 26 511 099 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 459 | 59 338 | 72 775 | 79 135 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 324 | 69 893 | 77 099 | 81 066 | 85 991 |
| Суммарные текущие активы | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 352 324 | 397 352 | 436 437 | 453 840 | 465 126 |
| Основные средства | 18 931 942 | 32 461 767 | 32 461 767 | 32 490 928 | 32 490 928 | 35 875 247 | 35 875 247 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 |
| Накопленная амортизация | 223 654 | 367 870 | 563 555 | 759 240 | 955 735 | 1 152 230 | 1 429 880 | 1 707 530 | 2 135 967 | 2 564 403 | 2 992 840 | 3 421 277 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 18 708 288 | 32 093 897 | 31 898 212 | 31 731 688 | 31 535 193 | 34 723 017 | 34 445 367 | 45 109 883 | 44 681 447 | 44 253 010 | 43 824 573 | 43 396 137 |
| Здания и сооружения | 12 440 556 | 25 900 246 | 25 778 641 | 25 657 036 | 25 535 432 | 25 413 827 | 25 292 223 | 25 309 467 | 25 184 005 | 25 058 544 | 24 933 082 | 24 807 621 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 29 161 | 28 351 | 27 541 | 26 731 | 25 921 | 25 111 | 24 301 | 23 491 | 22 681 |
| Другие активы | 6 267 732 | 6 193 651 | 6 119 571 | 6 045 491 | 5 971 410 | 9 281 649 | 9 126 413 | 19 774 496 | 19 472 331 | 19 170 166 | 18 868 001 | 18 565 835 |
| Инвестиции в основные фонды | 11 778 474 | 539 736 | 1 098 456 | 1 631 905 | 2 184 404 | 3 283 475 | 7 910 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 30 786 763 | 32 933 633 | 33 296 668 | 33 663 593 | 34 019 597 | 38 306 492 | 42 655 976 | 45 462 207 | 45 078 799 | 44 689 447 | 44 278 414 | 43 861 263 |
| Отсроченные налоговые платежи | 18 658 | 42 170 | 65 307 | 22 299 | 34 395 | 48 167 | 1 906 | 0 | 131 850 | 128 545 | 209 488 | 285 182 |
| Краткосрочные займы | 151 502 | 433 320 | 1 041 478 | 2 017 640 | 2 883 856 | 3 825 027 | 4 626 738 | 5 370 154 | 6 026 441 | 7 284 274 | 8 451 292 | 9 248 001 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 170 159 | 475 490 | 1 106 784 | 2 039 939 | 2 918 251 | 3 873 194 | 4 628 644 | 5 370 154 | 6 158 291 | 7 412 819 | 8 660 780 | 9 533 183 |
| Долгосрочные займы | 34 384 102 | 36 918 258 | 37 406 003 | 37 633 846 | 38 240 047 | 42 858 630 | 48 053 063 | 52 729 661 | 53 229 029 | 52 693 111 | 51 744 305 | 50 796 094 |
| Нераспределенная прибыль | -3 767 499 | -4 460 116 | -5 216 119 | -6 010 193 | -7 138 701 | -8 425 333 | -10 025 731 | -12 637 607 | -14 308 521 | -15 416 483 | -16 126 672 | -16 468 014 |
| Суммарный собственный капитал | -3 767 499 | -4 460 116 | -5 216 119 | -6 010 193 | -7 138 701 | -8 425 333 | -10 025 731 | -12 637 607 | -14 308 521 | -15 416 483 | -16 126 672 | -16 468 014 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 30 786 763 | 32 933 633 | 33 296 668 | 33 663 593 | 34 019 597 | 38 306 492 | 42 655 976 | 45 462 207 | 45 078 799 | 44 689 447 | 44 278 414 | 43 861 263 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 84 432 | 105 022 | 109 841 | 110 684 | 111 533 | 95 249 | 95 980 | 96 716 | 114 995 | 115 877 | 98 959 | 99 718 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 111 669 | 111 179 | 110 684 | 111 533 | 89 536 | 95 980 | 96 716 | 120 840 | 115 877 | 93 024 | 99 718 | 100 483 |
| Суммарные текущие активы | 496 101 | 516 201 | 520 525 | 522 216 | 501 069 | 491 230 | 492 696 | 517 556 | 530 871 | 508 901 | 498 678 | 500 202 |
| Основные средства | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 |
| Накопленная амортизация | 3 849 713 | 4 278 150 | 4 706 587 | 5 135 023 | 5 563 460 | 5 991 897 | 6 420 333 | 6 848 770 | 7 277 207 | 7 705 643 | 8 134 080 | 8 562 517 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 42 967 700 | 42 539 263 | 42 110 827 | 41 682 390 | 41 253 953 | 40 825 517 | 40 397 080 | 39 968 643 | 39 540 207 | 39 111 770 | 38 683 333 | 38 254 897 |
| Здания и сооружения | 24 682 159 | 24 556 698 | 24 431 236 | 24 305 774 | 24 180 313 | 24 054 851 | 23 929 390 | 23 803 928 | 23 678 467 | 23 553 005 | 23 427 544 | 23 302 082 |
| Оборудование | 21 871 | 21 061 | 20 251 | 19 441 | 18 631 | 17 821 | 17 011 | 16 200 | 15 390 | 14 580 | 13 770 | 12 960 |
| Другие активы | 18 263 670 | 17 961 505 | 17 659 340 | 17 357 175 | 17 055 010 | 16 752 845 | 16 450 680 | 16 148 514 | 15 846 349 | 15 544 184 | 15 242 019 | 14 939 854 |
| Инвестиции в основные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 43 463 801 | 43 055 464 | 42 631 351 | 42 204 606 | 41 755 022 | 41 316 746 | 40 889 776 | 40 486 200 | 40 071 078 | 39 620 671 | 39 182 011 | 38 755 098 |
| Отсроченные налоговые платежи | 234 332 | 292 887 | 364 449 | 293 241 | 325 612 | 347 641 | 279 141 | 296 105 | 382 506 | 318 922 | 322 920 | 363 960 |
| Краткосрочные займы | 10 041 055 | 10 395 657 | 10 520 324 | 10 884 993 | 11 092 705 | 11 498 714 | 11 811 823 | 12 175 935 | 11 673 806 | 12 079 460 | 12 618 704 | 12 767 969 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 10 275 387 | 10 688 544 | 10 884 773 | 11 178 234 | 11 418 317 | 11 846 355 | 12 090 964 | 12 472 040 | 12 056 312 | 12 398 382 | 12 941 623 | 13 131 929 |
| Долгосрочные займы | 49 721 221 | 48 758 463 | 47 657 633 | 46 426 748 | 45 277 865 | 44 070 145 | 43 013 621 | 41 993 221 | 41 237 517 | 39 664 845 | 38 177 391 | 36 953 253 |
| Нераспределенная прибыль | -16 532 808 | -16 391 543 | -15 911 054 | -15 400 375 | -14 941 159 | -14 599 754 | -14 214 808 | -13 979 061 | -13 222 751 | -12 442 556 | -11 937 003 | -11 330 083 |
| Суммарный собственный капитал | -16 532 808 | -16 391 543 | -15 911 054 | -15 400 375 | -14 941 159 | -14 599 754 | -14 214 808 | -13 979 061 | -13 222 751 | -12 442 556 | -11 937 003 | -11 330 083 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 43 463 801 | 43 055 464 | 42 631 351 | 42 204 606 | 41 755 022 | 41 316 746 | 40 889 776 | 40 486 200 | 40 071 078 | 39 620 671 | 39 182 011 | 38 755 098 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 100 483 | 119 456 | 120 355 | 121 260 | 122 173 | 104 321 | 105 106 | 105 897 | 125 891 | 126 839 | 108 305 | 109 120 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 125 528 | 120 355 | 121 260 | 122 173 | 98 064 | 105 106 | 105 897 | 132 291 | 126 839 | 101 809 | 109 120 | 109 941 |
| Суммарные текущие активы | 526 012 | 539 811 | 541 615 | 543 433 | 520 237 | 509 427 | 511 002 | 538 187 | 552 730 | 528 648 | 517 425 | 519 061 |
| Основные средства | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 817 413 | 46 067 447 |
| Накопленная амортизация | 8 990 953 | 9 419 390 | 9 847 827 | 10 276 264 | 10 704 700 | 11 133 137 | 11 561 574 | 11 990 010 | 12 418 447 | 12 846 884 | 13 275 320 | 12 953 790 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 37 826 460 | 37 398 023 | 36 969 586 | 36 541 150 | 36 112 713 | 35 684 276 | 35 255 840 | 34 827 403 | 34 398 966 | 33 970 530 | 33 542 093 | 33 113 656 |
| Здания и сооружения | 23 176 621 | 23 051 159 | 22 925 698 | 22 800 236 | 22 674 775 | 22 549 313 | 22 423 851 | 22 298 390 | 22 172 928 | 22 047 467 | 21 922 005 | 21 796 544 |
| Оборудование | 12 150 | 11 340 | 10 530 | 9 720 | 8 910 | 8 100 | 7 290 | 6 480 | 5 670 | 4 860 | 4 050 | 3 240 |
| Другие активы | 14 637 689 | 14 335 524 | 14 033 359 | 13 731 193 | 13 429 028 | 13 126 863 | 12 824 698 | 12 522 533 | 12 220 368 | 11 918 203 | 11 616 038 | 11 313 872 |
| Инвестиции в основные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 38 352 472 | 37 937 834 | 37 511 202 | 37 084 583 | 36 632 950 | 36 193 703 | 35 766 842 | 35 365 590 | 34 951 696 | 34 499 177 | 34 059 518 | 33 632 717 |
| Отсроченные налоговые платежи | 296 906 | 331 702 | 374 518 | 312 584 | 339 368 | 354 869 | 297 145 | 294 134 | 393 296 | 340 695 | 336 674 | 373 238 |
| Краткосрочные займы | 13 169 605 | 13 337 428 | 13 502 913 | 13 894 348 | 13 984 523 | 14 160 740 | 14 221 756 | 14 565 372 | 13 762 607 | 13 995 715 | 14 222 265 | 13 989 459 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 13 466 511 | 13 669 131 | 13 877 431 | 14 206 932 | 14 323 891 | 14 515 610 | 14 518 901 | 14 859 506 | 14 155 903 | 14 336 410 | 14 558 939 | 14 362 697 |
| Долгосрочные займы | 35 588 858 | 34 320 204 | 32 923 834 | 31 383 517 | 30 085 622 | 28 852 881 | 27 771 465 | 26 672 145 | 25 902 239 | 24 181 675 | 22 730 988 | 21 599 400 |
| Нераспределенная прибыль | -10 702 898 | -10 051 501 | -9 290 064 | -8 505 866 | -7 776 564 | -7 174 787 | -6 523 524 | -6 166 061 | -5 106 445 | -4 018 908 | -3 230 409 | -2 329 379 |
| Суммарный собственный капитал | -10 702 898 | -10 051 501 | -9 290 064 | -8 505 866 | -7 776 564 | -7 174 787 | -6 523 524 | -6 166 061 | -5 106 445 | -4 018 908 | -3 230 409 | -2 329 379 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 38 352 472 | 37 937 834 | 37 511 202 | 37 084 583 | 36 632 950 | 36 193 703 | 35 766 842 | 35 365 590 | 34 951 696 | 34 499 177 | 34 059 518 | 33 632 717 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 194 | 300 411 | 300 652 | 300 919 | 301 210 | 301 529 | 301 874 | 302 247 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 109 941 | 130 681 | 131 645 | 132 616 | 133 595 | 114 058 | 114 899 | 115 747 | 137 582 | 138 597 | 118 329 | 119 202 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 137 323 | 131 645 | 132 616 | 133 595 | 107 217 | 114 899 | 115 747 | 144 576 | 138 597 | 111 231 | 119 202 | 120 081 |
| Суммарные текущие активы | 547 264 | 562 325 | 564 261 | 566 211 | 541 005 | 529 368 | 531 299 | 561 242 | 577 390 | 551 358 | 539 404 | 541 531 |
| Основные средства | 46 067 447 | 46 067 447 | 46 067 447 | 46 038 286 | 46 038 286 | 43 315 023 | 43 315 023 | 40 507 641 | 40 507 641 | 40 507 641 | 40 507 641 | 40 507 641 |
| Накопленная амортизация | 13 361 395 | 13 768 999 | 14 176 603 | 14 555 047 | 14 961 841 | 12 645 372 | 12 976 520 | 10 500 287 | 10 753 452 | 11 006 617 | 11 259 782 | 11 512 948 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 32 706 052 | 32 298 448 | 31 890 843 | 31 483 239 | 31 076 445 | 30 669 651 | 30 338 503 | 30 007 355 | 29 754 189 | 29 501 024 | 29 247 859 | 28 994 694 |
| Здания и сооружения | 21 671 082 | 21 545 621 | 21 420 159 | 21 294 698 | 21 169 236 | 21 043 775 | 20 918 313 | 20 792 852 | 20 671 247 | 20 549 642 | 20 428 038 | 20 306 433 |
| Оборудование | 2 430 | 1 620 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие активы | 11 032 540 | 10 751 207 | 10 469 874 | 10 188 542 | 9 907 209 | 9 625 876 | 9 420 190 | 9 214 503 | 9 082 942 | 8 951 382 | 8 819 821 | 8 688 261 |
| Инвестиции в основные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 33 253 316 | 32 860 773 | 32 455 105 | 32 049 450 | 31 617 450 | 31 199 019 | 30 869 802 | 30 568 596 | 30 331 580 | 30 052 382 | 29 787 263 | 29 536 224 |
| Отсроченные налоговые платежи | 316 630 | 346 513 | 562 523 | 614 930 | 621 279 | 596 218 | 579 587 | 495 639 | 793 987 | 758 199 | 667 165 | 728 669 |
| Краткосрочные займы | 14 083 530 | 13 936 439 | 13 754 353 | 13 963 641 | 14 156 019 | 14 517 016 | 14 695 478 | 15 242 601 | 14 493 081 | 15 036 671 | 15 647 748 | 15 663 090 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 14 400 160 | 14 282 951 | 14 316 875 | 14 578 572 | 14 777 298 | 15 113 234 | 15 275 066 | 15 738 240 | 15 287 068 | 15 794 870 | 16 314 913 | 16 391 759 |
| Долгосрочные займы | 20 236 674 | 18 987 395 | 17 629 165 | 16 121 981 | 14 696 862 | 13 254 449 | 11 976 667 | 10 659 638 | 9 688 594 | 7 694 317 | 5 951 652 | 4 573 584 |
| Нераспределенная прибыль | -1 383 518 | -409 574 | 509 065 | 1 348 898 | 2 143 290 | 2 831 336 | 3 618 069 | 4 170 718 | 5 355 917 | 6 563 195 | 7 520 698 | 8 570 881 |
| Суммарный собственный капитал | -1 383 518 | -409 574 | 509 065 | 1 348 898 | 2 143 290 | 2 831 336 | 3 618 069 | 4 170 718 | 5 355 917 | 6 563 195 | 7 520 698 | 8 570 881 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 33 253 316 | 32 860 773 | 32 455 105 | 32 049 450 | 31 617 450 | 31 199 019 | 30 869 802 | 30 568 596 | 30 331 580 | 30 052 382 | 29 787 263 | 29 536 224 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 | июн.14 | июл.14 | авг.14 | сен.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 302 649 | 303 059 | 303 496 | 303 962 | 304 456 | 304 980 | 305 534 | 306 119 | 306 735 | 307 384 | 308 066 | 308 781 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 120 081 | 142 714 | 143 747 | 144 787 | 145 835 | 124 490 | 125 391 | 126 299 | 150 103 | 151 189 | 129 061 | 129 995 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 149 968 | 143 747 | 144 787 | 145 835 | 117 023 | 125 391 | 126 299 | 157 733 | 151 189 | 121 320 | 129 995 | 130 936 |
| Суммарные текущие активы | 572 699 | 589 520 | 592 030 | 594 584 | 567 315 | 554 861 | 557 224 | 590 151 | 608 028 | 579 893 | 567 122 | 569 712 |
| Основные средства | 40 507 641 | 40 507 641 | 40 507 641 | 40 401 562 | 40 401 562 | 40 401 562 | 40 401 562 | 40 401 562 | 40 401 562 | 40 401 562 | 40 401 562 | 40 401 562 |
| Накопленная амортизация | 11 766 113 | 12 019 278 | 12 272 443 | 12 419 529 | 12 670 926 | 12 922 323 | 13 173 721 | 13 425 118 | 13 676 515 | 13 927 912 | 14 179 310 | 14 430 707 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 28 741 528 | 28 488 363 | 28 235 198 | 27 982 033 | 27 730 635 | 27 479 238 | 27 227 841 | 26 976 444 | 26 725 046 | 26 473 649 | 26 222 252 | 25 970 855 |
| Здания и сооружения | 20 184 828 | 20 063 224 | 19 941 619 | 19 820 015 | 19 700 178 | 19 580 341 | 19 460 505 | 19 340 668 | 19 220 831 | 19 100 995 | 18 981 158 | 18 861 322 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие активы | 8 556 700 | 8 425 139 | 8 293 579 | 8 162 018 | 8 030 458 | 7 898 897 | 7 767 336 | 7 635 776 | 7 504 215 | 7 372 654 | 7 241 094 | 7 109 533 |
| Инвестиции в основные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 29 314 228 | 29 077 883 | 28 827 228 | 28 576 617 | 28 297 950 | 28 034 099 | 27 785 065 | 27 566 594 | 27 333 074 | 27 053 543 | 26 789 374 | 26 540 567 |
| Отсроченные налоговые платежи | 688 590 | 720 695 | 787 103 | 750 317 | 751 103 | 717 552 | 692 325 | 598 413 | 894 115 | 866 923 | 761 904 | 823 279 |
| Краткосрочные займы | 16 045 077 | 15 081 600 | 16 121 981 | 14 696 862 | 13 254 449 | 11 976 667 | 10 659 638 | 9 688 594 | 7 694 317 | 5 951 652 | 4 573 584 | 2 942 318 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 16 733 667 | 15 802 296 | 16 909 084 | 15 447 179 | 14 005 552 | 12 694 219 | 11 351 963 | 10 287 008 | 8 588 432 | 6 818 574 | 5 335 488 | 3 765 597 |
| Долгосрочные займы | 2 942 318 | 2 547 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 9 638 242 | 10 728 023 | 11 918 144 | 13 129 438 | 14 292 398 | 15 339 881 | 16 433 102 | 17 279 586 | 18 744 642 | 20 234 968 | 21 453 885 | 22 774 970 |
| Суммарный собственный капитал | 9 638 242 | 10 728 023 | 11 918 144 | 13 129 438 | 14 292 398 | 15 339 881 | 16 433 102 | 17 279 586 | 18 744 642 | 20 234 968 | 21 453 885 | 22 774 970 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 29 314 228 | 29 077 883 | 28 827 228 | 28 576 617 | 28 297 950 | 28 034 099 | 27 785 065 | 27 566 594 | 27 333 074 | 27 053 543 | 26 789 374 | 26 540 567 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

|  | окт.14 | ноя.14 | дек.14 | янв.15 | фев.15 | мар.15 | апр.15 | май.15 | июн.15 | июл.15 | авг.15 | сен.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | 1 429 520 | 513 648 | 2 285 655 | 3 972 494 | 5 648 328 | 7 134 121 | 8 667 421 | 9 934 792 | 12 119 369 | 14 070 603 | 15 596 888 | 17 540 577 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 130 936 | 155 593 | 156 697 | 157 809 | 158 930 | 135 649 | 136 612 | 137 582 | 163 490 | 164 651 | 140 533 | 141 530 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 163 502 | 156 697 | 157 809 | 158 930 | 127 513 | 136 612 | 137 582 | 171 801 | 164 651 | 132 104 | 141 530 | 0 |
| Суммарные текущие активы | 1 723 958 | 825 938 | 2 600 161 | 4 289 233 | 5 934 771 | 7 406 383 | 8 941 615 | 10 244 175 | 12 447 510 | 14 367 358 | 15 878 951 | 17 682 107 |
| Основные средства | 39 550 405 | 39 550 405 | 39 550 405 | 39 550 405 | 39 550 405 | 39 550 405 | 39 550 405 | 38 948 726 | 38 948 726 | 38 948 726 | 38 948 726 | 38 948 726 |
| Накопленная амортизация | 13 830 947 | 14 068 159 | 14 305 370 | 14 542 581 | 14 779 793 | 15 017 004 | 15 254 215 | 14 889 748 | 15 116 931 | 15 344 115 | 15 571 298 | 15 798 481 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 25 719 458 | 25 482 246 | 25 245 035 | 25 007 824 | 24 770 612 | 24 533 401 | 24 296 190 | 24 058 978 | 23 831 795 | 23 604 612 | 23 377 428 | 23 150 245 |
| Здания и сооружения | 18 741 485 | 18 621 648 | 18 501 812 | 18 381 975 | 18 262 138 | 18 142 302 | 18 022 465 | 17 902 628 | 17 782 792 | 17 662 955 | 17 543 119 | 17 423 282 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие активы | 6 977 973 | 6 860 598 | 6 743 223 | 6 625 849 | 6 508 474 | 6 391 099 | 6 273 725 | 6 156 350 | 6 049 003 | 5 941 657 | 5 834 310 | 5 726 963 |
| Инвестиции в основные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 27 443 415 | 26 308 184 | 27 845 196 | 29 297 057 | 30 705 384 | 31 939 784 | 33 237 805 | 34 303 154 | 36 279 305 | 37 971 969 | 39 256 379 | 40 832 352 |
| Отсроченные налоговые платежи | 786 934 | 821 625 | 885 164 | 853 312 | 845 048 | 800 208 | 781 001 | 713 027 | 985 953 | 963 528 | 840 819 | 913 065 |
| Краткосрочные займы | 2 547 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 3 334 499 | 821 625 | 885 164 | 853 312 | 845 048 | 800 208 | 781 001 | 713 027 | 985 953 | 963 528 | 840 819 | 913 065 |
| Долгосрочные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 24 108 916 | 25 486 559 | 26 960 032 | 28 443 745 | 29 860 335 | 31 139 576 | 32 456 804 | 33 590 127 | 35 293 353 | 37 008 442 | 38 415 560 | 39 919 288 |
| Суммарный собственный капитал | 24 108 916 | 25 486 559 | 26 960 032 | 28 443 745 | 29 860 335 | 31 139 576 | 32 456 804 | 33 590 127 | 35 293 353 | 37 008 442 | 38 415 560 | 39 919 288 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 27 443 415 | 26 308 184 | 27 845 196 | 29 297 057 | 30 705 384 | 31 939 784 | 33 237 805 | 34 303 154 | 36 279 305 | 37 971 969 | 39 256 379 | 40 832 352 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4 пРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО), руб.

|  | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | авг.09 | сен.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие издержки | 6 500 | 5 040 | 5 080 | 6 657 | 5 161 | 5 203 | 6 817 | 5 286 | 5 328 | 6 982 | 5 413 | 5 456 |
| Затраты на персонал | 95 000 | 95 758 | 96 521 | 97 291 | 98 067 | 98 849 | 99 637 | 100 431 | 101 232 | 102 039 | 102 853 | 103 673 |
| Суммарные постоянные издержки | 101 500 | 100 797 | 101 601 | 103 948 | 103 228 | 104 051 | 106 454 | 105 717 | 106 560 | 109 021 | 108 266 | 109 130 |
| Налоги | 37 050 | 36 755 | 37 185 | 38 798 | 37 641 | 38 082 | 45 803 | 38 548 | 39 000 | 46 527 | 39 478 | 39 940 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -138 550 | -137 552 | -138 786 | -142 746 | -140 869 | -142 133 | -152 257 | -144 266 | -145 560 | -155 548 | -147 744 | -149 070 |
| Затраты на приобретение активов | 196 945 | 191 898 | 1 431 527 | 1 425 079 | 896 272 | 903 419 | 1 567 508 | 2 784 694 | 2 950 524 | 4 592 886 | 4 652 439 | 4 768 649 |
| Другие издержки подготовительного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -196 945 | -191 898 | -1 431 527 | -1 425 079 | -896 272 | -903 419 | -1 567 508 | -2 784 694 | -2 950 524 | -4 592 886 | -4 652 439 | -4 768 649 |
| Займы | 635 495 | 339 286 | 1 596 110 | 1 609 719 | 1 089 935 | 1 109 440 | 1 801 670 | 3 041 277 | 3 240 810 | 4 942 586 | 5 044 782 | 5 214 463 |
| Выплаты в погашение займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты процентов по займам |  | 9 836 | 25 797 | 41 894 | 52 794 | 63 888 | 81 905 | 112 318 | 144 726 | 194 152 | 244 599 | 296 744 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 635 495 | 329 450 | 1 570 313 | 1 567 824 | 1 037 141 | 1 045 552 | 1 719 765 | 2 928 960 | 3 096 085 | 4 748 434 | 4 800 183 | 4 917 719 |
| Баланс наличности на начало периода |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (продолжение)

|  | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 850 | 1 448 915 | 1 908 726 | 2 270 180 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 273 | 157 429 | 238 573 | 258 790 | 272 935 |
| Суммарные прямые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 273 | 157 429 | 238 573 | 258 790 | 272 935 |
| Общие издержки | 7 150 | 5 543 | 5 586 | 7 319 | 12 483 | 120 088 | 122 756 | 712 158 | 202 768 | 219 791 | 187 628 | 116 120 |
| Затраты на персонал | 104 500 | 105 317 | 106 141 | 123 861 | 276 896 | 279 062 | 401 119 | 694 670 | 700 103 | 705 579 | 711 098 | 716 659 |
| Суммарные постоянные издержки | 111 650 | 110 860 | 111 727 | 131 180 | 289 379 | 399 150 | 523 875 | 1 406 828 | 902 872 | 925 369 | 898 726 | 832 779 |
| Налоги | 64 359 | 40 424 | 40 891 | 113 613 | 107 324 | 97 528 | 204 604 | 249 430 | 194 561 | 407 026 | 367 378 | 412 434 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -176 009 | -151 284 | -152 619 | -244 793 | -396 703 | -496 677 | -728 479 | -1 696 532 | -563 012 | -122 053 | 383 833 | 752 031 |
| Затраты на приобретение активов | 4 348 577 | 2 291 087 | 558 720 | 562 610 | 552 499 | 4 483 390 | 4 627 134 | 3 031 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 887 | 112 762 | 113 644 | 110 838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -4 348 577 | -2 291 087 | -558 720 | -562 610 | -664 387 | -4 596 152 | -4 740 778 | -3 142 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 4 870 030 | 2 815 975 | 1 095 901 | 1 204 006 | 1 472 417 | 5 559 754 | 5 996 143 | 5 420 014 | 1 155 655 | 721 915 | 218 212 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 502 |
| Выплаты процентов по займам | 345 444 | 373 604 | 384 563 | 396 603 | 411 327 | 466 925 | 526 886 | 581 086 | 592 643 | 599 862 | 602 044 | 600 529 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 4 524 586 | 2 442 371 | 711 338 | 807 403 | 1 061 090 | 5 092 829 | 5 469 257 | 4 838 928 | 563 012 | 122 053 | -383 833 | -752 031 |
| Баланс наличности на начало периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (продолжение)

|  | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 2 605 285 | 2 991 851 | 3 299 327 | 3 336 995 | 3 362 594 | 3 091 996 | 3 146 062 | 3 292 517 | 3 621 042 | 3 648 820 | 3 368 873 | 3 394 716 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 312 016 | 367 969 | 366 346 | 366 190 | 343 862 | 302 558 | 317 544 | 345 700 | 393 313 | 357 255 | 314 343 | 329 912 |
| Суммарные прямые издержки | 312 016 | 367 969 | 366 346 | 366 190 | 343 862 | 302 558 | 317 544 | 345 700 | 393 313 | 357 255 | 314 343 | 329 912 |
| Общие издержки | 124 610 | 215 296 | 136 579 | 139 705 | 221 285 | 134 586 | 138 066 | 445 048 | 146 022 | 149 083 | 228 913 | 143 767 |
| Затраты на персонал | 722 264 | 727 805 | 733 388 | 739 014 | 744 683 | 750 396 | 756 153 | 761 953 | 767 798 | 773 688 | 779 623 | 785 604 |
| Суммарные постоянные издержки | 846 874 | 943 101 | 869 967 | 878 719 | 965 968 | 884 982 | 894 219 | 1 207 001 | 913 820 | 922 771 | 1 008 536 | 929 371 |
| Налоги | 566 865 | 480 995 | 504 984 | 652 665 | 547 799 | 546 968 | 642 540 | 541 748 | 526 875 | 684 245 | 589 733 | 563 260 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 879 530 | 1 199 787 | 1 558 031 | 1 439 421 | 1 504 965 | 1 357 488 | 1 291 759 | 1 198 067 | 1 787 034 | 1 684 549 | 1 456 260 | 1 572 173 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 281 819 | 608 157 | 976 163 | 866 216 | 941 171 | 801 711 | 743 416 | 656 288 | 1 257 833 | 1 167 018 | 948 211 | 1 074 873 |
| Выплаты процентов по займам | 597 711 | 591 629 | 581 868 | 573 206 | 563 794 | 555 777 | 548 343 | 541 780 | 529 201 | 517 531 | 508 049 | 497 300 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -879 530 | -1 199 787 | -1 558 031 | -1 439 421 | -1 504 965 | -1 357 488 | -1 291 759 | -1 198 067 | -1 787 034 | -1 684 549 | -1 456 260 | -1 572 173 |
| Баланс наличности на начало периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (продолжение)

|  | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 3 420 758 | 3 601 478 | 3 628 576 | 3 655 877 | 3 683 384 | 3 386 475 | 3 445 187 | 3 605 040 | 3 964 169 | 3 993 995 | 3 687 026 | 3 714 767 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 359 145 | 408 553 | 398 167 | 401 163 | 376 650 | 331 357 | 347 719 | 378 492 | 430 562 | 391 035 | 344 011 | 360 999 |
| Суммарные прямые издержки | 359 145 | 408 553 | 398 167 | 401 163 | 376 650 | 331 357 | 347 719 | 378 492 | 430 562 | 391 035 | 344 011 | 360 999 |
| Общие издержки | 146 855 | 241 807 | 149 897 | 153 055 | 242 395 | 147 403 | 151 194 | 630 891 | 159 859 | 163 186 | 250 531 | 157 321 |
| Затраты на персонал | 791 631 | 797 587 | 803 588 | 809 634 | 815 726 | 821 863 | 828 047 | 834 277 | 840 554 | 846 878 | 853 250 | 859 670 |
| Суммарные постоянные издержки | 938 486 | 1 039 394 | 953 485 | 962 689 | 1 058 121 | 969 267 | 979 241 | 1 465 168 | 1 000 413 | 1 010 064 | 1 103 782 | 1 016 991 |
| Налоги | 672 696 | 576 037 | 581 683 | 690 275 | 600 102 | 599 103 | 677 808 | 593 211 | 563 785 | 723 579 | 645 474 | 616 406 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 450 431 | 1 577 495 | 1 695 241 | 1 601 749 | 1 648 510 | 1 486 749 | 1 440 420 | 1 168 168 | 1 969 409 | 1 869 317 | 1 593 759 | 1 720 371 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 962 758 | 1 100 830 | 1 230 885 | 1 148 882 | 1 207 720 | 1 056 524 | 1 020 400 | 755 704 | 1 572 672 | 1 487 455 | 1 224 138 | 1 364 395 |
| Выплаты процентов по займам | 487 673 | 476 665 | 464 356 | 452 867 | 440 790 | 430 224 | 420 020 | 412 463 | 396 737 | 381 862 | 369 621 | 355 977 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -1 450 431 | -1 577 495 | -1 695 241 | -1 601 749 | -1 648 510 | -1 486 749 | -1 440 420 | -1 168 168 | -1 969 409 | -1 869 317 | -1 593 759 | -1 720 371 |
| Баланс наличности на начало периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Баланс наличности на конец периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (продолжение)

|  | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 3 742 717 | 3 939 881 | 3 968 955 | 3 998 244 | 4 027 748 | 3 702 550 | 3 766 202 | 3 940 383 | 4 332 297 | 4 364 267 | 4 028 262 | 4 057 988 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 392 925 | 446 921 | 435 497 | 438 710 | 411 847 | 362 266 | 380 100 | 413 677 | 470 524 | 427 269 | 375 831 | 394 334 |
| Суммарные прямые издержки | 392 925 | 446 921 | 435 497 | 438 710 | 411 847 | 362 266 | 380 100 | 413 677 | 470 524 | 427 269 | 375 831 | 394 334 |
| Общие издержки | 160 677 | 264 528 | 163 958 | 167 389 | 265 057 | 161 161 | 165 282 | 674 620 | 174 704 | 178 314 | 273 718 | 171 856 |
| Затраты на персонал | 866 138 | 872 530 | 878 969 | 885 455 | 891 989 | 898 571 | 905 202 | 911 882 | 918 611 | 925 390 | 932 219 | 939 098 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 026 815 | 1 137 057 | 1 042 926 | 1 052 844 | 1 157 046 | 1 059 733 | 1 070 484 | 1 586 502 | 1 093 315 | 1 103 705 | 1 205 937 | 1 110 954 |
| Налоги | 711 032 | 630 206 | 636 292 | 907 850 | 937 302 | 921 116 | 949 247 | 910 920 | 805 697 | 1 154 889 | 1 098 478 | 987 146 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 611 944 | 1 725 697 | 1 854 240 | 1 598 840 | 1 521 553 | 1 359 435 | 1 366 371 | 1 029 284 | 1 962 760 | 1 678 404 | 1 348 016 | 1 565 554 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 1 268 654 | 1 396 370 | 1 540 317 | 1 297 895 | 1 232 742 | 1 081 415 | 1 099 320 | 769 907 | 1 720 563 | 1 450 688 | 1 131 588 | 1 362 725 |
| Выплаты процентов по займам | 343 290 | 329 327 | 313 923 | 300 944 | 288 617 | 277 803 | 266 810 | 259 111 | 241 905 | 227 398 | 216 082 | 202 455 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -1 611 944 | -1 725 697 | -1 854 240 | -1 598 840 | -1 521 359 | -1 359 218 | -1 366 129 | -1 029 017 | -1 962 468 | -1 678 086 | -1 347 670 | -1 565 180 |
| Баланс наличности на начало периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 194 | 300 411 | 300 652 | 300 919 | 301 210 | 301 529 | 301 874 |
| Баланс наличности на конец периода | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 194 | 300 411 | 300 652 | 300 919 | 301 210 | 301 529 | 301 874 | 302 247 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (продолжение)

|  | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 | июн.14 | июл.14 | авг.14 | сен.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 4 087 933 | 4 302 677 | 4 333 818 | 4 365 184 | 4 396 777 | 4 041 214 | 4 110 109 | 4 299 590 | 4 726 565 | 4 760 773 | 4 393 622 | 4 425 421 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 429 144 | 488 052 | 475 509 | 478 951 | 449 563 | 395 382 | 414 789 | 451 364 | 513 322 | 466 069 | 409 898 | 430 018 |
| Суммарные прямые издержки | 429 144 | 488 052 | 475 509 | 478 951 | 449 563 | 395 382 | 414 789 | 451 364 | 513 322 | 466 069 | 409 898 | 430 018 |
| Общие издержки | 175 497 | 288 886 | 179 030 | 182 751 | 289 342 | 175 902 | 180 374 | 724 773 | 190 603 | 194 515 | 298 544 | 187 417 |
| Затраты на персонал | 946 028 | 952 875 | 959 771 | 966 718 | 973 714 | 980 762 | 987 860 | 995 010 | 1 002 211 | 1 009 465 | 1 016 771 | 1 024 129 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 121 525 | 1 241 761 | 1 138 802 | 1 149 469 | 1 263 057 | 1 156 664 | 1 168 234 | 1 719 783 | 1 192 814 | 1 203 979 | 1 315 315 | 1 211 546 |
| Налоги | 1 097 620 | 1 037 843 | 1 050 578 | 1 164 123 | 1 108 617 | 1 091 007 | 1 102 817 | 1 059 841 | 948 503 | 1 287 806 | 1 243 836 | 1 122 363 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 439 643 | 1 535 021 | 1 668 929 | 1 572 641 | 1 575 540 | 1 398 161 | 1 424 268 | 1 068 602 | 2 071 926 | 1 802 919 | 1 424 573 | 1 661 493 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 1 249 279 | 1 358 231 | 1 507 184 | 1 425 119 | 1 442 413 | 1 277 782 | 1 317 030 | 971 043 | 1 994 278 | 1 742 665 | 1 378 067 | 1 631 266 |
| Выплаты процентов по займам | 189 962 | 176 380 | 161 308 | 147 057 | 132 633 | 119 855 | 106 685 | 96 974 | 77 031 | 59 605 | 45 824 | 29 511 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -1 439 241 | -1 534 611 | -1 668 492 | -1 572 176 | -1 575 045 | -1 397 637 | -1 423 714 | -1 068 017 | -2 071 309 | -1 802 270 | -1 423 891 | -1 660 778 |
| Баланс наличности на начало периода | 302 247 | 302 649 | 303 059 | 303 496 | 303 962 | 304 456 | 304 980 | 305 534 | 306 119 | 306 735 | 307 384 | 308 066 |
| Баланс наличности на конец периода | 302 649 | 303 059 | 303 496 | 303 962 | 304 456 | 304 980 | 305 534 | 306 119 | 306 735 | 307 384 | 308 066 | 308 781 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (продолжение)

|  | окт.14 | ноя.14 | дек.14 | янв.15 | фев.15 | мар.15 | апр.15 | май.15 | июн.15 | июл.15 | авг.15 | сен.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | 4 457 450 | 4 690 956 | 4 724 254 | 4 757 788 | 4 791 560 | 4 403 462 | 4 477 913 | 4 683 703 | 5 148 111 | 5 184 653 | 4 784 151 | 4 818 110 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 467 911 | 532 071 | 518 324 | 522 003 | 489 910 | 430 803 | 451 887 | 491 661 | 559 078 | 507 546 | 446 311 | 311 366 |
| Суммарные прямые издержки | 467 911 | 532 071 | 518 324 | 522 003 | 489 910 | 430 803 | 451 887 | 491 661 | 559 078 | 507 546 | 446 311 | 311 366 |
| Общие издержки | 191 361 | 314 955 | 195 159 | 199 187 | 315 322 | 191 670 | 196 515 | 653 944 | 207 602 | 211 834 | 325 080 | 204 047 |
| Затраты на персонал | 1 031 542 | 1 038 864 | 1 046 238 | 1 053 664 | 1 061 143 | 1 068 676 | 1 076 261 | 1 083 901 | 1 091 595 | 1 099 343 | 1 107 147 | 1 115 005 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 222 902 | 1 353 819 | 1 241 397 | 1 252 852 | 1 376 465 | 1 260 346 | 1 272 777 | 1 737 845 | 1 299 197 | 1 311 177 | 1 432 227 | 1 319 053 |
| Налоги | 1 225 581 | 1 173 374 | 1 192 526 | 1 296 093 | 1 249 350 | 1 226 521 | 1 219 950 | 1 186 825 | 1 105 259 | 1 414 697 | 1 379 328 | 1 244 002 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 541 056 | 1 631 692 | 1 772 007 | 1 686 839 | 1 675 834 | 1 485 793 | 1 533 300 | 1 267 371 | 2 184 577 | 1 951 234 | 1 526 285 | 1 943 689 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 394 754 | 2 547 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты процентов по займам | 25 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -420 318 | -2 547 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на начало периода | 308 781 | 1 429 520 | 513 648 | 2 285 655 | 3 972 494 | 5 648 328 | 7 134 121 | 8 667 421 | 9 934 792 | 12 119 369 | 14 070 603 | 15 596 888 |
| Баланс наличности на конец периода | 1 429 520 | 513 648 | 2 285 655 | 3 972 494 | 5 648 328 | 7 134 121 | 8 667 421 | 9 934 792 | 12 119 369 | 14 070 603 | 15 596 888 | 17 540 577 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПараМЕтры расчетов по кредитной линии, руб.

|  | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления по кредитной линии | 635 495 | 339 286 | 1 596 110 | 1 609 719 | 1 089 935 | 1 109 440 | 1 801 670 | 3 041 277 | 3 240 810 | 4 942 586 |
| Возврат средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 635 495 | 974 781 | 2 570 891 | 4 180 610 | 5 270 545 | 6 379 985 | 8 181 655 | 11 222 932 | 14 463 742 | 19 406 328 |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 0 | 9 836 | 25 797 | 41 894 | 52 794 | 63 888 | 81 905 | 112 318 | 144 726 | 194 152 |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 0 | 9 836 | 35 633 | 77 527 | 130 321 | 194 209 | 276 114 | 388 432 | 533 158 | 727 310 |
|  | авг.09 | сен.09 | окт.09 | ноя.09 | дек.09 | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| Поступления по кредитной линии | 5 044 782 | 5 214 463 | 4 870 030 | 2 815 975 | 1 095 901 | 1 204 006 | 1 472 417 | 5 559 754 | 5 996 143 | 5 420 014 |
| Возврат средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 24 451 110 | 29 665 573 | 34 535 603 | 37 351 578 | 38 447 479 | 39 651 485 | 41 123 902 | 46 683 656 | 52 679 799 | 58 099 813 |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 244 599 | 296 744 | 345 444 | 373 604 | 384 563 | 396 603 | 411 327 | 466 925 | 526 886 | 581 086 |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 971 909 | 1 268 653 | 1 614 097 | 1 987 701 | 2 372 264 | 2 768 867 | 3 180 194 | 3 647 119 | 4 174 005 | 4 755 091 |
|  | июн.10 | июл.10 | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 |
| Поступления по кредитной линии | 1 155 655 | 721 915 | 218 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат средств | 0 | 0 | 0 | 151 502 | 281 819 | 608 157 | 976 163 | 866 216 | 941 171 | 801 711 |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 59 255 468 | 59 977 383 | 60 195 595 | 60 044 093 | 59 762 274 | 59 154 117 | 58 177 954 | 57 311 738 | 56 370 567 | 55 568 856 |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 592 643 | 599 862 | 602 044 | 600 529 | 597 711 | 591 629 | 581 868 | 573 206 | 563 794 | 555 777 |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 5 347 734 | 5 947 596 | 6 549 640 | 7 150 169 | 7 747 880 | 8 339 509 | 8 921 377 | 9 494 583 | 10 058 377 | 10 614 154 |
|  | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 |
| Поступления по кредитной линии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат средств | 743 416 | 656 288 | 1 257 833 | 1 167 018 | 948 211 | 1 074 873 | 962 758 | 1 100 830 | 1 230 885 | 1 148 882 |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 54 825 440 | 54 169 152 | 52 911 319 | 51 744 301 | 50 796 090 | 49 721 217 | 48 758 459 | 47 657 629 | 46 426 744 | 45 277 862 |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 548 343 | 541 780 | 529 201 | 517 531 | 508 049 | 497 300 | 487 673 | 476 665 | 464 356 | 452 867 |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 11 162 497 | 11 704 277 | 12 233 478 | 12 751 009 | 13 259 058 | 13 756 358 | 14 244 031 | 14 720 696 | 15 185 052 | 15 637 919 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (продолжение)

|  | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления по кредитной линии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат средств | 1 207 720 | 1 056 524 | 1 020 400 | 755 704 | 1 572 672 | 1 487 455 | 1 224 138 | 1 364 395 | 1 268 654 | 1 396 370 |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 44 070 142 | 43 013 618 | 41 993 218 | 41 237 514 | 39 664 842 | 38 177 387 | 36 953 249 | 35 588 854 | 34 320 200 | 32 923 830 |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 440 790 | 430 224 | 420 020 | 412 463 | 396 737 | 381 862 | 369 621 | 355 977 | 343 290 | 329 327 |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 16 078 709 | 16 508 933 | 16 928 953 | 17 341 416 | 17 738 153 | 18 120 015 | 18 489 636 | 18 845 613 | 19 188 903 | 19 518 230 |
|  | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 |
| Поступления по кредитной линии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат средств | 1 540 317 | 1 297 895 | 1 232 742 | 1 081 415 | 1 099 320 | 769 907 | 1 720 563 | 1 450 688 | 1 131 588 | 1 362 725 |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 31 383 513 | 30 085 618 | 28 852 876 | 27 771 461 | 26 672 141 | 25 902 234 | 24 181 671 | 22 730 983 | 21 599 395 | 20 236 670 |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 313 923 | 300 944 | 288 617 | 277 803 | 266 810 | 259 111 | 241 905 | 227 398 | 216 082 | 202 455 |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 19 832 153 | 20 133 097 | 20 421 714 | 20 699 517 | 20 966 327 | 21 225 438 | 21 467 343 | 21 694 741 | 21 910 823 | 22 113 278 |
|  | окт.13 | ноя.13 | дек.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | май.14 | июн.14 | июл.14 |
| Поступления по кредитной линии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат средств | 1 249 279 | 1 358 231 | 1 507 184 | 1 425 119 | 1 442 413 | 1 277 782 | 1 317 030 | 971 043 | 1 994 278 | 1 742 665 |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 18 987 391 | 17 629 160 | 16 121 976 | 14 696 857 | 13 254 444 | 11 976 662 | 10 659 632 | 9 688 589 | 7 694 311 | 5 951 646 |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 189 962 | 176 380 | 161 308 | 147 057 | 132 633 | 119 855 | 106 685 | 96 974 | 77 031 | 59 605 |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 22 303 240 | 22 479 620 | 22 640 928 | 22 787 985 | 22 920 618 | 23 040 473 | 23 147 158 | 23 244 132 | 23 321 163 | 23 380 768 |
|  | авг.14 | сен.14 | окт.14 | ноя.14 |  |  |  |  |  |  |
| Поступления по кредитной линии | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Возврат средств | 1 378 067 | 1 631 266 | 394 754 | 2 547 559 |  |  |  |  |  |  |
| Накопленная сумма долга по кредитной линии | 4 573 579 | 2 942 313 | 2 547 559 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение кредитной линии в мес. | 45 824 | 29 511 | 25 564 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты в погашение нарастающим итогом | 23 426 592 | 23 456 103 | 23 481 667 | 23 481 667 |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПараМЕтры эффективности проекта

| Финансовые коэффициенты | 10-12.2008г. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 01-09.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 85 154,40 | 198,22 | 5,87 | 4,10 | 3,71 | 3,55 | 11,08 | 1 262,90 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 85 154,40 | 198,22 | 5,22 | 3,25 | 2,90 | 2,74 | 9,29 | 1 245,53 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс.руб. | 299,8 | 148,7 | -6 467,2 | -12 031,3 | -13 868,7 | -15 168,6 | -6 916,4 | 9 944,0 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |  |  | 35,93 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |  |  | -2,14 | -3,09 | -2,94 | -2,93 | -7,02 | 5,25 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |  |  | 0,33 | 0,95 | 1,19 | 1,50 | 1,82 | 2,17 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |  |  | 0,33 | 0,93 | 1,17 | 1,47 | 1,77 | 1,50 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 126,60 | 114,12 | 131,01 | 131,82 | 112,51 | 79,52 | 28,32 | 2,45 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 126,57 | 113,23 | 114,56 | 100,33 | 71,03 | 27,56 | 0,00 |  |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 174,00 | 115,26 | 115,67 | 101,64 | 72,14 | 28,08 | 0,00 |  |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -475,95 | -808,39 | -422,52 | -414,30 | -899,67 | 388,17 | 39,51 | 2,51 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -23,66 | -11,37 | -22,73 | -23,28 | -10,18 | 6,40 | 24,61 |  |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |  |  | 88,36 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,78 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |  |  | -1 123,36 | -408,96 | -127,56 | 34,09 | 40,89 | 43,57 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |  |  | -1 123,36 | -408,96 | -128,00 | 25,64 | 30,99 | 33,11 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 170,85 | -9 638,42 | -38 543,78 | -29 580,07 | -9 750,41 | 2 045,54 | 1 745,85 | 160,00 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -438,82 | -172,43 | -375,70 | -386,80 | -152,41 | 38,40 | 56,54 | 71,79 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -319,19 | -169,40 | -372,07 | -381,81 | -150,06 | 37,69 | 54,77 | 49,55 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 184,00 | 76,41 | 50,80 |